平顶山三梭房地产开发有限公司华章纸业西

住宅区旧城改造项目（盛世佳苑）第一标段

招  标  文  件

项目编号：HNCX-2021-038

招标单位：平顶山三梭房地产开发有限公司

代理机构：河南驰翔工程管理有限公司

日    期：二  零 二 一 年 八月

目    录

第一章招标公告	- 4 -

第二章投标人须知	- 13 -

投标人须知前附表	- 13 -

投标人须知正文	- 22 -

第三章 评标办法（综合评估法）前附表	- 33 -

第四章 合同条款及格式	- 43 -

第一节 通用合同条款	- 43 -

第二节  合同附件格式	- 44 -

第五章 设计条件及要求	- 47 -

第六章 技术标准和要求	- 48 -

第七章 投标文件格式	- 49 -

一、投标函及投标函附录	- 49 -

二、法定代表人身份证明及授权委托书	- 51 -

三、联合体协议书	- 53 -

四、实质性条款承诺	- 54 -

五、承包人勘察设计方案	- 55 -

六、承包人实施计划	- 56 -

七、资格审查资料	- 57 -

八、投标人认为有必要的其它资料	- 61 -

第一卷

- 招标公告

平顶山三梭房地产开发有限公司华章纸业西住宅区旧城改造项目（盛世佳苑）

公开招标公告

一、项目基本情况：

1、项目编号：HNCX-2021-038

2、项目名称：平顶山三梭房地产开发有限公司华章纸业西住宅区旧城改造项目（盛世佳苑）

3、招标方式：公开招标

4、预算金额：本项目总投资9800.00万元 ，自筹资金，已落实。

5、项目概况

建设规模：本项目招标占地面积6154.6平方，规划总建筑面积约25940平方米。地上建筑面积21540平方米，其中住宅建筑面积19564平方米，商业及配套建筑面积1976平方米；地下建筑面积4400平方米。容积率3.5，绿地率不小于35%，总户数172户，车位184个，共计两栋住宅楼（一栋11层，一栋26层）。

建设地点：平顶山市湛河区轻工路东段南侧。

招标范围：

第一标段工程总承包招标范围：①勘察设计内容包含：包括项目勘察、初步设计、方案设计、施工图设计；②施工内容包含：施工准备阶段、施工阶段、交竣工验收及缺陷责任期阶段的所有工作（包含设计图纸中的全部内容）。

第二标段监理招标范围：项目勘察、设计、施工期及缺陷责任期、保修期阶段的监理服务，包括设计、施工过程中质量、进度、投资控制、安全环保监督管理、合同信息方面的协调管理及保修阶段的监理工作。

工期要求：

第一标段工程总承包工期要求：915 日历天，其中勘察设计周期：45日历天（含图纸设计及相关设计评审、审查工作）。

第二标段监理服务期限：勘察阶段、设计阶段、施工阶段、缺陷责任期及保修阶段的监理。

质量要求：

第一标段工程总承包质量要求：①勘察设计质量要求：符合国家现行勘察设计标准，勘察设计文件满足国家相关行业标准，并保证最终通过相关评审、审查、审批；②施工质量要求：合格。

第二标段监理质量标准：合格：

6、本项目是否接受联合体投标：是

二、投标人资格要求：

第一标段：工程总承包标段

1.1 投标人在中华人民共和国境内注册的独立法人，并持有有效的独立法人营业执照；

1.2 资格要求：投标人应同时具备：①岩土工程勘察甲级及以上资质或工程勘察综合类甲级资质，②建筑行业(建筑工程)设计甲级及人防工程设计资质乙级及以上资质或工程设计综合类甲级资质，③建筑工程总承包贰级（含）及以上资质，④有效的企业安全生产许可证；

1.3人员要求：

①拟派项目经理须具有建筑工程专业二级或二级以上注册建造师执业资格及有效期内的安全生产考核合格证，且无在建工程（提供项目经理无在建工程承诺书，格式自拟）；

②拟派设计负责人具有一级注册建筑师资格、相关专业中级及以上职称；

③拟派勘察负责人须具有注册岩土工程师资格证书；

④拟派施工技术负责人具有相关专业中级及以上职称；

⑤拟派项目经理、设计负责人、勘察负责人、施工技术负责人必须为本单位正式人员，须提供投标企业2020年7月1日以来连续6个月为其缴纳的养老保险证明（提供社保部门出具的证明或查询页面截图）；

⑥拟派的项目经理近期有变更的，须提供其变更公告网页查询页面或建设主管部门出具的变更证明材料（提供加盖公章的扫描件或图片）。

1.4信誉要求：提供中国执行公开网 “失信被执行人”和信用中国网“重大税收违法案件当事人名单”，“中国政府采购”网站的“政府采购严重违法失信行为名单”查询结果页面截图；若有不良记录投标无效，执行财库[2016]125号文（查询时间应在招标公告发布之后）；

1.6其他要求：工程总承包标段接受联合体投标。若采用联合体投标，应满足下列要求：1）联合体牵头人须为施工企业；2）联合体各方应签订联合体协议书明确各方权利义务；3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一工程项目中投标。

第二标段：监理标段

2.1资格要求：企业应具有独立法人资格且持有有效的营业执照，持有建设行政主管部门颁发的建筑工程监理乙级以上（含乙级）资质或工程监理综合资质，并在人员、设备、资金等方面具备相应的合同履行能力（提供承诺书格式自拟）；

2.2人员要求：项目总监理工程师须具备房屋建筑工程专业国家注册监理工程师资格，提供投标企业2020年7月1日以来连续6个月为其缴纳的养老保险证明（提供社保部门出具的证明或查询页面截图）；

2.3信誉要求：提供中国执行公开网 “失信被执行人”和信用中国网“重大税收违法案件当事人名单”，“中国政府采购”网站的“政府采购严重违法失信行为名单”查询结果页面截图加盖报名单位公章；若有不良记录投标无效，执行财库[2016]125号文（查询时间应在招标公告发布之后）。

2.4、其他要求：监理标段不接受联合体投标。

三、获取招标文件

1.时间：2021年08月13日 至 2021年09月01日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59。

2.地点：平顶山市公共资源交易中心电子交易系统。

3.方式：潜在投标人网上报名之后方可下载招标文件（招标文件中包含图纸、清单等投标所需一切内容）。具体操作请查看以下链接：

链接地址：http://www.pdsggzy.com/fwzn/11597.jhtml

4.售价：0元。

四、投标截止时间及地点

1.时间：2021年09月02日09时40分（北京时间）

2.地点：《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统。

五、开标时间及地点

1.时间：2021年09月02日09时40分（北京时间）

2.地点：平顶山市公共资源交易中心电子交易系统，全面实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密投标文件，不再到开标现场，投标人开标前应仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》及《关于“不见面开标系统”升级的通知》等相关公告。

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本招标公告在《中国采购与招标网》、《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》和《河南省公共资源交易公共服务平台》网站上同时发布。招标公告期限为5个工作日。

七、其他补充事宜

监督部门：平顶山市建设工程招标投标事务中心

统一社会信用代码：12410400F737105200

联系人：王先生

联系电话：0375-2633905

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1. 采购人信息

名称：平顶山三梭房地产开发有限公司

地址：河南省平顶山市湛河区湛南路东段125号

联系人：张先生

联系方式：0375-3562756

2.采购代理机构信息（如有）

名称：河南驰翔工程管理有限公司

地址：平顶山市新城区长安大道与育英路交叉口蓝湾国际公寓东一单元七楼

联 系 人：张士奇  顾洪沛

联系方式：0375-7036550  17303909991

3.项目联系方式

联 系 人：张士奇  顾洪沛

联系方式：0375-7036550   17303909991

2021年08月12日

温馨提示

本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读招标文件，并注意以下事项。

1.投标人应按招标文件规定编制、提交电子投标文件。

2.电子文件下载、制作、提交期间和开标（电子投标文件的解密）环节，投标人须使用CA数字证书（证书须在有效期内）。

3.电子投标文件的制作

3.1 投标人登录《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统（http://221.176.192.166:8080/ggzy/）下载“平顶山投标文件制作系统”，按招标文件要求制作电子投标文件。

电子投标文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（投标人、供应商）。

3.2 投标人须将招标文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。

3.3投标人对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的招标文件，按标段制作电子投标文件，并按招标文件要求在相应位置加盖供应商电子印章和法人电子印章。

一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用，名称为“备份”的文件夹使用电子介质存储，备用。

4.加密电子投标文件的提交

4.1加密电子投标文件应在招标文件规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统（http://221.176.192.166:8080/ggzy/）。

投标人应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

4.2 投标人对同一项目多个标段进行投标的，加密电子投标文件应按标段分别提交。

平顶山三梭房地产开发有限公司华章纸业西住宅区旧城改造项目

（盛世佳苑）变更公告

- 项目基本情况：

1、原公告的项目编号：HNCX-2021-038

2、原公告的项目名称：平顶山三梭房地产开发有限公司华章纸业西住宅区旧城改造项目（盛世佳苑）

3、首次公告日期及发布媒介： 2021 年8 月 12日《中国采购与招标网》、《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》和《河南省公共资源交易公共服务平台》

4、原投标截止时间(投标文件递交截止时间)：2021年09月02日09时40分（北京时间）

## 二、更正信息

原建设规模：本项目招标占地面积6154.6平方，规划总建筑面积约25940平方米。地上建筑面积21540平方米，其中住宅建筑面积19564平方米，商业及配套建筑面积1976平方米；地下建筑面积4400平方米。容积率3.5，绿地率不小于35%，总户数172户，车位184个，共计两栋住宅楼（一栋11层，一栋26层）。

现变更为：

建设规模： 本项目招标占地面积6154.6平方米，规划总建筑面积约25940平方米。地上建筑面积21540平方米，其中住宅建筑面积19564平方米，商业及配套建筑面积1976平方米；地下建筑面积4400平方米，其中人防工程建筑面积约1300平方米（人防工程投资约460万元）；容积率3.5，绿地率不小于35%，总户数172户，车位184个，共计两栋住宅楼（一栋11层，高34.35米；一栋26层，高79.85米）；本项目地基基础设计等级为乙级。

原第一标段工程总承包招标范围：①勘察设计内容包含：包括项目勘察、初步设计、方案设计、施工图设计；②施工内容包含：施工准备阶段、施工阶段、交竣工验收及缺陷责任期阶段的所有工作（包含设计图纸中的全部内容）。

现变更为：

第一标段工程总承包招标范围：本项目招标占地面积6154.6平方米，规划总建筑面积约25940平方米。地上建筑面积21540平方米，其中住宅建筑面积19564平方米，商业及配套建筑面积1976平方米；地下建筑面积4400平方米，其中人防工程建筑面积约1300平方米（人防工程投资约460万元）；容积率3.5，绿地率不小于35%，总户数172户，车位184个，共计两栋住宅楼（一栋11层，高34.35米；一栋26层，高79.85米）；本项目地基基础设计等级为乙级。①勘察设计内容包含：包括项目勘察、初步设计、方案设计、施工图设计；②施工内容包含：施工准备阶段、施工阶段、交竣工验收及缺陷责任期阶段的所有工作（包含设计图纸中的全部内容）。

原投标人资格要求：

第一标段：工程总承包标段

1.1 投标人在中华人民共和国境内注册的独立法人，并持有有效的独立法人营业执照；

1.2 资格要求：投标人应同时具备：①岩土工程勘察甲级及以上资质或工程勘察综合类甲级资质，②建筑行业(建筑工程)设计甲级及人防工程设计资质乙级及以上资质或工程设计综合类甲级资质，③建筑工程总承包贰级（含）及以上资质，④有效的企业安全生产许可证；

1.3人员要求：

①拟派项目经理须具有建筑工程专业二级或二级以上注册建造师执业资格及有效期内的安全生产考核合格证，且无在建工程（提供项目经理无在建工程承诺书，格式自拟）；

②拟派设计负责人具有一级注册建筑师资格、相关专业中级及以上职称；

③拟派勘察负责人须具有注册岩土工程师资格证书；

④拟派施工技术负责人具有相关专业中级及以上职称；

⑤拟派项目经理、设计负责人、勘察负责人、施工技术负责人必须为本单位正式人员，须提供投标企业2020年7月1日以来连续6个月为其缴纳的养老保险证明（提供社保部门出具的证明或查询页面截图）；

⑥拟派的项目经理近期有变更的，须提供其变更公告网页查询页面或建设主管部门出具的变更证明材料（提供加盖公章的扫描件或图片）。

1.4信誉要求：提供中国执行公开网 “失信被执行人”和信用中国网“重大税收违法案件当事人名单”，“中国政府采购”网站的“政府采购严重违法失信行为名单”查询结果页面截图；若有不良记录投标无效，执行财库[2016]125号文（查询时间应在招标公告发布之后）；

1.6其他要求：工程总承包标段接受联合体投标。若采用联合体投标，应满足下列要求：1）联合体牵头人须为施工企业；2）联合体各方应签订联合体协议书明确各方权利义务；3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一工程项目中投标。

第二标段：监理标段

2.1资格要求：企业应具有独立法人资格且持有有效的营业执照，持有建设行政主管部门颁发的建筑工程监理乙级以上（含乙级）资质或工程监理综合资质，并在人员、设备、资金等方面具备相应的合同履行能力（提供承诺书格式自拟）；

2.2人员要求：项目总监理工程师须具备房屋建筑工程专业国家注册监理工程师资格，提供投标企业2020年7月1日以来连续6个月为其缴纳的养老保险证明（提供社保部门出具的证明或查询页面截图）；

2.3信誉要求：提供中国执行公开网 “失信被执行人”和信用中国网“重大税收违法案件当事人名单”，“中国政府采购”网站的“政府采购严重违法失信行为名单”查询结果页面截图加盖报名单位公章；若有不良记录投标无效，执行财库[2016]125号文（查询时间应在招标公告发布之后）。

2.4、其他要求：监理标段不接受联合体投标。

现变更为：

第一标段：工程总承包标段

1.1 投标人在中华人民共和国境内注册的独立法人，并持有有效的独立法人营业执照；

1.2 资格要求：投标人应同时具备：①岩土工程勘察乙级及以上资质或工程勘察综合类甲级资质，②建筑行业(建筑工程)设计甲级及建筑行业(人防工程)乙级及以上资质或工程设计综合类甲级资质，③建筑工程总承包贰级（含）及以上资质，④有效的企业安全生产许可证；

1.3人员要求：

①拟派项目经理须具有建筑工程专业壹级注册建造师执业资格及有效期内的安全生产考核合格证，且无在建工程（提供项目经理无在建工程承诺书，格式自拟）；

②拟派设计负责人具有一级注册建筑师资格；

③拟派勘察负责人须具有注册岩土工程师资格证书；

④拟派施工技术负责人具有相关专业中级及以上职称；

⑤拟派项目经理、设计负责人、勘察负责人、施工技术负责人必须为本单位正式人员，须提供投标企业2021年1月1日以来连续3个月为其缴纳的养老保险证明（提供社保部门出具的证明或查询页面截图）；

⑥拟派的项目经理近期有变更的，须提供其变更公告网页查询页面或建设主管部门出具的变更证明材料（提供加盖公章的扫描件或图片）。

1.4信誉要求：提供中国执行公开网 “失信被执行人”和信用中国网“重大税收违法案件当事人名单”，“中国政府采购”网站的“政府采购严重违法失信行为名单”查询结果页面截图；若有不良记录投标无效，执行财库[2016]125号文（查询时间应在招标公告发布之后）；

1.5其他要求：工程总承包标段接受联合体投标。若采用联合体投标，应满足下列要求：1）联合体牵头人须为施工企业；2）联合体各方应签订联合体协议书明确各方权利义务；3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一工程项目中投标。

第二标段：监理标段

2.1资格要求：企业应具有独立法人资格且持有有效的营业执照，持有建设行政主管部门颁发的建筑工程监理乙级以上（含乙级）资质或工程监理综合资质，并在人员、设备、资金等方面具备相应的合同履行能力（提供承诺书格式自拟）；

2.2人员要求：项目总监理工程师须具备房屋建筑工程专业国家注册监理工程师资格，提供投标企业2021年1月1日以来连续3个月为其缴纳的养老保险证明（提供社保部门出具的证明或查询页面截图）；

2.3信誉要求：提供中国执行公开网 “失信被执行人”和信用中国网“重大税收违法案件当事人名单”，“中国政府采购”网站的“政府采购严重违法失信行为名单”查询结果页面截图加盖报名单位公章；若有不良记录投标无效，执行财库[2016]125号文（查询时间应在招标公告发布之后）。

2.4、其他要求：监理标段不接受联合体投标。

注：如投标单位为新成立企业，可提供注册后的相关证明材料。

原投标截止时间（开标时间） ：2021年09月02日09时40分（北京时间）

现变更为：

投标截止时间（开标时间） ：2021年09月09 日9时40分（北京时间）

三、其他补充事宜

本项目招标文件内容变更，以本次上传附件中的招标文件为准，请各投标人重新下载招标文件。

四、对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1.监督部门：平顶山市建设工程招标投标事务中心

统一社会信用代码：12410400F737105200

联系人：王先生

联系电话：0375-2633905

2. 采购人信息

名称：平顶山三梭房地产开发有限公司

地址：河南省平顶山市湛河区湛南路东段125号

联系人：张先生

联系方式：0375-3562756

3.采购代理机构信息（如有）

名称：河南驰翔工程管理有限公司

地址：平顶山市新城区长安大道与育英路交叉口蓝湾国际公寓东一单元七楼

联 系 人：张士奇  顾洪沛

联系方式：0375-7036550  17303909991

2021年08月19日

第二章投标人须知

- 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 |  | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 |  | 名称：平顶山三梭房地产开发有限公司 地址：河南省平顶山市湛河区湛南路东段125号 联系人：张先生 联系方式：0375-3562756 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 |  | 名称：河南驰翔工程管理有限公司 地址：平顶山市新城区长安大道与育英路交叉口蓝湾国际公寓东一单元七楼 联 系 人：张士奇 顾洪沛 联系方式：0375-7036550 17303909991 |
| 1.1.4 | 项目名称 |  | 平顶山三梭房地产开发有限公司华章纸业西住宅区旧城改造项目（盛世佳苑） |
| 1.1.5 | 建设地点 |  | 平顶山市湛河区轻工路东段南侧 |
| 1.1.6 | 项目建设内容 |  | 本项目招标占地面积6154.6平方米，规划总建筑面积约25940平方米。地上建筑面积21540平方米，其中住宅建筑面积19564平方米，商业及配套建筑面积1976平方米；地下建筑面积4400平方米，其中人防工程建筑面积约1300平方米（人防工程投资约460万元）；容积率3.5，绿地率不小于35%，总户数172户，车位184个，共计两栋住宅楼（一栋11层，高34.35米；一栋26层，高79.85米）；本项目地基基础设计等级为乙级。①勘察设计内容包含：包括项目勘察、初步设计、方案设计、施工图设计；②施工内容包含：施工准备阶段、施工阶段、交竣工验收及缺陷责任期阶段的所有工作（包含设计图纸中的全部内容）。 |
| 1.2.1 | 资金来源 |  | 自筹资金，已落实 |
| 1.2.2 | 出资比例 |  | 100% |
| 1.3.1 | 招标范围 |  | 第一标段工程总承包招标范围：本项目招标占地面积6154.6平方米，规划总建筑面积约25940平方米。地上建筑面积21540平方米，其中住宅建筑面积19564平方米，商业及配套建筑面积1976平方米；地下建筑面积4400平方米，其中人防工程建筑面积约1300平方米（人防工程投资约460万元）；容积率3.5，绿地率不小于35%，总户数172户，车位184个，共计两栋住宅楼（一栋11层，高34.35米；一栋26层，高79.85米）；本项目地基基础设计等级为乙级。①勘察设计内容包含：包括项目勘察、初步设计、方案设计、施工图设计；②施工内容包含：施工准备阶段、施工阶段、交竣工验收及缺陷责任期阶段的所有工作（包含设计图纸中的全部内容）。 |
| 1.3.2 | 计划工期 |  | 915 日历天;其中勘察设计周期：45日历天（含图纸设计及相关设计评审、审查工作）。 |
| 1.3.3 | 质量要求 |  | ①勘察设计质量要求：符合国家现行勘察设计标准，勘察设计文件满足国家相关行业标准，并保证最终通过相关评审、审查、审批；②施工质量要求：合格。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 |  | 1、投标人在中华人民共和国境内注册的独立法人，并持有有效的独立法人营业执照； 2、资格要求：投标人应同时具备：①岩土工程勘察乙级及以上资质或工程勘察综合类甲级资质，②建筑行业(建筑工程)设计甲级及建筑行业(人防工程)乙级及以上资质或工程设计综合类甲级资质，③建筑工程总承包贰级（含）及以上资质，④有效的企业安全生产许可证； 3、人员要求： ①拟派项目经理须具有建筑工程专业壹级注册建造师执业资格及有效期内的安全生产考核合格证，且无在建工程（提供项目经理无在建工程承诺书，格式自拟）； ②拟派设计负责人具有一级注册建筑师资格； ③拟派勘察负责人须具有注册岩土工程师资格证书； ④拟派施工技术负责人具有相关专业中级及以上职称； ⑤拟派项目经理、设计负责人、勘察负责人、施工技术负责人必须为本单位正式人员，须提供投标企业2021年1月1日以来连续3个月为其缴纳的养老保险证明（提供社保部门出具的证明或查询页面截图）； ⑥拟派的项目经理近期有变更的，须提供其变更公告网页查询页面或建设主管部门出具的变更证明材料（提供加盖公章的扫描件或图片）。 4、信誉要求：提供中国执行公开网 “失信被执行人”和信用中国网“重大税收违法案件当事人名单”，“中国政府采购”网站的“政府采购严重违法失信行为名单”查询结果页面截图；若有不良记录投标无效，执行财库[2016]125号文（查询时间应在招标公告发布之后）； 5、其他要求：工程总承包标段接受联合体投标。若采用联合体投标，应满足下列要求：1）联合体牵头人须为施工企业；2）联合体各方应签订联合体协议书明确各方权利义务；3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一工程项目中投标。 注：如投标单位为新成立企业，可提供注册后的相关证明材料。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 |  | ■接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 |  | ■不组织 |
| 1.10.1 | 投标预备会 |  | ■不召开 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 |  | 递交投标文件的截止之日10日前 |
| 1.10.3 | 招标人网上澄清的时间 |  | 递交投标文件的截止之日15日前 |
| 1.11 | 分 包 |  | 不允许违法分包 |
| 1.12 | 偏 离 |  | 不允许负偏离 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 |  | 招标文件的补充文件（如有）、招标答疑（如有） |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 |  | 递交投标文件的截止之日10日前 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 |  | 2021 年 9 月 9 日 9 时 40 分 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 |  | 投标人认为必要的资料 |
| 3.3.1 | 投标有效期 |  | 60 日历天（自投标截止之日起） |
| 3.4.1 | 投标保证金 |  | - 投标保证金数额：大写：捌拾万元整 小写：800000元人民币整 2、保证金递交的截止时间：开标前1天 24 时00分前 3、 递交形式： 3.1投标人打开http://221.176.192.166:8080/ggzy 登录电子交易系统，对应已参与投标项目依次点击“参与投标”→“费用缴纳指南”→“费用缴纳说明”→“保证金缴纳说明单”，获取平顶山银行虚拟子账户缴纳说明单，根据每个标段缴纳说明单生成的银行账户在缴纳截止时间前缴纳； 3.2成功缴纳后重新登录前述系统查询确定费用到账，依次点击“参与投标”→“保证金绑定”→“绑定”进行投标保证金绑定。 3.3投标人要严格按照“保证金缴纳说明单”内容缴纳、成功绑定投标保证金，未绑定标段的投标保证金，视为未按时交纳。 3.4每个投标人每个项目每个标段只有唯一缴纳账号，切勿重复缴纳或错误缴纳。 3.5未按上述规定操作引起的无效投标，由投标人自行负责。 其他事项： （1）投标人应仔细阅读操作手册，在本公告中要求的截止时间前完成网上报名、投标保证金的缴纳和绑定等工作。并充分考虑人为操作和银行异地跨行转账到账的时间等因素，因投标人操作不当或银行到账时间等问题造成的无法报名、无法下载招标文件、无法投标等一切后果，由投标人自行承担。 （2）投标人少交保证金属于无效缴纳。 （3）规定投标保证金到账截止时间为开标前一日24点，节假日除外（超时到账视同未交保证金，取消报名资格）。 （4）本项目支持以保函形式缴纳保证金，具体详见平顶山市公共资源交易平台《平顶山市公共资源交易中心关于招投标业务启用电子保函事宜的通知》。 （5）废标项目重新招标时，必须按修改后的招标文件重新缴纳保证金，原缴纳保证金必须及时退还。 |
| 3.5 | 资格审查方式 |  | 资格后审 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 |  | ■不允许 |
| 3.7.3 | 签字和（或）盖章要求 |  | 见投标文件的格式要求（若为联合体投标的，投标过程中除联合体协议书双方签字盖章外，其他文件签字盖章等内容均由牵头人签署、办理。） |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 |  | 地点：平顶山市公共资源交易中心系统.全面实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密投标文件，不再到开标现场，投标人开标前应仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》及《关于“不见面开标系统”升级的通知》等相关公告。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 |  | ■否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 |  | 时间： 2021 年 9 月 9 日 9 时 40 分整 开标地点：平顶山市公共资源交易中心.全面实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密投标文件，不再到开标现场，投标人开标前应仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》及《关于“不见面开标系统”升级的通知》等相关公告。 |
| 5.2 | 开标程序 |  | 全面实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密投标文件，不再到开标现场，投标人开标前应仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》及《关于“不见面开标系统”升级的通知》等相关公告。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 |  | 评标委员会由有关专家及招标人代表（应具有评标专家相应或者类似的条件）共5人及5人以上单数组成。在招标管理部门的监督下，从评标专家库中随机抽取，评标委员会中具有技术经济方面的专家不少于2/3。 注：“上述规定为一组评标专家组成方式，根据项目标段数量和评标工作量，可由多组专家完成评审，但一个标段只能由一组专家评审”。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 |  | ■否，推荐的中标候选人数：3(如果有特殊情况，按实际情况推荐) |
| 7.3.1 | 承包商履约担保 及招标人工程款支付担保 |  | 承包商履约担保及招标人工程款支付担保的形式：保函 承包商履约担保及招标人工程款支付担保的金额：中标价的10% |
| 7.3.2 | 承包商及招标人农民工工资担保 |  | 承包商及招标人农民工工资担保的形式：保函或现金 农民工工资担保金额：为签订合同价的2%。 |
| 10. 需要补充的其他内容 |  |  |  |
| 10.1 词语定义 |  |  |  |
| 10.1.1 | 付款办法 | 详见实质性条款承诺要求 |  |
| 10.1.2 | 实质性条款承诺要求 | - 合同价款（建安工程费部分）及调整：以发包人确认的承包人完成实际工程量为基础，按以下内容计算工程造价：经第三方审计，并由相关方认可，经第三方审计的工程施工总造价*施工建安费投报费率即为最终建安工程部分竣工结算价。 - ①计价规范与定额：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA0-31-2016）、《河南省通用安装工程预算定额》（HA02-31-2016）、《河南省市政工程预算定额》（HAA1-31-2016）。 ②相关费用动态调整执行豫建标定【2016】40号文及施工同期价格指数。税金采用一般计税方法，安全文明施工费及规费按规定足额计取。 ③主要材料价格采用施工同期《平顶山工程造价》。《平顶山工程造价》中缺项的主要材料价格、货物等或发包人指定的设备、设施，可参照郑州市同期价格信息，由发包方、监理方、施工方及相关监督部门共同调查市场后确定；风险范围±5%。 （2）施工过程中发生的政策性调整按其相应规定执行，其他风险因素引起的工程造价因素变化不再调整。 （3）项目竣工结算价： 勘察、设计费按照中标价支付； 施工竣工结算价=经第三方审计的工程施工总造价*施工建安费投报费率。 本项目以发改部门批复的初步设计和投资概算为基础，实行限额设计施工。 （4）施工图必须经发包人确认后方可进行施工。 （5）招标文件中未规定的项目，由招标人与中标人在签订施工承包合同时进行约定或按发生时的实际情况由发包人代表和监理工程师共同签字认可。 （6）工程预付款：预付款比例为10%，按照勘察、设计费和工程费用分别支付。勘察、设计费的预付款应在合同签订后的7日内支付，工程费用的预付款应在开工前7日内支付给乙方。 （7）工程进度款的支付：按月进度支付，具体办法及比例如下： ①每月25日前按实际完成工作量经监理与发包人审核后支付当月完成工作量80%的工程进度款； ②工程竣工验收合格交付使用并向发包人报送全部竣工资料并经审计后,付至结算价的97%； ③剩余3%质保金待质保期满后付清。 ④工程竣工后，承包人应向发包人提供竣工归档资料，并整理成册，竣工图纸一式四份，并确保竣工资料真实、准确、齐全、完整。 （8）承包人负责协调周边关系,费用自理，在项目实施过程中的各种与建设相关的手续均由承包人办理，费用不再另外计取。 （9）发包人资金暂不到位的情况下，承包人应有连续施工的能力，保证工程按期竣工。 施工方农民工工资保障金、履约担保条款 1）根据平顶山市劳动和社会保障局、平顶山市建设委员会平劳社监察【2004】1号文件规定，投标人在中标后，中标人应按中标价的2％向有关部门足额缴纳农民工工资保障金。一旦承包的工程项目中出现拖欠农民工工资情况，可由建设行政主管部门从该工资保障金中先予以划支。此保障金应以保函形式办理，在办理中标通知书前交于项目所在地招标办集中统一保管。 2）中标人需与招标人签订不拖欠农民工工资协议：针对农民工夏收、秋收、春节三个假期放假，前一期工程进度款业主监督优先发放农民工工资，无承诺者在评标时将实行“一票否决”，如发现有拖欠农民工工资的情况，招标人将上报建设行政主管部门建议将其企业列入黑名单，并按照相关规定进行处罚。根据平顶山市人民政府办公室文件，平政办【2017】 27号文精神，中标人承诺严格规范劳动用工管理，实行银行代发工资制度，按相关规定支付农民工工资。 3）中标人在签订合同前向招标人提交中标价10%的履约担保，其保函原件由招标人确认后交项目所在地招标办，经审查后集中保管。 注：上述条款为本次招标的实质性要求，须投标单位完全承诺满足。 |  |
| 10.1.3 | 招标人农民工工资保障金 | 根据平劳社监察(2004)1号文件规定，招标人应按中标价的2%交纳农民工工资保障金，在有关部门办理中标通知书备案时，将此保障金交纳相关手续交于有关部门统一保管。 |  |
| 10.1.4 | 不良行为记录 | 不良行为记录是指：没有在质量、安全、农民工工资及诚信等方面，受到政府和有关建设行政主管部门的处罚和通报记录。 |  |
| 10.2 | 招标控制价 | 勘察费招标控制价：6.7万元； 设计费招标控制价：126万元； 施工建安费费率招标控制价：100%； 本次招标的勘察费报价、设计费报价及施工建安费投报费率不得高于该招标控制价。 |  |
| 10.3 | 施工组织设计是否采用“暗标”评审方式 | 不采用 |  |
| 10.5 | 是否实行计算机辅助评标 | 是 |  |
| 10.6 | 投标人代表出席开标会 | 全面实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密投标文件，不再到开标现场，投标人开标前应仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》。 |  |
| 10.7 | 中标公示 | 在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒介予以公示，公示期不少于3日。 |  |
| 10.8 | 知识产权 | 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |  |
| 10.9 | 重新招标的其他情形 | 除投标人须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。 |  |
| 10.10 | 同义词语 | 构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。 |  |
| 10.11 | 监 督 | 本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。 |  |
| 10.12 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |  |
| 10.13 招标人补充的其他内容 |  |  |  |
| 10.13.1 | 招标代理费 | 代理报酬根据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号）精神，参考《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格【2011】534号）的标准计取，由中标人支付。 |  |
| 10.13.2 | 定标方式 | 招标人将根据评标委员会提出的评标报告，确定排名第一的中标候选人为中标人。当确定中标的中标候选人放弃中标或不按规定向招标人交纳履约保证金因或不可抗力提出不能履行合同的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。 |  |

投标人须知正文

1．总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目己具备招标条件，现对本招标项目进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和出资比例

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量和要求

1.3.1 本次招标内容及范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目的资质条件、能力和信誉：见投标人须知前附表。

1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

(2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

(3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

(l）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）;

(2）为本招标项目的监理人；

(3）为本招标项目的代建人；

(4）为本招标项目提供招标代理服务的；

(5）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

(6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

(7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

(8）被责令停业的；

(9）被暂停或取消投标资格的；

(10）财产被接管或冻结的；

(11）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.4.4单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

1.5 费用承担和设计成果补偿

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表规定给予零补偿，并有权免费使用未中标人设计成果。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定不召开投标预备会。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，在电子交易系统中将提出的问题送达招标人，以便招标人澄清。

1.10.3招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以网上公告方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

见前附表。

1.12 偏离

见前附表。

2．招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

(1）招标公告；

(2）投标人须知；

(3）评标办法；

(4）合同条款及格式；

(5）技术标准和要求；

(6）投标文件格式；

(7）投标人须知前附表规定的其他材料。

招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时在平顶山市公共资源交易中心系统中提出。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前在平顶山市公共资源交易中心系统中提出。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前公布在发布招标公告的媒体上，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。招标文件澄清、修改须在招标管理机构及造价管理机构备案后方具有和招标文件相同的效力。

2.2.3 投标人应及时在发布的媒体查看澄清内容。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人可以在平顶山市公共资源交易中心系统中对招标文件进行修改，并在平顶山市公共资源交易中心系统中告知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

3．投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（一）投标函及投标函附录

（二）法定代表人身份证明或授权委托书

（三）联合体协议书

（四）实质性条款承诺

（五）承包人勘察设计方案

（六）承包人实施方案

（七）资格审查资料

（八）投标人认为有必要的其它资料

3.2 投标报价

3.2.1 勘察费、设计费用以固定金额（元）进行投报。投标人应按招标文件中“投标文件格式”的要求填写价格清单，本工程的投标应以招标文件、招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件修改补充通知，结合自身管理水平及期望得到的利润等因素由投标人自主报价，但不得低于企业实际成本。

3.2.2投标人应按本招标文件及招标人提供的技术资料进行报价。任何有选择的报价将不予接受。

3.2.3投标人应对项目所在地进行踏勘，以充分了解项目位置、地质地貌、气候与水文条件、交通状况、电力、上水、下水、热力和天然气等市政基础设施及任何其他足以影响其提交方案的可实现性和投标报价的情况，任何因忽视或误解现场情况而导致损失由投标人自行承担。

3.2.4用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；如投标函及附录中大写金额与小写金额不一致，以大写金额为准。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和 “投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按招标文件要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3 中标通知书发出后5日内向未中标的投标人退还投标保证金；招标人与中标人签订合同后5日内，向中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

(2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

3.5 资格审查

本工程采用资格后审方式，审查内容见“评标办法前附表”。

3.6 备选投标方案

本项目不接受投标人递交备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按招标文件中“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.8投标文件格式

3.8.1投标人应严格按照招标文件中提供的“投标文件格式”填写相关内容。否则，将影响投标文件得分。 “投标文件格式”规定之外允许投标人可以自行编写。

3.8.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

4．投标

4.1.1 加密电子投标文件应在采购文件规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统（http://221.176.192.166:8080/ggzy/）。逾期到达交易系统的电子投标文件视为放弃本次投标。投标人应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

4.1.2.投标人对同一项目多个标段进行投标的，加密电子投标文件应按标段分别提交。

4.2 投标文件的递交

投标人应在投标人须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件电子版。

4.3 投标文件的修改与撤回

在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

5．开标

全面实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密投标文件，不再到开标现场，投标人开标前应仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》及《关于“不见面开标系统”升级的通知》等相关公告。

6．评标

6.1 评标委员会

6.1.1评标委员会由有关专家及招标人代表（应具有评标专家相应或者类似的条件）共5人及5人以上单数组成。在招标管理部门的监督下，从评标专家库中随机抽取，评标委员会中具有技术经济方面的专家不少于2/3。

注：“上述规定为一组评标专家组成方式，根据项目标段数量和评标工作量，可由多组专家完成评审，但一个标段只能由一组专家评审”。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1）投标人或投标人的主要负责人的近亲属；

(2）项目主管部门或者行政监督部门的人员：

(3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。招标人不承诺最低价中标，而且招标人没有义务向未中标人解释未中标原因。

6.3 评标

评标委员会按照招标文件“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。招标文件“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7．合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标通知

在投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约担保

7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式向招标人提交履约担保。中标人递交的履约担保，应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式。

7.3.2 中标人不能按要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起15 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8．重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

(1)投标截止时间止，投标人少于3个的；

(2)经评标委员会评审后否决所有投标的；

(3)评标委员会否决不合格投标或者界定为废标后因有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会决定否决全部投标的。

(4)同意延长投标有效期的投标人少于3个的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9．纪律要求、投诉、监督、质疑、处罚

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用招标文件“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附件-1

全流程电子化交易注意事项

电子化交易项目投标文件是投标人、供应商（以下简称“投标人”）通过中心投标文件制作系统制作，并经过签章和加密后生成的电子版投标文件。（电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录公共资源电子化交易系统在右上角“组件下载”中查看）制作电子化投标文件，需仔细阅读以下条款。

一、电子化投标

（一）网上投标保证金的缴纳

1、递交形式: 投标人的投标保证金必须通过投标人基本账户以转账或电汇的形式缴纳（账户必须是已加入平顶山市公共资源交易投标人或供应商诚信库中的账户）。

2、投标人缴纳投标保证金后，应在规定的缴纳截止时间前通过平顶山市公共资源电子化交易系统将保证金成功绑定至所投标项目和标段。保证金绑定操作手册，请登录平顶山市公共资源交易中心网站在办事指南中网上投标栏目查看。

3、投标人在成功绑定后，可以将系统生成的回执单图片制作在投标文件中，作为缴纳保证金的依据。

4、投标人应仔细阅读操作手册并充分考虑异地跨行转账到账时间等因素，因投标人操作不当或银行到账时间等问题造成保证金无法正常绑定影响投标的，由投标人自行承担后果。

5、未中标投标人的投标保证金在项目结束后，由中介服务机构向中心项目负责人提出退款申请，项目负责人同意并经财务部门核对后，通过中心交易平台退还给投标人。

（二）电子化投标文件的签章

1、投标人在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。

2、招标文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，投标人在进行电子化投标文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录平顶山市公共资源电子化交易系统在右上角“组建下载”中查看。

（三）电子化投标文件的格式及上传投标

1、投标人所上传的电子化投标文件，应是通过中心投标文件制作系统制作的，经过签章和加密后生成的电子版投标文件。生成的电子版投标文件包含用于投标文件上传的主文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.file）和用于应急补救的投标文件备份文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.bin），备份文件主要用于电子化开标出现技术问题后的补救，请投标人随身携带。

注：（1）投标人投报多个标段的，根据标段制作各个标段的投标文件后上传

2、电子化投标文件应在投标截止时间前成功上传至平顶山市公共资源电子化交易系统。至投标截止时间止，仍未上传成功的电子化投标文件将不予接收。

注：如按照电子化投标操作教材制作完成的电子化投标文件无法上传的，投标人应在投标截止时间前尽早的联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。投标人应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，投标文件未在投标截止时间前成功上传的，其投标文件不予接收。

（四）电子化项目开标、解密、唱标、评标

1、电子化投标文件采用双重加密方式。开标时，首先由投标人使用CA证书，在规定时间内对其电子化投标文件进行首次解密，投标人解密完成后，再由中介服务机构使用CA证书对投标文件进行再次解密。

2、电子化投标文件解密异常的处理

如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时联系中介服务机构说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：

（1）首先由技术人员进行问题排查。

（2）经技术人员排查后，是投标人文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密和唱标，开标会议继续进行。

（3）经技术人员排查后，如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员对问题进行处理。如短时间内问题无法解决的，将由中介服务机构向监督部门申请，经监督部门同意后，暂停开标会议，待问题解决后继续开标。

3、待所有投标人投标文件解密完成后，由中介服务机构操作，对所有已解密投标文件进行唱标。

4、评标时，评标委员会对电子化投标文件有质疑的，将通过电子化交易系统对投标人发起质疑。质疑回复内容确认后，投标人的回复文件必须以经过投标人和其法定代表人签章的PDF格式文件为准，并通过电子化交易系统提交至评标委员会。

5、如评标委员会对需要回复的投标人回复内容有异议的，经过几次回复仍不清楚的，需在监督下进行免提电话进行质疑。

6、评标时如因系统异常、停电、电脑病毒、网络堵塞等原因无法正常进行的，由技术人员排查解决，短时间无法解决的，经监督部门同意后，暂停评标活动，待问题解决后继续评标。

- 第三章 评标办法（综合评估法）前附表

| 条款号 |  | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 |  | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 |  | 符合招标文件的要求 |
|  |  | 投标文件格式 |  | 符合“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 报价唯一 |  | 只能有一个有效报价 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 |  |  | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 |
| 资格审查资料应制作到电子投标文件中，以电子投标文件为准。 |  |  |  |  |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 |  | 投标报价 | 符合招标文件规定 |
|  |  |  | 投标内容（招标范围） | 符合招标文件规定 |
|  |  |  | 工 期 | 符合招标文件规定 |
|  |  |  | 质 量 | 符合招标文件规定 |
|  |  |  | 投标有效期 | 符合招标文件规定 |
| 2.2 |  |  | 评分标准 |  |
| 2.2.1 |  |  | 分值构成 (总分100分) | 承包人勘察设计方案：12分 承包人实施方案：25分 投标报价：勘察费5分，设计费：10分，施工25分 综合部分：23分 投标人综合得分=承包人勘察设计方案得分+承包人实施方案得分+投标报价得分+综合得分。 |
| 2.2.2 |  |  | 评标基准价计算方法 | 一、设计费评标基准值： (1)当有效投标人中投报设计费总报价在设计费最高投标限价（即126.00万元）的95%-100%（含95%、100%）之间的投标人小于5家（不含5家）时，取投报设计费总报价在设计费最高投标限价95%-100%（含95%、100%）之间的投标人的投报设计费总报价的算术平均值作为评标基准值； (2)当有效投标人中投报设计费总报价在设计费最高投标限价（即126.00 万元）的95%-100%（含95%、100%）之间的投标人大于5家（含5家）时，取设计费总报价在设计费最高投标限价的95%-100%（含95%、100%）之间的投标人的投报设计费总报价去掉一个最高报价和一个最低报价后的算术平均值作为评标基准值。 （3）当所有有效投标人投报设计费总报价均不在设计费最高投标限价（即126万元）的95%（含）-100%（含）范围内时，设计费评标基准值定为设计费最高投标限价（即126万元）的95%。 二、勘察费评标基准值： (1)当有效投标人中投报勘察费总报价在勘察费最高投标限价（即6.7万元）的95%-100%（含95%、100%）之间的投标人小于5家（不含5家）时，取投报勘察费总报价在勘察费最高投标限价95%-100%（含95%、100%）之间的投标人的投报勘察费总报价的算术平均值作为评标基准值； (2)当有效投标人中投报勘察费总报价在勘察费最高投标限价（即6.7万元）的95%-100%（含95%、100%）之间的投标人大于5家（含5家）时，取勘察费总报价在勘察费最高投标限价的95%-100%（含95%、100%）之间的投标人的投报勘察费总报价去掉一个最高报价和一个最低报价后的算术平均值作为评标基准值。 （3）当所有有效投标人投报勘察费总报价均不在勘察费最高投标限价（即6.7万元）的95%（含）-100%（含）范围内时，勘察费评标基准值定为勘察费最高投标限价（即6.7万元）的95%。 三、施工建安费投报费率评标基准值: （1）当有效投标人中施工建安费投报费率在95%-100%（含95%、100%）之间的投标人小于5家（不含5家）时，取施工建安费投报费率在95%-100%（含95%、100%）之间的投标人的投报费率的算术平均值作为评标基准值； （2）当有效投标人中施工建安费投报费率在95%-100%（含95%、100%）之间的投标人大于5家（含5家）时，取施工建安费投报费率在95%-100%（含95%、100%）之间的投标人的投报费率去掉一个最高费率和一个最低费率后的算术平均值作为评标基准值； （3）当所有有效投标人投报施工建安费投报费率均＜95%时，施工建安费投报费率评标基准值定为95%。 |
|  |  |  | 设计费偏差率计算公式 | 偏差率=100% ×（投标人报价－评标基准值）/评标基准值 |
|  |  |  | 勘察费偏差率计算公式 | 偏差率=100% ×（投标人报价－评标基准值）/评标基准值 |
|  |  |  | 施工建安费投报费率偏差计算公式 | 偏差=投标人投标报价-评标基准值 |

| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.3 | 承包人勘察设计方案评分标准（12分） | 整体设计说明、设计方案综合效果、对概念性方案的深化提升等方面酌情打分（0-2分） |  |  |
|  |  | 主要效果图及说明酌情打分（0-3分） |  |  |
|  |  | 设计方案表现形式新颖，具有创新性，具有海绵城市方案的酌情打分（0-1分） |  |  |
|  |  | 设计方案能因地制宜、充分考虑与周边环境结合，具有可操作性酌情打分（0-1分） |  |  |
|  |  | 设计方案经济合理、指标准确，工程造价估算不突破规定的控制要求酌情打分（0-1分） |  |  |
|  |  | 衔接合理，局部与整体有机统一性酌情打分（0-1分） |  |  |
|  |  | 地方文化经济体现的合理性与特色性酌情打分（0-1分） |  |  |
|  |  | 勘察方案和勘察技术手段酌情打分（0-2） |  |  |
| 2.2.4 | 承包人实施方案评分标准 （25分） | 主要施工方案与技术措施（1-5分） | 施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工）总体安排合理，运用先进、合理的施工工艺、施工机械；对施工难点有先进和合理的建议。 | 3＜得分≤5 |
|  |  |  | 施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工）总体安排合理，施工工艺、施工机械合理、可行；对施工难点有合理的建议。 | 1≤得分≤3 |
|  |  | 质量管理体系与措施（1-4分） | 组织机构形式合理，有完善的指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，对项目提出先进、可行、具体的保证措施。主体结构质量保证措施完整得力、经济、安全、切实可行。主体结构、装饰装修按照工程建设强制性标准和其他技术标准施工，不得偷工减料。 | 2＜得分≤4 |
|  |  |  | 组织机构形式基本合理，指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，具体措施可行。主体结构质量保证措施经济、安全、基本可行。主体结构、装饰装修符合工程建设强制性标准，不得偷工减料。 | 1≤得分≤2 |
|  |  | 工程进度计划与措施（1-1.5分） | 工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施合理且有针对性，有具体的违约责任承诺。 | 得1.5分 |
|  |  |  | 工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施基本合理，有具体的违约责任承诺。 | 得0.5分 |
|  |  | 安全管理体系与措施（1-4分） | 施工安全生产保障体系健全，安全管理制度完善，安全管理目标具体，全员安全责任制明确，现场安全管理组织机构、人员配备满足国家规定要求。根据工程特点、周边环境和施工工艺，现场重大危险源辨识全面，制定有项目危险性较大的分部分项工程清单并明确有相应的安全管理措施。安全技术方案措施科学合理、先进可行。 | 2＜得分≤4 |
|  |  |  | 有施工安全生产保障体系、安全责任制和安全管理制度，现场安全管理机构、人员配备满足国家规定。根据工程特点、周边环境和施工工艺，正确识别现场重大危险源并有相应的安全防护管理措施。制定有本项目危险性较大的分部分项工程清单和相关专项施工方案（或方案计划），安全技术方案、措施基本可行。 | 1≤得分≤2 |
|  |  | 环保管理体系与措施（1-4分） | 创安全文明标准化工地目标明确，有针对项目实际情况，科学可行的创建计划和符合相关标准、规范、规程的创建保证措施和安全文明措施费用投入使用计划，现场施工区、生活区、办公区等设置科学规范，符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施符合河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》（DBJ41/174）的规定，防治方案科学、先进。 | 2＜得分≤4 |
|  |  |  | 有安全文明标准化工地创建目标计划和创建措施，有安全文明措施费用投入使用计划，现场施工区、生活区、办公区等设置符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施基本达到河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》（DBJ41/174）的规定，有防治方案。 | 1≤得分≤2 |
|  |  | 资源配备计划（1-2分） | 1.机械：投入计划与进度计划呼应，采用先进机械设备且配置合理、先进，满足安全技术规范和施工进度需要；PC构件运输、安装设备满足施工要求； 2.劳动力：投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确； 3.主要物资计划：主要物资（含PC构件的供应需求）投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确。 | 得2分 |
|  |  |  | 1.机械：投入计划与进度计划呼应，机械设备配置基本合理，满足安全技术规范和施工进度需要； 2.劳动力：投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理； 3.主要物资计划：主要物资（含PC构件的供应需求）投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理。 | 得1分 |
|  |  | 施工进度及网络计划（0.5-3分） | 关键线路清晰、准确、完整、计划编制合理、可行、满足招标文件对工期的要求。 | 1.5＜得分≤3 |
|  |  |  | 关键线路基本准确，计划编制基本可行。 | 0.5≤得分≤1.5 |
|  |  | 技术创新的应用实施措施（1分） | （1）节能减排、（2）绿色施工、（3）工艺创新、（4）装配式建筑等技术创新的应用实施措施符合工程情况，具有针对性、可行性、经济适用性。 | 得1分 |
|  |  |  | （1）节能减排、（2）绿色施工、（3）工艺创新、（4）装配式建筑等技术创新的应用实施措施基本符合工程情况，具有针对性。 | 得0.5分 |
|  |  | 施工总平面图布置（0.5分） | 总体布置有针对性、合理、能较好满足施工需要，符合安全、文明施工要求；材料堆放有序。 | 0.5 |
| 2.2.5 | 投标报价（40分） | 设计费投标报价 （10分） | 依据设计费总报价偏差率计算工程设计费报价得分：以各有效投标人投报设计费总报价与评标基准值进行对比：（b-a）/a*100%，a为评标基准值,b为各有效投标人投标报价；投标人投标报价与评标基准值相等的得10分；投标人投标报价每高于评标基准值1%的，在10分的基础上扣0.5分，最多扣3分；投标人投标报价每低于评标基准值1%的，在10分的基础上扣0.5分，最多扣3分。不足1%的按比例折扣。最终得分精确到小数点后两位数字。 |  |
|  |  | 勘察费投标报价 （5分） | 依据勘察费总报价偏差率计算工程勘察费报价得分： 以各有效投标人投报勘察费总报价与评标基准值进行对比：（b-a）/a*100%，a为评标基准值,b为各有效投标人投标报价；投标人投标报价与评标基准值相等的得5分；投标人投标报价每高于评标基准值1%的，在5分的基础上扣0.5分，最多扣1.5分；投标人投标报价每低于评标基准值1%的，在5分的基础上扣0.5分，最多扣1.5分。不足1%的按比例折扣。 最终得分精确到小数点后两位数字。 |  |
|  |  | 施工建安费投报费率（25分） | 投标人的施工建安费投报费率等于评标基准值的得25分；每高于评标基准值1个百分点，在25分基础上扣1分，扣完为止；每低于评标基准值1个百分点，在25分基础上扣1分，当低于基准值2个百分点（不含）每再低于基准值一个百分点扣2分，扣完为止；不足1%时按比例折扣。 |  |
| 2.2.6 | 综合 （23分） | 人员（5分） | 项目部其他主要人员勘察各专业负责人、设计各专业负责人、施工员、质检员、安全员、造价员、材料员等齐备、专业配套齐全、具有相关岗位证书，在2-5分之间酌情打分，不提供不得分。 |  |
|  |  | 业绩 (6分) | 投标人2017年1月1日以来须具有类似业绩，时间以合同签订时间为准（提中标公示网页截图、中标通知书、施工合同）每有一项得2分，最多得6分。 注：类似业绩以合同签订时间为准，合同金额大于7000万元。 |  |
|  |  | 信誉（2 分） | 投标人提供国家级建筑业行业协会颁发的信用证书为 AAA 级得 2分；省级建筑业行业协会颁发的信用证书为得 1 分；不提供不得分。（需提供在有效期内的企业信用等级证书，否则不得分。） |  |
|  |  | 服务承诺（6 分） | 1.工程施工过程中，对施工工期及工程质量的承诺；（0-2 分 ） 2.投标人对本工程做出工程质保期内及质保期外的承诺；（0-2分 ） 3.投标人针对本工程的特点和要求，结合自身的条件和潜力，有利于安全文明施工及不拖欠 工人工资等方面的承诺。（0-2 分 ） |  |
|  |  | 合理化建议（4分） | 投标人能够结合项目实际情况在保证工程质量标准的前提下，在降低工程费用、提高工程质量等方面提出切实可行的建议及实施方案。（0-4分） |  |
| 备注 | 上述评标过程涉及的证件以投标文件中的扫描件（或图片）为准，投标文件中提供上述资料的扫描件（或图片）必须真实有效（上述资料需提供能清晰识别其中内容的扫描件或图片，否则将不予认可），若发现提供虚假材料，招标人有权取消其中标资格，并上报相关行政监督部门，给予相应处罚或处分。 |  |  |  |

1.评审方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

2.评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）承包人勘察设计方案分值：见评标办法前附表；

（2）承包人实施方案分值：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分分值：见评标办法前附表：

（4）综合标评分标准：见评标办法前附表：

2.2.2 评标基准价计算  评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）承包人勘察设计方案评分标准：见评标办法前附表；

（2）承包人实施方案评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表：

（4）综合标评分标准：见评标办法前附表：

3.评标程序

3.1 初步评审

3.1.1评标委员会依据本章规。定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

(1)第二章“投标人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形的：

- 串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

- 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

- 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.4投标人得分=承包人勘察设计方案得分+承包人实施方案得分+投标报价得分+综合得分。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以在电子投标系统中要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1评标委员会按照得分高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，由应当向招标人提交评标报告。

第二卷

- 第四章 合同条款及格式

- 第一节 通用合同条款

参照住房和城乡建设部、市场监管总局制定的《建设项目工程总承包合同（示范文本）》（GF-2020-0216）及《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）。

- 第二节  合同附件格式

合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就              有关事项协商一致，共同签订本协议：

一、工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：   

3.资金来源：

4.工程概况：

5.承包范围：

二、合同工期

设计期限：

施工工期：          ，计划开工日期：     年     月     日 ，具体开工日期以发包人批准的开工报告为准。

三、质量标准

工程质量必须符合现行国家施工验收统一标准和相关专业验收规范的规定，达到合格标准。

四、签约合同价

设计费人民币：        ，施工报价费率：       。

设计限额：        。

施工内容：        。

五、项目经理

承包人项目经理：         。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）招投标文件

（2）中标通知书；

（3）投标函及其附录；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.本合同由发包人和承包人通过招投标形式签订，双方理解并承诺不再就本工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

4.承包人为本工程设计施工招标时联合体投标的中标联合体牵头人，承包人承诺按投标时与          签订的《联合体协议书》中约定，在         履行设计合同期间承担连带责任。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于     年      月      日签订。

十、签订地点

本合同在             签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 拾贰 份，均具有同等法律效力，发包人执 陆 份，承包人执 陆 份。

发包人：  (公章)             承包人：  (公章)

法定代表人或                法定代表人或

其委托代理人：（签字）           其委托代理人：（签字）

地  址：            地  址：  

邮政编码：              邮政编码：

电  话：             电  话：

传  真：              传  真：  

电子信箱：                 电子信箱：

开户银行：               开户银行：

账  号：              账  号：

- 第五章 设计条件及要求

1.项目综合说明

建设规模：本项目招标占地面积6154.6平方米，规划总建筑面积约25940平方米。地上建筑面积21540平方米，其中住宅建筑面积19564平方米，商业及配套建筑面积1976平方米；地下建筑面积4400平方米，其中人防工程建筑面积约1300平方米（人防工程投资约460万元）；容积率3.5，绿地率不小于35%，总户数172户，车位184个，共计两栋住宅楼（一栋11层，高34.35米；一栋26层，高79.85米）；本项目地基基础设计等级为乙级。

2.设计任务

该项目的设计要求为在规定时间内按要求提供施工图等，并提供施工等阶段的后续服务。

3.设计目标

资料精准详尽、措施经济实用、设计安全合理，开展设计工作。体现安全适用性、服务社会性、尊重现实性、体现协调性、经济美观性、人与自然和谐性、生态环境保护性等原则，结合项目特点做好总体设计。

4.设计要求

符合国家现行设计标准，设计文件满足国家相关行业标准，并保证最终通过相关评审、审查、审批。

5.设计深度及投报设计成果要求

投标单位应严格按照国家相关规范关于各设计阶段的深度和成果要求，提供完整的图纸和文字资料。同时，中标单位应严格按照国家相关规范关于各设计阶段的深度和成果要求，为招标人提供成熟的施工图设计等阶段的设计图纸和文字资料。

提交成果以招标人要求为准。

第六章 技术标准和要求

一、本工程施工严格按照国家现行强制性标准、施工规范和施工技术操作规程及有关规定执行。

二、工程验收按照国家现行强制性标准、工程质量统一验收评定标准和施工验收规范执行。

三、工程竣工后，施工单位应按有关规定向业主提供竣工归档资料，并整理成册，竣工资料五套和竣工图纸五份，并确保竣工资料真实、准确、齐全、完整。

- 第七章 投标文件格式

- 一、投标函及投标函附录

（一）投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了               （项目名称）第     标段招标文件的全部内容，愿意以设计费大写：      （小写：    元）、勘察费大写：      （小写：    元）、施工建安费投报费率    %，工程总承包工期：    ，质量达到：              ，按合同约定进行设计、实施和竣工承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期 60日历天内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        （小写     元）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

投 标 人：                      （电子印章）

法定代表人或其委托代理人：     （电子签章）

年      月      日

（二）投标函附录

| 项目名称及标段 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标人 |  |  |  |
| 投标报价 | 设计费（元） |  |  |
|  | 勘察费（元） |  |  |
|  | 施工建安费投报费率 | % |  |
| 工期 | 日历天，其中勘察设计周期： 日历天（含图纸设计及相关设计评审、审查等工作）。 |  |  |
| 质量 |  |  |  |
| 投标有效期 |  |  |  |
| 设计项目负责人 | 姓名 | 职称 |  |
| 勘察项目负责人 | 姓名 | 职称 |  |
| 施工项目经理 | 姓 名 | 级别 | 职称 |
| 其他优惠说明： |  |  |  |

投标人：        （电子印章）

法定代表人或委托代理人：       （电子签章）

日期：    年      月      日

- 二、法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月       日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：                 （电子印章）

年      月    日

授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）

（电话）             （邮箱）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）   标段投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件

投标人：                               （电子印章）

法定代表人：                               （电子签章）

年       月       日

- 三、联合体协议书

（如采用）

牵头人名称：

法定代表人：

法定住所：

成员一名称：

法定代表人：

法定住所：

（所有成员单位名称）自愿组成                 （联合体名称）联合体，共同参加                             （项目名称）工程总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、                       （某成员单位名称）为               （联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                               ；按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式      份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

成员一名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

年       月       日

备注：投标人可根据实际情况对联合体协议内容进行调整和扩展，附签订的联合体协议书扫描件（或图片）。

- 四、实质性条款承诺

（格式自拟）

- 五、承包人勘察设计方案

- 六、承包人实施方案

- 七、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：联合体投标的需同时提供联合体成员的投标人基本情况表。

（二）近年同类项目业绩情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

（三）近年发生的重大诉讼及仲裁情况

注：联合体投标的同时提供联合体成员的近年发生的重大申诉及仲裁情况。

（四）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

（五）主要人员简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

- 八、投标人认为有必要的其它资料

平顶山市房屋建筑市场和市政基础设施工程项目

招标投标活动承诺书

我单位承诺，在                       项目招投标活动中，自觉遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、河南省实施《中华人民共和国招标投标法》办法等招标投标相关法律、法规和制度规定，如有违反，愿承担相关法律责任。

投  标  人：                        （电子印章）

法定代表人：                        （电子签章）

日      期：

如是联合体投标需联合体牵头人及联合体成员同时提供此承诺书。