平顶山市卫东区消防救援指挥中心（二中队）建设项目工程总承包（EPC）及监理

（二标段）

招标文件

项目编号：TWZB-2021-026

招 标 人：平顶山市天浩城市建设发展有限公司

代理机构：河南省天问工程技术咨询有限公司

日    期：二零二一年八月

目	录

第一章 招标公告	2

第二章 投标人须知	12

投标人须知前附表	12

1. 总则	18

2. 招标文件	20

3. 投标文件	21

4. 投标	23

5. 开标	24

6. 评标	25

7. 合同授予	26

8. 纪律和监督	27

第三章 评标办法	28

评标办法前附表	28

第四章 合同条款及格式	32

第五章 委托人要求	57

第六章 投标文件格式	58

一、投标函及投标函附录	59

二、法定代表人身份证明	61

三、授权委托书	62

四、投标保证金	63

五、资格审查资料	64

（一）投标人基本情况表	64

（二）近年财务状况表	65

（三）近年完成的类似项目情况表	65

（四）正在监理和新承接的项目情况表	66

（五）近年发生的重大诉讼及仲裁情况	67

（六）拟投入本项目的主要施工设备表	67

（七）主要人员简历表	68

（八）拟投入本项目的主要试验检测仪器设备表	69

六、监理大纲	70

七、其他材料	70

## 第一章 招标公告

平顶山市卫东区消防救援指挥中心（二中队）建设项目工程总承包（EPC）及监理--公开招标公告

一、招标条件：

本次招标的平顶山市卫东区消防救援指挥中心（二中队）建设项目已经平顶山市卫东区发展和改革委员会以平卫发改[2021]20号文批准建设,招标人为平顶山市天浩城市建设发展有限公司，建设资金来源为中央抗疫国债和区财政专项资金，已落实到位，项目已具备招标条件。河南省天问工程技术咨询有限公司受平顶山市天浩城市建设发展有限公司委托对本项目的设计施工总承包（EPC）及监理进行公开招标。欢迎具有相应资质的投标人参加投标，现将有关事宜公告如下：

二、项目概况与招标范围：

1.项目名称: 平顶山市卫东区消防救援指挥中心（二中队）建设项目工程总承包（EPC）及监理。

2.招标编号：TWZB-2021-026。

3.工程概况：地点位于卫东区规划建设的纬三路北侧、经十四路东侧、开发二路西侧、煤泥河南侧。项目建设用地面积7767.86平方米，规划建设消防站执勤楼1栋、消防科普教育基地1栋及人防工程，总建筑面积约4652.93平方米。

4.项目总投资：约3300万元，其中施工建安费约2800万元。

5.标段划分：共分为两个标段。

第一标段：本项目设计施工总承包（EPC）；第二标段：本项目监理。

6.计划工期/服务期：

第一标段：240日历天（设计周期30日历天、施工工期210日历天）；

第二标段：监理服务期为工程设计阶段、采购阶段、施工阶段（含人防）和缺陷责任期的监理。

7.招标范围：

第一标段：本项目的方案设计、初步设计、施工图设计、人防设计、后期相关服务等设计工作、工程施工及与工程建设有关的设备、主要材料等的采购安装；

第二标段：本项目的设计阶段、施工阶段及缺陷责任期的监理；

8.质量标准：合格。

三、投标人资格要求：

第一标段：

3.1具有独立法人资格，持有合格有效的营业执照。

3.2同时具有建设行政主管部门颁发的工程设计建筑行业（建筑工程）丙级及以上资质和建筑行业（人防工程）乙级及以上资质或工程设计综合资质。

3.3具有建设行政主管部门颁发的房屋建筑工程施工总承包叁级及以上资质，且安全生产许可证在有效期内。

3.4 项目负责人资格要求：拟派施工项目经理具有建筑工程专业二级及以上注册建造师证书、具有有效的安全生产考核合格证书，拟任项目经理不得有在建工程、未发生过重大安全生产事故（提供无在建、无重大安全生产事故承诺书）；拟派设计负责人须具有二级及以上注册建筑师资格证。

3.5施工单位拟任技术负责人具有相关专业中级或中级以上职称证书。

3.6施工单位拟派施工员、质量（检）员、安全员、材料员、资料员具有有效的岗位证书（需提供网上查询页面截图）。

3.7需提供“中国执行信息公开网” 网站 的“失信被执行人”，“信用中国”网站的“重大税收违法案件当事人名单”，“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为名单”查询结果页面截图，若有不良记录投标无效，执行财库[2016]125号文。

3.8未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题、没有被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的（提供承诺书）。

3.9本标段招标接受联合体投标。联合体组成，应满足下列要求：

3.9.1以联合体参加的，应提交联合体协议并注明牵头人及各方拟承担的工作和责任，并承诺一旦中标，联合体各方将向招标人承担连带责任；联合体成员不超过2家；

3.9.2联合体各方不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在同一项目投标；

3.9.3投标过程中除联合体协议书及文件有要求的资料由各方签字盖章外，投标保证金等费用缴纳、文件签字盖章均由联合体牵头人签署办理；

3.9.4联合体各方均需满足上述3.7-3.8项要求。

3.10拟派项目负责人、技术负责人及授权委托人须为投标单位正式员工，提供投标单位与其签订的劳动合同及2021年2月以来至少1个月为其缴纳社保的证明。

3.11本标段采用资格后审的方式确定合格投标人。

第二标段：

3.1 具有独立法人资格，持有合格有效的营业执照。

3.2同时具有房屋建筑工程监理丙级及以上资质和人防工程监理丙级及以上资质或监理综合资质。

3.3拟任项目总监须具有房屋建筑工程专业注册监理工程师证书，在投标及监理过程中不得更换（提供不更换承诺书）。

3.4需提供“中国执行信息公开网” 网站 的“失信被执行人”，“信用中国”网站的“重大税收违法案件当事人名单”，“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为名单”查询结果页面截图，若有不良记录投标无效，执行财库[2016]125号文。

3.5未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题、没有被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的（提供承诺书）。

3.6拟派项目总监理工程师和委托人须为投标人正式职工，提供投标单位与其签订的劳动合同及2021年2月以来至少1个月为其缴纳社保的证明。

3.7本标段采用资格后审的方式确定合格投标人，不接受联合体投标。

注：上述两标段中如投标单位为新成立企业，可提供注册后的相关证明材料。

四、获取招标文件：

1、时间：2021年8月26日至2021年9月16日，每天上午00时00分至12时00分，下午12时00分至00时00分。

2、地点：潜在投标人报名需凭CA数字证书通过平顶山市公共资源交易中心网（网址：http://www.pdsggzy.com/）“供应商登录”入口进入交易系统进行下载。具体操作请查看以下链接：链接地址：http://www.pdsggzy.com/fwzn/11020.jhtml，办理CA证书：http://www.pdsggzy.com/tzgg/10814.jhtml。

3、方式：在招标文件获取截止时间前，于全国公共资源交易平台（河南省•平顶山市）电子招投标系统自行下载EGP版本招标文件；投标人未通过全国公共资源交易平台（河南省•平顶山市）电子招投标系统下载EGP招标文件的，其投标文件于系统内无法上传。

4、售价：0元。

五、投标截止时间及地点：

1、时间：2021年9月17日9时20分

2、地点：全国公共资源交易平台（河南省•平顶山市）电子交易系统

注：在疫情期间如有变化，请各潜在投标人及时关注全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）网站。

六、开标时间及地点:

1、时间：2021年9月17日9时20分

2、地点：全国公共资源交易平台（河南省•平顶山市）电子交易系统

注：本项目实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密投标文件，不再到开标现场，投标人开标前应仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》。

七、发布公告的媒介及招标公告期限:

本公告同时在《平顶山建设信息网》、《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《河南省公共资源交易公共服务平台》、《全国公共资源交易平台（河南省•平顶山市）》发布。

八、其他补充事宜

监督单位：平顶山市建设工程招标投标事务中心

联 系 人：王先生

联系电话：0375-2633905

统一社会信用代码：12410400F737105200

九、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1.招标人信息：

名称：平顶山市天浩城市建设发展有限公司

地址：平顶山市卫东区建设东路790号

联 系 人：张女士

联系方式：0375-7038782

2.招标代理机构信息：

名称：河南省天问工程技术咨询有限公司

地址：平顶山市姚电大道西段路南39号院（市一中西300米）

联 系 人：杜世豪

联系方式：0375-2212669   13733799758

温馨提示：

本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读招标文件，并注意以下事项。

1.投标人应按招标文件规定编制、提交电子投标文件。

2.本项目投标人不用再提供纸质投标文件。

3.电子文件下载、制作、提交期间和开标（电子投标文件的解密）环节，投标人须使用CA数字证书（证书须在有效期内）。

4.电子投标文件的制作

4.1 投标人登录《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统（http://221.176.192.166:8080/ggzy/）下载“平顶山投标文件制作系统”，按招标文件要求制作电子投标文件。

电子投标文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（投标人、供应商）。

4.2 投标人须将招标文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。

4.3投标人对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的招标文件，按标段制作电子投标文件，并按招标文件要求在相应位置加盖投标人电子印章和法人电子印章。

一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用，名称为“备份”的文件夹使用电子介质存储备用。

5.加密电子投标文件的提交

5.1加密电子投标文件应在招标文件规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统（http://221.176.192.166:8080/ggzy/）。

投标人应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

5.2 投标人对同一项目多个标段进行投标的，加密电子投标文件应按标段分别提交。

平顶山市卫东区消防救援指挥中心（二中队）建设项目

工程总承包（EPC）及监理—变更公告

一、项目基本情况：

1. 原公告招标编号：TWZB-2021-026。

2. 原公告项目名称: 平顶山市卫东区消防救援指挥中心（二中队）建设项目工程总承包（EPC）及监理。

3. 首次公告的日期及发布媒体：2021年8月25日在《平顶山建设信息网》、《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《河南省公共资源交易公共服务平台》、《全国公共资源交易平台（河南省•平顶山市）》发布。

4. 原投标截止时间(投标文件递交截止时间)：2021年9月17日9时20分（北京时间）。

二、更正信息：

原招标范围：

第一标段：本项目的方案设计、初步设计、施工图设计、人防设计、后期相关服务等设计工作、工程施工及与工程建设有关的设备、主要材料等的采购安装；

第二标段：本项目的设计阶段、施工阶段及缺陷责任期的监理。

现变更为：

第一标段：本项目的方案设计、初步设计、施工图设计、人防设计、后期相关服务的设计工作、工程施工、与工程建设有关的设备、主要材料的采购安装、缺陷责任期内的所有工作及工程概况中的全部内容；

第二标段：本项目的设计阶段、施工阶段及缺陷责任期的监理。

原投标人资格要求：

第一标段：

3.1具有独立法人资格，持有合格有效的营业执照。

3.2同时具有建设行政主管部门颁发的工程设计建筑行业（建筑工程）丙级及以上资质和建筑行业（人防工程）乙级及以上资质或工程设计综合资质。

3.3具有建设行政主管部门颁发的房屋建筑工程施工总承包叁级及以上资质，且安全生产许可证在有效期内。

3.4 项目负责人资格要求：拟派施工项目经理具有建筑工程专业二级及以上注册建造师证书、具有有效的安全生产考核合格证书，拟任项目经理不得有在建工程、未发生过重大安全生产事故（提供无在建、无重大安全生产事故承诺书）；拟派设计负责人须具有二级及以上注册建筑师资格证。

3.5施工单位拟任技术负责人具有相关专业中级或中级以上职称证书。

3.6施工单位拟派施工员、质量（检）员、安全员、材料员、资料员具有有效的岗位证书（需提供网上查询页面截图）。

3.7需提供“中国执行信息公开网” 网站 的“失信被执行人”，“信用中国”网站的“重大税收违法案件当事人名单”，“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为名单”查询结果页面截图，若有不良记录投标无效，执行财库[2016]125号文。

3.8未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题、没有被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的（提供承诺书）。

3.9本标段招标接受联合体投标。联合体组成，应满足下列要求：

3.9.1以联合体参加的，应提交联合体协议并注明牵头人及各方拟承担的工作和责任，并承诺一旦中标，联合体各方将向招标人承担连带责任；联合体成员不超过2家；

3.9.2联合体各方不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在同一项目投标；

3.9.3投标过程中除联合体协议书及文件有要求的资料由各方签字盖章外，投标保证金等费用缴纳、文件签字盖章均由联合体牵头人签署办理；

3.9.4联合体各方均需满足上述3.7-3.8项要求。

3.10拟派项目负责人、技术负责人及授权委托人须为投标单位正式员工，提供投标单位与其签订的劳动合同及2021年2月以来至少1个月为其缴纳社保的证明。

3.11本标段采用资格后审的方式确定合格投标人。

第二标段：

3.1 具有独立法人资格，持有合格有效的营业执照。

3.2同时具有房屋建筑工程监理丙级及以上资质和人防工程监理丙级及以上资质或监理综合资质。

3.3拟任项目总监须同时具有房屋建筑工程专业注册监理工程师证书，在投标及监理过程中不得更换（提供不更换承诺书）。

3.4需提供“中国执行信息公开网” 网站 的“失信被执行人”，“信用中国”网站的“重大税收违法案件当事人名单”，“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为名单”查询结果页面截图，若有不良记录投标无效，执行财库[2016]125号文。

3.5未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题、没有被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的（提供承诺书）。

3.6拟派项目总监理工程师和委托人须为投标人正式职工，提供投标单位与其签订的劳动合同及2021年2月以来至少1个月为其缴纳社保的证明。

3.7本标段采用资格后审的方式确定合格投标人，不接受联合体投标。

注：上述两标段中如投标单位为新成立企业，可提供注册后的相关证明材料。

现变更为：

第一标段：

3.1具有独立法人资格，持有合格有效的营业执照。

3.2同时具有建设行政主管部门颁发的工程设计建筑行业（建筑工程）丙级及以上资质和建筑行业（人防工程）乙级及以上资质或工程设计综合资质。

3.3具有建设行政主管部门颁发的房屋建筑工程施工总承包叁级及以上资质，且安全生产许可证在有效期内。

3.4 项目负责人资格要求：拟派施工项目经理具有建筑工程专业二级及以上注册建造师证书、具有有效的安全生产考核合格证书，拟任项目经理不得有在建工程、未发生过重大安全生产事故（提供无在建、无重大安全生产事故承诺书）；拟派设计负责人须具有二级及以上注册建筑师资格证。

3.5 施工单位拟任技术负责人具有相关专业中级或中级以上职称证书。

3.6 施工单位拟派施工员、质量（检）员、安全员、材料员、资料员具有有效的岗位证书（需提供网上查询页面截图）。

3.7 需提供“中国执行信息公开网” 网站 的“失信被执行人”，“信用中国”网站的“重大税收违法案件当事人名单”，“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为名单”查询结果页面截图，若有不良记录投标无效，执行财库[2016]125号文。

3.8 未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题、没有被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的（提供承诺书）。

3.9本标段招标接受联合体投标。联合体组成，应满足下列要求：

3.9.1以联合体参加的，应提交联合体协议并注明牵头人及各方拟承担的工作和责任，并承诺一旦中标，联合体各方将向招标人承担连带责任；

3.9.2联合体各方不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在同一项目投标；

3.9.3投标过程中除联合体协议书及文件有要求的资料由各方签字盖章外，投标保证金等费用缴纳、文件签字盖章均由联合体牵头人签署办理；

3.9.4联合体各方均需满足上述3.7-3.8项要求。

3.10拟派项目负责人、技术负责人及授权委托人须为投标单位正式员工，提供投标单位与其签订的劳动合同及2021年2月以来至少1个月为其缴纳社保的证明。

3.11本标段采用资格后审的方式确定合格投标人。

第二标段：

3.1 具有独立法人资格，持有合格有效的营业执照。

3.2 具有房屋建筑工程监理丙级及以上资质或工程监理综合资质。

3.3 拟任项目总监须同时具有房屋建筑工程专业注册监理工程师证书，在投标及监理过程中不得更换（提供不更换承诺书）。

3.4 需提供“中国执行信息公开网” 网站 的“失信被执行人”，“信用中国”网站的“重大税收违法案件当事人名单”，“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为名单”查询结果页面截图，若有不良记录投标无效，执行财库[2016]125号文。

3.5 未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题、没有被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的（提供承诺书）。

3.6 拟派项目总监理工程师和委托人须为投标人正式职工，提供投标单位与其签订的劳动合同及2021年2月以来至少1个月为其缴纳社保的证明。

3.7 本标段采用资格后审的方式确定合格投标人，不接受联合体投标。

注：上述两标段中如投标单位为新成立企业，可提供注册后的相关证明材料。

原发布公告的媒介：

《平顶山建设信息网》、《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《河南省公共资源交易公共服务平台》、《全国公共资源交易平台（河南省•平顶山市）》

现变更为：

《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《河南省公共资源交易公共服务平台》、《全国公共资源交易平台（河南省•平顶山市）》

原投标截止时间（开标时间）2021年9月17日9时20分不变。

三、其他补充事宜

本项目招标文件内容变更，以本次上传附件中的招标文件为准，请各投标人重新下载招标文件。

四、其他补充事宜

监督单位：平顶山市建设工程招标投标事务中心

联 系 人：王先生

联系电话：0375-2633905

统一社会信用代码：12410400F737105200

五、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1.招标人信息：

名称：平顶山市天浩城市建设发展有限公司

地址：平顶山市卫东区建设东路790号

联 系 人：张女士

联系方式：0375-7038782

2.招标代理机构信息：

名称：河南省天问工程技术咨询有限公司

地址：平顶山市姚电大道西段路南39号院（市一中西300米）

联 系 人：杜世豪

联系方式：0375-2212669   13733799758

## 第二章 投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 |  | 编 列 内 容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 |  | 名称：平顶山市天浩城市建设发展有限公司 地址：平顶山市卫东区建设东路790号 联 系 人：张女士 联系方式：0375-7038782 |  |  |  |
| 1.1.3 | 招标代理机构 |  | 名称：河南省天问工程技术咨询有限公司 地址：平顶山市姚电大道西段路南39号院（市一中西300米） 联 系 人：杜世豪 联系方式：0375-2212669 13733799758 |  |  |  |
| 1.1.4 | 招标项目名称 |  | 平顶山市卫东区消防救援指挥中心（二中队）建设项目工程总承包（EPC）及监理（二标段） |  |  |  |
| 1.1.5 | 建设地点 |  | 地点位于卫东区规划建设的纬三路北侧、经十四路东侧、开发二路西侧、煤泥河南侧 |  |  |  |
| 1.1.6 | 建设规模 |  | 总建筑面积约4652.93平方米 |  |  |  |
| 1.1.7 | 建设周期 |  | 240日历天（设计周期30日历天、施工工期210日历天） |  |  |  |
| 1.1.8 | 工程概算 |  | 3300万元，其中工程建设费用约2800万元 |  |  |  |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 |  | 专项债券和区财政资金，100% |  |  |  |
| 1.2.2 | 资金落实情况 |  | 已落实到位 |  |  |  |
| 1.3.1 | 招标范围 |  | 为工程设计阶段、采购阶段、施工阶段（含人防）和缺陷责任期的监理 |  |  |  |
| 1.3.2 | 监理服务期 |  | 自工程设计、施工开工之日起至保修期满为止 |  |  |  |
| 1.3.3 | 质量要求 |  | 合格 |  |  |  |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 |  | 1.具有独立法人资格，持有合格有效的营业执照。 2.具有房屋建筑工程监理丙级及以上资质或工程监理综合资质。 3.拟任项目总监须具有房屋建筑工程专业注册监理工程师证书，在投标及监理过程中不得更换（提供不更换承诺书）。 4.需提供“中国执行信息公开网” 网站 的“失信被执行人”，“信用中国”网站的“重大税收违法案件当事人名单”，“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为名单”查询结果页面截图，若有不良记录投标无效，执行财库[2016]125号文。 5.未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题、没有被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的（提供承诺书）。 6.拟派项目总监理工程师和委托人须为投标人正式职工，提供投标单位与其签订的劳动合同及2021年2月以来至少1个月为其缴纳社保的证明。 |  |  |  |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 |  | 不接受 |  |  |  |
| 1.9.1 | 踏勘现场 |  | 不组织 |  |  |  |
| 1.10.1 | 投标预备会 |  | 不召开 |  |  |  |
| 1.10.2 | 投标人提出问题 |  | 时间：递交投标文件截止之日17天前 |  |  |  |
|  |  |  | 地点：全国公共资源交易平台（河南省•平顶山市）电子交易系统 |  |  |  |
| 1.10.3 | 招标人澄清发出的形式 |  | 在全国公共资源交易平台（河南省•平顶山市）电子交易系统以公告的形式 |  |  |  |
| 1.11 | 分包 |  | 不允许 |  |  |  |
| 1.12.1 | 偏差 |  | 不允许 |  |  |  |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 |  | / |  |  |  |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 |  | 时间：递交投标文件截止之日15天前 |  |  |  |
|  |  |  | 地点：全国公共资源交易平台（河南省•平顶山市）电子交易系统 |  |  |  |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 |  | 在全国公共资源交易平台（河南省•平顶山市）电子交易系统以公告的形式 |  |  |  |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 |  | 在全国公共资源交易平台（河南省•平顶山市）电子交易系统以公告的形式 |  |  |  |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 |  | / |  |  |  |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 |  | 按国家相关规定执行 |  |  |  |
| 3.2.3 | 报价方式 |  | 费率 |  |  |  |
| 3.2.4 | 最高投标限价 |  | 实际结算施工建安费的1.7%，投标人投标总价报价等于或大于招标控制价的其投标将被拒绝 |  |  |  |
| 3.3.1 | 投标有效期 |  | 自递交投标文件之日起计算90日 |  |  |  |
| 3.4.1 | 投标保证金 |  | 1、投标保证金的金额：壹万元整（￥：10000元） 2、保证金递交的截止时间：2021年9月16日23时59分 3、递交形式： 3.1投标人打开http://221.176.192.166:8080/ggzy 登录电子交易系统，对应已参与投标项目依次点击“参与投标”→“费用缴纳指南”→“费用缴纳说明”→“保证金缴纳说明单”，获取平顶山银行虚拟子账户缴纳说明单，根据每个标段缴纳说明单生成的银行账户在缴纳截止时间前缴纳； 3.2成功缴纳后重新登录前述系统查询确定费用到账，依次点击“参与投标”→“保证金绑定”→“绑定”进行投标保证金绑定。 3.3投标人要严格按照“保证金缴纳说明单”内容缴纳、成功绑定投标保证金，未绑定标段的投标保证金，视为未按时交纳。 3.4每个投标人每个项目每个标段只有唯一缴纳账号，切勿重复缴纳或错误缴纳。 3.5未按上述规定操作引起的无效投标，由投标人自行负责。 其他事项： （1）投标人应仔细阅读操作手册，在本公告中要求的截止时间前完成网上报名、投标保证金的缴纳和绑定等工作。并充分考虑人为操作和银行异地跨行转账到账的时间等因素，因投标人操作不当或银行到账时间等问题造成的无法报名、无法下载招标文件、无法投标等一切后果，由投标人自行承担。 （2）投标人少交保证金属于无效缴纳。 （3）规定投标保证金到账截止时间为开标前一日24点，节假日除外（超时到账视同未交保证金，取消报名资格）。 （4）本项目支持以保函形式缴纳保证金，具体详见平顶山市公共资源交易平台《平顶山市公共资源交易中心关于招投标业务启用电子保函事宜的通知》。 （5）废标项目重新招标时，必须按修改后的招标文件重新缴纳保证金，原缴纳保证金必须及时退还。 |  |  |  |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的形式 |  | 见投标人须知 |  |  |  |
| 3.5 | 资格审查资料的特除要求 |  | 无 |  |  |  |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 |  | 2020年 |  |  |  |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目情况的时间要求 |  | 2018年1月1日以后 |  |  |  |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求 |  | 2018年1月1日以后 |  |  |  |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 |  | 不允许 |  |  |  |
| 3.7.3 | 投标文件签字或盖章要求 |  | 投标文件应按招标文件中的要求加盖单位公章及法定代表人签字章。 |  |  |  |
| 4.1.1 | 投标文件加密要求 |  | 按全国公共资源交易平台（河南省•平顶山市）电子交易系统要求进行 |  |  |  |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 |  | 全国公共资源交易平台（河南省•平顶山市）电子交易系统 |  |  |  |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 |  | 否 |  |  |  |
| 5.1 | 开标时间和地点 |  | 开标时间：2021年9月17日9时20分（北京时间） 开标地址：全国公共资源交易平台（河南省•平顶山市）电子交易系统 |  |  |  |
| 5.2 | 开标程序 |  | 在全国公共资源交易平台（河南省•平顶山市）系统中按要求自行解密 |  |  |  |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 |  | 评标委员会构成：5人以上单数。经济、技术类专家人数不得少于总人数的2/3。 评标专家确定方式：招标人代表1人（应当具备评标专家相应或者类似的条件），其余4人在专家库中随机抽取，其中评标委员会的组成人员中工程造价专家不应少于五分之二。 注：上述规定为一组评标专家委员会组成方式，根据项目标段数量和评标工作量，可由多组专家委员会完成评审，但一个标段只能由一组评标专家委员会评审。 |  |  |  |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 |  | 评标委员会以投标人综合评分得分由高到低的顺序向招标人推荐前1-3名为中标候选人。 |  |  |  |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 |  | 媒介同招标公告一致，期限为三日 |  |  |  |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 |  | 否 |  |  |  |
| 7.6.1 | 履约担保 |  | 不提交 |  |  |  |
| 9 | 是否采用电子招标投标 |  | 是 |  |  |  |
| 10. 需要补充的其他内容 |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 词语定义 |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.1 |  | 类似项目 |  | / |  |  |
| 10.1.2 |  | 不良行为记录 |  | 不良行为记录是指：/ |  |  |
| 10.3 “暗标”评审 |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术部分是否采用“暗标”评审方式 |  |  |  | 不采用 |  |
| 10.4 投标文件电子版 |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否要求投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版 |  |  |  |  | / |
| 10.6投标人代表出席开标会 |  |  |  |  |  |  |
|  | 不出席，实行不见面开标。 |  |  |  |  |  |
| 10.7中标公示 |  |  |  |  |  |  |
|  | 在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒介和有形建筑市场／交易中心予以公示，公示期不少于3个工作日。 |  |  |  |  |  |
| 10.8知识产权 |  |  |  |  |  |  |
|  | 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |  |  |  |  |  |
| 10.9重新招标的其他情形 |  |  |  |  |  |  |
|  | 除投标人须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的， 招标人应当依法重新招标。 |  |  |  |  |  |
| 10.10同义词语 |  |  |  |  |  |  |
|  | 构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。 |  |  |  |  |  |
| 10.11监 督 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。 |  |  |  |  |  |
| 10.12解释权 |  |  |  |  |  |  |
|  | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |  |  |  |  |  |
| 10.13 招标人补充的共他内容： 无 |  |  |  |  |  |  |

### 1. 总则

1.1 招标项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目的监理进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6 项目建设规模：见投标人须知前附表。

1.1.7 建设周期：见投标人须知前附表。

1.1.8 建筑安装工程费/工程概算：见投标人须知前附表。

1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、监理服务期和质量标准

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 监理服务期：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。

(l）资质要求：见投标人须知前附表；

(2）财务要求：见投标人须知前附表；

(3）业绩要求：见投标人须知前附表；

(4）信誉要求：见投标人须知前附表；

(5）总监理工程师的资格要求：应当具备工程注册监理工程师执业资格（如有），具体要求见投标人须知前附表；

(6）其他主要人员要求：见投标人须知前附表。

(7）试验检测仪器设备要求：见投标人须知前附表。

(8）其他要求：见投标人须知前附表。

需要提交的相关证明材料见本章第3.5款的规定。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

(2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

(3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

(l）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

(2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

(3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

(4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

(5）为本招标项目的代建人；

(6）为本招标项目的招标代理机构；

(7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

(8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

(9）与本招标项目的施工承包人以及建筑材料、建筑构配件和设备供应商有隶属关系或者其他利害关系；

(l0）被依法暂停或者取消投标资格；

(l1）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

(l2）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

(l3）在最近三年内发生重大监理质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

(l4）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

(l5）被最高人民法院在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

(l6）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的总监理工程师有行贿犯罪行为的（以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）；

(l7）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

1.5.1投标人应承担现场考察及投标文件编制与递交所涉及的一切费用，招标人和招标代理机构对上述费用均不承担任何责任。中标人承担中标服务费，支付标准按国家发改委“发改价格【2011】534号文”规定（费用由中标人在《中标通知书》发放后5日内交到代理公司），投标人在投标报价时应考虑本项支出对报价的影响。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

本项目严禁分包。

1.12 响应和偏查

1.12.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.12.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标监理大纲等内容以对招标文件作出响应。

1.12.3 投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏差应当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。

### 2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）委托人要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时在《全国公共资源交易平台（河南省•平顶山市）》电子交易系统中提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前在《全国公共资源交易平台（河南省•平顶山市）》电子交易系统中提出，要求对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前在《全国公共资源交易平台（河南省•平顶山市）》电子交易系统中发出，但不指明澄清问题的来源，请各投标单位及时关注。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。招标文件澄清、修改须在招标管理机构备案后，方具有和招标文件相同的效力。

2.2.3 投标人应及时在发布的媒体和《全国公共资源交易平台（河南省•平顶山市）》系统中查看澄清内容。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间 15 天前，招标人可在《全国公共资源交易平台（河南省•平顶山市）》电子交易系统中发出公告修改招标文件。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人应当及时关注，因此造成的一切损失由投标人自行承担。

### 3. 投标文件

3.1.1投标文件的组成：

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或授权委托书；

（3）联合体协议书；

（4）投标保证金；

（5）监理报酬清单；

（6）资格审查资料；

（7）监理大纲；

（8）投标人须知前附表规定的其他资料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第 3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第 3.1.1（4）目所指的投标保证金。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写监理报酬清单。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“监理报酬清单”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人最迟将在与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。 投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5 资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照和组织机构代码证的复印件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件）、投标人监理资质证书副本等材料的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

3.5.3 “近年完成的类似监理项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书；具体时间要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在监理和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人败诉的监理合同的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。

3.5.6 “拟委任的主要人员汇总表”应填报满足本章第 1.4.1 项规定的总监理工程师和其他主要人员的相关信息。 “主要人员简历表”中总监理工程师应附身份证、学历证、职称证、 注册监理工程师执业证书和社保缴费证明复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件；其他主要人员应附身份证、学历证、职称证、有关证书和社保缴费证明复印件。

3.5.7 “拟投入本项目的主要试验检测仪器设备表”应填报满足本章第 1.4.1 项规定的试验检测仪器设备。

3.5.8 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项至第 3.5.7 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上监理方案的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标人登录《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统（http://221.176.192.166:8080/ggzy/）下载“平顶山投标文件制作系统”，按招标文件要求制作电子投标文件。

电子投标文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（投标人、供应商）。

3.7.2 投标人须将招标文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。

3.7.3 投标人对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的招标文件，按标段制作电子投标文件，并按招标文件要求在相应位置加盖投标人电子印章和法人电子印章。

一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）,其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用。

### 4. 投标

4.1电子化投标文件的签章

4.1.1 投标人在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。

4.1.2 招标文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，投标人在进行电子化投标文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录平顶山市公共资源电子化交易系统在右上角“组建下载”中查看。

4.2 电子化投标文件的格式及上传投标

4.2.1 投标人所上传的电子化投标文件，应是通过中心投标文件制作系统制作的，经过签章和加密后生成的电子版投标文件。生成的电子版投标文件包含用于投标文件上传的主文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.file）。

注：投标人投报多个标段的，根据标段制作各个标段的投标文件后上传。

4.2.2 电子化投标文件应在投标截止时间前成功上传至平顶山市公共资源电子化交易系统。至投标截止时间止，仍未上传成功的电子化投标文件将不予接收。

注：如按照电子化投标操作教材制作完成的电子化投标文件无法上传的，投标人应在投标截止时间前尽早的联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。投标人应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，投标文件未在投标截止时间前成功上传的，其投标文件不予接收。

4.2.3 投标人递交备用电子投标文件时应填写签到登记表。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章须知前附表第 2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》电子交易系统通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的通知应加盖单位公章和法定代表人印章并上传至电子交易系统中。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应加盖单位公章和法定代表人印章并上传至电子交易系统中，并标明“修改”字样。

### 5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章前附表第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，根据《平顶山市公共资源交易中心关于恢复重大紧急项目交易服务的公告》“自2020年2月28日起，全面实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密投标文件，不再到开标现场”的规定。

5.2 电子化项目开标、解密、唱标、评标

5.2.1 电子化投标文件采用双重加密方式。开标时，首先由投标人使用CA证书，在规定时间内对其电子化投标文件进行首次解密，投标人解密完成后，再由中介服务机构使用CA证书对投标文件进行再次解密。

5.2.2 电子化投标文件解密异常的处理

如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时联系中介服务机构说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：

（1）首先由技术人员进行问题排查。

（2）经技术人员排查后，是投标人文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密和唱标，开标会议继续进行。

（3）经技术人员排查后，如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员对问题进行处理。如短时间内问题无法解决的，将由中介服务机构向监督部门申请，经监督部门同意后，暂停开标会议，待问题解决后继续开标。

5.2.3 待所有投标人投标文件解密完成后，由中介服务机构操作，对所有已解密投标文件进行唱标。

5.2.4 评标时，评标委员会对电子化投标文件有质疑的，将通过电子化交易系统对投标人发起质疑。质疑回复内容确认后，投标人的回复文件必须以经过投标人和其法定代表人签章的PDF格式文件为准，并通过电子化交易系统提交至评标委员会。

5.2.5 如评标委员会对需要回复的投标人回复内容有异议的，经过几次回复仍不清楚的，需在监督下进行免提电话进行质疑。

5.2.6 评标时如因系统异常、停电、电脑病毒、网络堵塞等原因无法正常进行的，由技术人员排查解决，短时间无法解决的，经监督部门同意后，暂停评标活动，待问题解决后继续评标。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》电子交易系统提出，招标人当场作出答复。

### 6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

### 7. 合同授予

7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起 3 日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于 3 天。

7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

7.5 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6 履约保证金

7.6.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.6.2 中标人不能按本章第 7.6.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7 签订合同

7.7.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

### 8. 纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

8.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 8.5.1项规定的期限内。

9. 是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式， 见投标人须知前附表。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

## 评标办法

## 评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审 标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人签章和加盖单位章 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第七章“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
|  |  | 联合体投标人 | 不接受 |
| 2.1.2 | 资格审查 | 营业执照 | 具有独立法人资格，持有合格有效的营业执照 |
|  |  | 资质等级 | 具有房屋建筑工程监理丙级及以上资质或工程监理综合资质 |
|  |  | 项目总监 | 拟任项目总监须同时具有房屋建筑工程专业注册监理工程师证书，在投标及监理过程中不得更换（提供不更换承诺书） |
|  |  | 信用查询 | 需提供“中国执行信息公开网” 网站 的“失信被执行人”，“信用中国”网站的“重大税收违法案件当事人名单”，“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为名单”查询结果页面截图，若有不良记录投标无效，执行财库[2016]125号文 |
|  |  | 无事故等承诺 | 未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题、没有被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的（提供承诺书） |
|  |  | 人员证明 | 拟派项目总监理工程师和委托人须为投标人正式职工，提供投标单位与其签订的劳动合同及2021年2月以来至少1个月为其缴纳社保的证明 |
| 2.1.3 | 响应性审查 | 投标报价 | 不等于或大于招标文件规定 |
|  |  | 监理周期 | 满足招标文件要求 |
|  |  | 质量要求 | 满足招标文件要求 |

| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 分值构成 | 投标报价： 30 分 技 术 标： 50 分 业 绩： 10 分 服务承诺: 10 分 |  |
| 2.2.2 | 评标基准价计算方法 | A为招标控制价，B为评标基准价， A×90%≤有效投标报价≤A，超出该范围的投标报价不参与评标基准价的计算，但仍计算报价得分。 B=A×50% + C×50% - 当有效投标报价小于等于5家时，C为所有有效投标报价的算术平均值 - 当有效投标人报价大于5家时，C为所有有效投标报价去掉一个最高价和一个最低价后的算术平均值 当所有投标人的投标报价均不属于有效投标报价时， B=A×95% |  |
| 2.2.3 | 投标报价的偏差率计算公式 | 偏差率=（投标报价—评标基准价）/评标基准价×100% |  |
| 2.2.3 评分标准 | 投标报价 （30分） | 投标人的投标报价等于评标基准价的得25分； 每高于评标基准价1%在25分基础上扣2分，扣完为止； 每低于评标基准价1%在25分基础上加1分，最多加5分； 不足1%时按比例折扣。 |  |
|  | 技术标 （50分） | （1）质量控制的措施和方法 | 评审人员对 (1)、(2) 、(3)、(4)、(5)、(6) 、(7)、(8) 、(9)、(10)项，评委结合本工程实际，根据可行性程度，每项可酌情计1-5分，缺项时为0分。 |
|  |  | （2）工期控制的措施和方法 |  |
|  |  | （3）投资控制的措施和方法 |  |
|  |  | （4）安全、文明控制的措施和方法。 |  |
|  |  | （5）合同及信息管理的措施和方法 |  |
|  |  | （6）现场综合管理（协调）控制的措施和方法 |  |
|  |  | （7）监理工作制度和监理人员岗位职责 |  |
|  |  | （8）监理工作流程 |  |
|  |  | （9）拟派项目监理部人员配备表 |  |
|  |  | (10）拟投入该工程监理所用的设备、仪器一览表 |  |
|  | 业绩 （0-10分） | 1.2018年1月1日（以合同签订或中标通知书日期为准）以来拟派项目总监监理过类似项目，有一项得2.5分，最多得2.5分； 2.2018年1月1日（以合同签订或中标通知书日期为准）以来公司监理过类似项目，有一项得2.5分，最多得7.5分。 上述两项业绩不重复计分。 |  |
|  | 服务承诺评分标准 （0-10分） | 除招标文件中规定的实质性承诺外，投标人结合实际情况对下列内容作出详细承诺，评标委员会根据各投标人提供的承诺内容在给定的分值内酌情打分；未承诺的不得分。 ①与监理工作相关的协调工作承诺（0-5分）； ②针对本次招标工程的特点和要求结合自身条件和潜力为招标人排忧解难，有利于提高监理服务质量，保证工程质量加快工程进度，节约工程造价等方面的实质性承诺（0-5分）。 |  |

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表（适用于未进行资格预审的）。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成：见评标办法前附表；

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准：见评标办法前附表；

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.2项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，不再进行评审。（适用于未进行资格预审的）

3.1.2 投标人有以下情形之一的，否决其投标：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。

3.2.5评标打分结果为：最后得分为各评委的算术平均值。最终得分取至小数点后两位。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交评标报告。

## 合同条款及格式

（具体以和招标人签订时的约定为准）

（ＧＦ－2012－0202）

建设工程监理合同

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

- 第一部分  协议书

委托人（全称）：平顶山市天浩城市建设发展有限公司

监理人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：平顶山市卫东区消防救援指挥中心（二中队）建设项目；

2. 工程地点：地点位于卫东区规划建设的纬三路北侧、经十四路东侧、开发二路西侧、煤泥河南侧；

3. 工程规模：建设用地面积7767.86平方米，规划建设消防站执勤楼1栋、消防科普教育基地1栋，总建筑面积约4652.93平方米；

4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：工程投资估算约3300万元，其中工程建设费用约2800万元；

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；

4. 专用条件；

5. 通用条件；

6. 附录，即：

附录A  相关服务的范围和内容

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：　　　　，身份证号码：　　　　注册号：  　　　　。

五、签约酬金

签约酬金（大写）：       （¥           ），最终监理服务费结算金额为本项目建安费用结算价乘以中标人投报的监理费率。

六、期限

1. 监理期限：为工程设计阶段、采购阶段、施工阶段（含人防）和缺陷责任期的监理。

自       年    月     日始，至       年   月   日止。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：          年       月      日。

2. 订立地点：                                 。

3. 本合同一式  捌  份，具有同等法律效力，双方各执  肆   份。

委托人：   （盖章）             监理人：     （  盖章）

住所：                          住所：

邮政编码：                      邮政编码：

法定代表人或其授权              法定代表人或其授权

的代理人：（签字）               的代理人：（签字）

开户银行：                      开户银行：

账号：                          账号：

电话：                          电话：

传真：                          传真：

电子邮箱：                      电子邮箱：

- 第二部分  通用条件

直接引用《建设工程监理合同（示范文本）》（GF-2012-0202）通用合同条款

- 第三部分  专用条件

1. 定义与解释

1.2  解释

1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用    /     。

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：

（1）协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）专用条件；

（5）通用条件；

（6）监理服务内容、技术标准及规范；

（7）投标文件；

（8）其他合同文件（包含招标文件及工程实施过程中的一切洽商文件）；

（9）附录，即：

附录A 相关服务的范围和内容

附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

附录C 建设工程廉政责任书。

2. 监理人义务

2.1 监理的范围和内容

2.1.1 监理范围包括：该项目的设计阶段、采购阶段、施工阶段（含人防）、缺陷责任期的监理服务，包括：初步设计阶段、施工图设计阶段、采购阶段、施工阶段过程中的投资、工期、质量、安全、文明、环保监督管理；合同、信息管理及组织协调。

2.1.2 监理工作内容还包括：

（1）审查分包合同和分包人的资质，控制外购成品件或半成品件、原材料及混合料的质量；

（2）审查拟用于本工程的原始材料、成套设备的品质以及工艺试验和标准实验，无论该材料、设备是委托人提供还是EPC工程总承包承包人提供；未经监理工程师签字认可的建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用和安装，EPC工程总承包承包人不得进行下一道工序的施工。

（3）计量与支付：计量支付按委托人相关的管理办法执行；监理人应对施工过程中产生的工程量进行全过程监管；监理人对承包人上报的已完工程量、工程进度款、结算进行审核，并出具正式报告，经总监理工程师签字盖单位公章后生效。未经总监理工程师签字确认，委托人不予确认及支付相应款项。

(4)质量：

①详细地收集并记录每天的施工情况，包括地表及保护建筑物的沉降情况，及时分析监测单位的信息资料，提出合理的施工措施；

②审查EPC工程总承包承包人实施本工程的专项施工方案及主要方法或工艺，在关键的施工工序上必须进行旁站监理；

③加强开展监理的预控工作，避免不合格品及质量事故的出现，对国家相关规范标准及委托人要求必须旁站监理的工程项目实施旁站监理，进行全过程控制，做好旁站记录；

④监理人对工程上使用的材料、施工安全和施工质量具有检验权。监理人对于不符合规范标准、设计要求或合同约定的材料、构配件、设备，无论承包人提供还是委托人提供，在征得委托人的同意后，有权命令承包人停止使用。对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业，有权命令承包人停工整改或返工。在EPC工程总承包承包人出现质量问题或安全隐患，委托人要求暂停施工或发生其他紧急情况时，监理人有权暂停部分或全部工程施工，在EPC工程总承包承包人进行了整改并提出复工审请后，承包人得到监理人复工令后方能复工；监理人发出停工令、复工令前需征得委托人同意。

（5）安全:

①审查EPC工程总承包承包人建立和落实安全管理体系，落实EPC工程总承包承包人的安全生产岗位和职责。

②负责代表委托人监督、检查EPC工程总承包承包人安全生产各方面情况；根据委托人与EPC工程总承包承包人签订的合同及安全责任保证书内容，检查EPC工程总承包承包人落实情况；

③审批专项安全技术方案，建立安全监理台帐，建立总监办公室对施工安全生产的监督管理体系，明确各项管理制度和措施，并加以实施；

④委派安全监理工程师对安全生产进行监督和管理；

⑤按照建设工程监理规范、政府、委托人有关施工安全管理规定和工地安全管理的有关规定对施工过程进行安全检查；对EPC工程总承包承包人的各项安全操作规程、安全生产责任制等进行审定；

⑥督促和检查EPC工程总承包承包人制定安全生产责任制，建立完善的安全生产保证体系；

⑦对特殊工种作业人员有效操作证件、主要施工机械质量鉴定证书和安全鉴定证书，对施工机具的安全保护措施进行审核；

⑧审查EPC工程总承包承包人进场的施工机械，定期检定的设备及安全设施的检定情况和报审程序；

⑨按规定程序审核安全技术措施及专项施工方案，施工机械及安全设施，安全防护、文明施工措施项目等费用；

⑩根据风险源类别等级编制监控管理方案，对风险源和监测单位实施监控管理，发现异常情况及时报告并采取应急措施，并依照安全生产的法规、规定、标准及监理合同的要求，分析不同的施工阶段和不同的施工工序可能发生的安全隐患，制定相应的安全技术措施，并对措施的实施情况进行监理；

⑪及时排查、排除安全隐患，调查、处理工程安全事故。对工程实施过程中发生或发现的安全事故，应按安全事故的严重程度，依据《建设工程安全生产管理条例》，要求EPC工程总承包承包人提交事故调查报告，提出处理方案和安全生产补救措施，经安全监理人员审核同意后实施，或由总监理工程师签发《工程暂停令》，并及时向监理人、委托人及建设行政主管部门报告；

⑫有权对不安全行为、不文明施工行为发出《安全监理指令书》、《文明施工监理指令书》；监理安全员做好每日巡查记录，监理项目部每周至少组织一次专项安全检查，每月至少组织一次全面检查，每半年、一年总结一次安全管理情况，并以书面形式向委托人进行安全生产的专题报告；

⑬督促并指导EPC工程总承包承包人建立完整的安全台帐，并定期进行检查；

⑭督促EPC工程总承包承包人落实安全交底制度。工程施工前，必须对工程参与人员进行安全生产的宣传教育，组织学习国务院、省、市颁发的关于安全生产的“规定”、“条例”和“安全生产”操作规程，并对安全交底进行书面记录。在施工过程中，应根据现场人员的变化、施工工法和施工工况的变化等实际情况，督促EPC工程总承包承包人对施工参与人员进行专项的安全交底，进行施工过程中的安全控制；

⑮及时发现并制止承包人的各种违章作业，督促其整改。对重大安全问题有权责令承包人停工整改；

⑯主持安全生产工作例会，并编写会议纪要.每周组织安全生产施工例会，检查安全生产措施的落实情况，研究施工中存在的安全隐患，及时补充完善安全措施；

⑰督促并检查EPC工程总承包承包人按规定做好施工区域与非施工区域（含交叉作业）之间分隔、路拦、道路警示标志的设置等。

（6）根据合同文件和委托人授权，对于EPC工程总承包承包人施工过程中出现的违约行为，要及时签发监理指示并抄报委托人；

（7）按国家相关规范标准及委托人要求的检验项目和检验频率、工序对工程质量进行实测实量验收。重点部位要求100%工序、100%检验项目和100%检验频率，即全频率验收，对隐蔽工程进行复验；试验项目和试验频率按有关规定办理；对己完工合格的工程量进行验收；参与工程质量、安全事故的分析及处理，检查计量器具的合格使用期及帐物卡后.应认真填写工序质量验收单及有关记录；

（8）变更索赔：变更索赔的程序及审核标准按委托人相关的管理办法执行；

（9）根据合同约定处理违约事件，协调争端，在争议解决过程中作证。

（10）按照有关要求负责检查EPC工程总承包承包人竣工资料的整理与编制，使其达到档案管理部门和委托人要求的竣工文件标准；

（11）监理人向承包人出具经委托人签认的竣工验收证书及工程接收证书；缺陷责任期期满后，监理人向承包人出具经委托人签认的工程缺陷责任期终止证书；

（12）审核竣工结算资料；并报委托人和政府相关部门批准后，签发竣工结算证书；缺陷责任期期满后，监理人向承包人出具经委托人签认的最终结清证书；配合委托人完成本工程的审计工作。

（13）文明施工、环境保护：

①督促、检查承包人申报、办理各类政府主管部门许可证。包括但不限于：掘路执照；临时占路许可证；渣土处置证；夜间施工许可证等；

②检查并审核EPC工程总承包承包人对公用管线的保护措施和应急措施的落实情况；

③检查并督促EPC工程总承包承包人按规定进行各类材料及土方的堆放，做到整齐有序，不侵占人行道、车行道、消防通道；

④检查并督促承包人按照扬尘治理防治的要求，采取防止渣土洒落、泥浆废水流溢、粉尘飞扬等施工措施，减少施工对市容环境和绿化的污染；

⑤检查污染源的污染物排放情况和污染治理设施运行情况，检查排污许可证和限期治理项目的执行情况，以及检查建设项目“三同时”（防治污染及其他公害的设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产）制度的执行情况；

⑥协助调查、处理环境污染事故和环境污染纠纷；发现环境污染事故或接受举报后，应根据污染事故报告制度及时向环保行政主管部门报告，实地调查和记录环境污染或事故现场状况，并采取应急措施控制；

⑦检查并督促承包人严格控制施工噪声。为监控施工现场的噪声，监理人应配置噪声测试仪器，每月测试2次，并将测试数据列入监理月报中；

⑧检查并督促承包人按规定建立各项管理制度，落实卫生包干责任制，搞好施工区域和生活区域的环境卫生；

⑨工程竣工后，检查并督促承包人在规定期限内完成现场的清场工作；

⑩督促承包人落实防台、防汛、防涝等三防措施；消防措施；减少大气污染的措施等；

⑪对检查中发现的问题，要以书面通知承包人进行整改，并将整改情况及时向委托人汇报；

⑫加强文明施工的检查，每月组织文明施工例会，并编写会议纪要；

⑬检查督促EPC工程总承包承包人严格执行有关部门关于文明施工、环境保护中的规定。

（14）监督EPC工程总承包承包人认真执行缺陷责任期的工作计划，检查和验收剩余工程，对己交工工程中出现的缺陷、病害调查其原因并确定相应责任；

（15）配合委托人完成对监理工作的履约检查工作；接受委托人对监理人违约行为的惩罚措施。监理人应当按照投标函承诺及委托人的要求，选派监理人员，及时撤换不称职的监理人员；

（16）监理人应配合委托人及委托的第三方单位（如第三方监测、质量检测、控制测量等）完成相关的业务工作；

（17）配合完成委托人需认质认价的材料及列为暂估价项目的设备、工程项目等的采购；

（18）设备的安装、调试、系统试运行及其他需要EPC工程总承包承包人完成的工作均在监理人监理范围之内；

（19）配合委托人完成本工程的审计工作；

（20）监理人负责组织、主持工程建设有关协作单位的协调工作（包括施工接口、设计接口等），重要协调事项应当事先向委托人报告。施工接口包括但不限于交通疏解等工程与主体工程的接口、土建施工与设备安装、装修施工接口等；设计接口包括但不限于各设计专业接口等；

（21）监理人对于不符合规范标准、设计要求或合同约定的材料、构配件、设备，在征得委托人的同意后，有权命令承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业，在征得委托人的同意后，有权命令承包人停工整改或返工，承包人得到监理人复工令后方能复工；

（22）监理人有权对不具备开工条件的分部工程拒绝发布开工令，对不安全行为、不文明施工行为发出《安全监理指令书》、《文明施工监理指令书》；

（23）委托人委托或应由监理人完成的其它工作。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

（1）适用的法律、行政法规及部门规章如下：

①《中华人民共和国建筑法》

②《中华人民共和国安全生产法》国家主席令第70号

③《建设工程质量管理条例》（中华人民共和国国务院第279号）

④《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院第393号）

⑤《建设工程施工现场管理规定》建设部令第15号

⑥国家发展改革委、建设部关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知（发改价格[2007]670号）

⑦建设部颁发的《工程建设标准强制性条文》（2009版）

⑧《实施工程建设强制性标准监督规定》（中华人民共和国建设部令第81号）

⑨建设部、质技监局《建设工程监理规范》GB50319-2013

⑩《建设工程文件归档的整理规范》GB/T50328-2014

⑪《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013

⑫经审批同意的EPC工程总承包承包人编制的施工组织设计（项目管理实施规划）

⑬经委托人认可的监理大纲、监理规划及监理实施细则；

⑭委托人的相关管理办法、制度、规定。

上述法律、法规、规章、标准、规范等以国家及地方最新颁布的版本为准。

2.2.2 相关服务依据包括：国家有关法律、法规，建设工程相关规范和标准，监理规范、监理合同、建设工程施工合同及其他有关建设工程合同、设计文件。

2.3项目监理机构和人员

2.3.1补充说明：

（1）监理人在服务现场设置监理机构，委派委托人认可的总监理工程师，作为监理人的合法代表在服务现场开展工作，并与委托人建立工作联系；

（2）监理人应按合同约定及现行的法律法规、规范标准等开展工作，在接到委托人发出的指令后，立即按照合同的要求组织人员、建立机构，并按照委托人的要求陆续开始进驻现场开展工作；

（3）监理人设置办公地点及条件应满足委托人要求，监理人员应严格遵守委托人制定的各项规章制度，其相关费用已全部包含在签约正常酬金中，由监理人自行承担；

（4）除委托人提供的监理工作条件外，监理人应当根据委托人要求和工作需要，按照投标文件中的承诺，自行配置满足监理需求的工作条件，并且不得低于招标文件要求；

（5）监理人的设备仪器一旦进场，未经委托人同意，不得随意更改或撤换，并应在合同履行期间保持状况完好；

（6）监理人自行购置其所需要的生活、办公、交通工具、物品，并自行承担相应的费用；

（7）辅助工作人员由监理人自行聘用，费用包含在正常酬金中。

2.3.2 补充说明：

（1）在整个合同期内，总监理工程师应受理与监理人有关的所有通知、指示、同意、批准、证书、决定及其他通讯联络；

（2）总监理工程师必须经常巡查工地，每周常驻工地至少2个工作日。在项目实施的重要工作节点和时间节点必须到场参加；根据工程需要，总监理工程师在收到委托人的通知时，须随叫随到。总监理工程师若需离开现场应提前向委托人提出申请，并指定临时的现场负贵人，经委托人同意后才能离开。离开期间，总监理工程师指定的现场负责人应能完全履行其职责；

（3）总监理工程师不得将下列工作委托其他监理人员：

①主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则；

②签发竣工验收证书，缺陷责任期终止证书，经委托人审核、批准的工程开工/复工报审表、工程暂停令、进度款付款证书、竣工付款证书、最终结清证书、竣工验收证书、工程接收证书、缺陷责任期终止证书；

③审核签认承包人提交的竣工结算文件；

④调解委托人与承包人的合同争议及索赔、审批工程延期（应征得委托人同意）；

⑤根据工程项目的进展情况进行监理人员的调配，调换不称职的监理人员。

2.3.3 补充约定：安全总监及工程师、计量工程师及现场监理工程师必须常驻工地现场，离开工地时，应获得委托人的批准。

2.3.5 补充约定：监理人的工作人员不能满足要求或造成工程损失时，委托人有权根据该监理人员造成的影响或工程损失情况，造成的经济损失从监理费用中予以扣除并且不免除委托人追诉监理人的法律责任的权利。

2.4 履行职责

2.4.3 对监理人的授权范围：

监理人在行使以下权力前须经委托人事先批准：

（1）发布开工令、暂时停工或复工令（如在紧急情祝下未能事先报告时，则应在24小时内向委托人作出书面报告。）；

（2）决定工期延长；

（3）同意将工程的非关键、非主体结构部分分包给具有相应资质的分包商；

（4）批准使用技术规范（规格）或设计的变更，并发出实施变更的指示；

（5）确定索赔额、费用的增加或减少及有关暂列金额的使用；

（6）涉及质量安全责任事件签认需要办理现场签证的，以及对材料、设备单价需要进行市场询价、定价的；

（7）对不符合规范标准、设计要求或合同约定的材料、构配件、设备,命令承包人停止使用；对不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业，命令承包人停工整改或返工；

（8）对EPC工程总承包合同约定的工程款支付的审核及签认权；

（9）监理人要求承包人撤换由其派遣或雇佣的不能胜任、玩忽职守、工作不负责任的人员，上述撤换的人员未经监理人同意不得重新回到本合同工程工作；

（10）监理人依据国家、省市颁布的法律、法规、规章、强制性标准、政策性文件、EPC工程总承包合同、委托人相关管理制度、办法对EPC工程总承包承包人在履约过程中的违约行为提出惩罚措施，在当期计量支付款中扣除；

尽管以上规定的任务和权力要获得委托人的批准，但如果发生紧急情况监理人认为将造成人员伤亡，危及工程、邻近的财产或从委托人的权益考虑需立即采取行动，在这种情况下，监理人有权发布处理这种危急状况所必须的指令，EPC工程总承包承包人应按监理人的指令竭尽全力去处置或减轻危急状况。尽管监理人指令未事先征得委托人的批准，但EPC工程总承包承包人应立即执行，监理人应尽快向委托人补办确认手续，在报委托人批准之后通知EPC工程总承包承包人。

2.5 提交报告

监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：见下表。

| 序号 | 报告的种类 | 时间 | 份数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监理机构的组织形式、人员构成及对总监理工程师任命 | 签订合同后3日内 | 5 |
| 2 | 监理规划 | 第一次工地会议7天前 | 5 |
| 3 | 监理实施细则 | 单项工程的开工7天前 | 5 |
| 4 | 监理月报（应包含进度、质量、安全、造价、合同履行情况；主要材料设备进场验收、见证取样、设计变更、经济签证等记录） | 次月5日前 | 5 |
| 5 | 专项报告 | 收到批示或会后3天内 | 5 |
| 6 | 会议纪要或会议记录（含会议签到记录） | 会后3天内 | 5 |
| 7 | 监理日记复印件 | 次月5日前 | 5 |

3. 委托人义务

3.4 委托人代表

委托人代表为：                                        。

（1）委托人代表在授权范围内受理与委托人有关的所有通知、指示、同意、批准、证书、决定及其他通讯联络。

（2）对于本合同而言，经委托人任命并且监理人已收到相应书面通知的委托人代表，应是委托人的合法代理人。

（3）除非合同中已注明委托人代表的姓名，否则委托人应在合同生效后7天内将其任命的委托人代表的姓名及其他详细资料通知监理人。

（4）委托人根据需要可能随时更换其代表，更换后应书面通知监理人，同时明确前任到期时间及新任开始时间；在他们收到相应通知之前，任何对委托人代表的任命或更换均不产生合同效力。

3.6 答复

委托人同意在        天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

其他补充约定：

（1）委托人有权按照相关考核办法对监理人进行履约检查，如监理人不能满足合同约定，有权责令改进，并有按照相关条款索取违约赔偿金的权利；

（2）委托人按照相关考核办法对监理人作业人员的工作能力和业务水平考核，对于无法胜任监理任务的作业人员，委托人有权提出更换，监理人须予以执行；

（3）监理人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行监理合同时，委托人可将本合同范围内的部分或全部工作委托其他单位完成，直至解除合同。相关费用从酬金中扣除，并可依据合同约定对其进行索赔。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定：

赔偿金＝直接经济损失×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）

因监理人的原因导致委托人受损，且赔偿金不足以赔偿损失的，监理人需继续承担违约责任赔偿损失。

其他补充约定：

（1）监理人人员若因未按合同约定到场、不能胜任工作而被委托人要求更换而未更换的、因廉洁自律出现问题的、未经委托人书面同意擅自更换的，委托人有权终止合同；

（2）监理人在投标书中拟派项目总监理工程师必须到位，除甲方要求外不得更换；

（3）监理人在投标文件中的拟派项目总监理工程师必须到位，每周不得少于2个工作日，否则承担相应的违约金，标准为1000元/日。监理成员（包括各专业监理工程师）根据项目进度必须到位，各专业监理工程师有脱岗行为（即在需要到位而未到位，也未向业主请假），每脱岗4个小时每人次承担违约金300元；

（4）监理人擅自聘用未经委托人同意的人员从事监理工作。一经发现，限期撤换该人员，承担违约金5000元/人次；

（5）监理人需准时参加监理周例会及委托人通知参加的其他会议，有事会前请假并征得同意，否则按缺席、迟到处理，缺席会议承担违约金500元/人次，迟到、早退会议承担违约金100元/人次。监理例会会前不交监理周报、监理月报的，承担违约金500元/次；

（6）监理资料存在代签现象，一经发现，监理资料无效，限期整改，并承担违约金2000元/次；

（7）常驻现场的监理人员未按委托人要求进场，限期整改，每人每天承担违约金5000元；

（8）监理人在投标文件中承诺的监理设备和仪器（全站仪、经纬仪、水准仪、数字接地电阻表、游标卡尺、全套工程检测尺及工具、监理管理软件、计算机、照相机、摄像机等设备）必须按时到位，否则每缺少一项承担违约金1000元；

（9）检测仪器及设备等在监理服务期间，不能保持良好运作性能的，应及时更换，否则每件每天需承担违约金1000元；

（10）监理合同签订后，未能在开工前将监理规划和监理实施细则报送委托人的，每延误一天承担违约金1000元；

（11）未能在相应工程项目开工前组织施工图会审或审查承包单位报送的施工组织设计（方案）的，承担违约金10000元；

（12）监理人对施工现场违反安全操作规程、不符合国家劳动保护、环保、消防等法规的做法，有权立即干涉并上报建设单位。对玩忽职守或监督不力，造成安全隐患，监理人需承担违约金200-1000元/次；造成事故的，依法追究其法律责任；

（13）因EPC工程总承包承包人人员违章作业而引起工程质量得不到保证时，监理人应立即劝阻，若劝阻无效，监理人有权按合同予以罚款、责令停工、撤换不合格的管理人员（包括项目经理及总工）及撤换不合格的施工班组。对不严格执行或监督不力者，监理人需承担违约金200一1000元/次；

（14）监理人员对EPC工程总承包承包人或材料供应商虚报的工程量，弄虚作假、降低工程质量，将不合格的建设工程、建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字的，立即终止合同并追究相关责任；

（15）对于违反规定进行隐蔽验收的工程，监理人有权拒绝签字。对听之任之，监督不力者，监理人需承担相应责任；

（16）对于质量不合格的分部、分项工程，监理人应不予验收，在EPC工程总承包承包人报来月报表上不予签认。违反者，监理人需承担相应责任；

（17）监理人员在施工前应认真熟悉施工图纸，并就图纸提出书面建议及意见，如果监理人员对图纸的“错、漏、碰、缺”等问题，没有提出意见或建议而引起的返工或变更金额超过10000元的，应承担部分责任并进行赔偿。赔偿金额=对委托人造成的损失×2%，触犯国家法律的要承担相应法律责任；

（18）监理人必须对现场签证的真实性和准确性负责，并做好现场取证工作，一旦发现监理工程师确认的结果超出工程实际工作内容或工程量超出实际工程量，将对监理人处以超出部分费用2倍的违约金；

（19）建设单位定期抽查监理工作日志及监理月报，若缺失或没有按时提交给建设单位，监理人需承担违约金200元/次；

（20）监理人不得接受EPC工程总承包承包人或材料、设备供应单位的请客吃饭、礼品或佣金，不得向施工单位索要任何物品。如发现监理人有上述行为，委托人有权终止双方合同，由监理人赔偿由此为委托人造成的一切损失，并承担违约责任；

（21）监理人应对EPC工程总承包承包人申报的竣工图纸及相关结算资料的真实性、完整性、合法性负全责，经监理人审核后的竣工图纸与现场实际施工情况不相符或结算资料不真实、不合法给委托人造成直接损失达1.0‰以上的，损失费直接从监理费用中扣除，不足部分追诉其法律责任。

（22）监理人严重违反本合同约定，或违反约定后拒绝整改，或同类违约行为经整改两次以上仍未达到约定要求的，委托人有权解除本合同。

（23）在设计监理阶段，监理人应督促设计单位按期完成设计任务，对设计进度督促不力造成工期延误，每延误一天监理人向委托人支付违约金500元。

（24）在施工监理阶段，监理人应督促施工承包单位按期完成工程建设，对施工进度督促不力造成工期延误，每延误一天监理人向委托人支付违约金500元。

4.2 委托人的违约责任

4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定：/;

4.3 除外责任:
（1）履约期间发生不可抗力事件后，监理人应在结束后48小时内，向委托人通报

受损情况以及预计恢复的费用；持续发生时，监理人应每隔7日向委托人报告一次受损情况，直至不可抗力事件结束后14日内，向委托人正式提交受损情况及预计恢复费用的书面报告和有关资料。

（2）如果不可抗力严重影响合同以致无法继续履行，委托人有权通知监理人解除合同。一旦发出此项通知，本合同即告终止，但不损害任何一方对另一方在此以前发生的任何违约所应享有的权利。

（3）因出现不可抗力致使本合同不能履行或仅能部分履行时，委托人应向监理人支付终止之日前监理服务的全部费用，由此产生的任何损失、损害或延误等，双方各负其责。

5. 支付

5.1 支付货币

币种为：人民币，比例为100%，汇率为  /  。

5.3 支付酬金

（1）主体工程达到正负零时，支付已完合格工程建安工程施工费*中标人投报的监理费率*70%；

（2）主体工程全部完成时，支付至已完合格工程建安工程施工费*中标人投报的监理费率*70%；

（3）工程竣工验收合格后，支付至已完合格工程建安工程施工费*中标人投报的监理费率*85%；

（4）当工程竣工结算后60日内，支付至全部工程经审定的建安工程施工费*中标人投报的监理费率*97%；

（5）剩余全部工程经审定的建安工程施工费*中标人投报的监理费率*3%作为质保金，待本项目缺陷责任期（24个月）满后60日内一次性结清（不计利息）。

5.4 有争议部分的付款

若委托人对监理人提交的支付申请存有异议，委托人应在收到监理服务费支付申请后7天内将申请退回监理人，并要求其重新计算、上报，但不得借此延误对监理人其它应得款项的支付。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1 生效

本合同生效条件：本合同自双方签字盖章后生效。

6.2 变更

6.2.2 除不可抗力外， 因非监理人原因导致本合同期限延长时，最终监理服务费结算金额为本项目建安费用结算价乘以中标人投报的监理费率，工作酬金不再调整。

6.2.3附加工作酬金按下列方法确定：工作酬金不再调整。

6.2.5 正常工作酬金增加额按下列方法确定：工作酬金不再调整。

7. 争议解决

7.2 调解

本合同争议进行调解时，可提交工程所在地建设行政主管部门进行调解。

7.3 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第（2）种方式：

（1）提请平顶山仲裁委员会进行仲裁。

（2）向工程所在地人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.2 检测费用

委托人应在检测工作完成后/天内支付检测费用。

8.3 咨询费用

委托人应在咨询工作完成后/天内支付咨询费用。

8.6 保密

委托人申明的保密事项和期限：/。

监理人申明的保密事项和期限：/。

第三方申明的保密事项和期限：/。

8.8著作权

监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：/。

9. 补充条款：未尽事宜，签订合同时另行约定。

附录A  相关服务的范围和内容

A-1 勘察阶段：       /         。

A-2 设计阶段：       /         。

A-3 采购阶段：        /        。

A-4 施工阶段（含人防）：        /        。

A-5 保修阶段：        /        。

A-6 其他（专业技术咨询、外部协调工作等）：           /          。

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

B-1  委托人派遣的人员

| 名称 | 数量 | 工作要求 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 工程技术人员 |  |  |  |
| 2. 辅助工作人员 |  |  |  |
| 3. 其他人员 |  |  |  |

B-2  委托人提供的房屋

| 名称 | 数量 | 面积 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 办公用房 | / | / | / |
| 2. 生活用房 | / | / | / |
| 3. 试验用房 | / | / | / |
| 4. 样品用房 | / | / | / |
| 用餐及其他生活条件 | / |  |  |

B-3  委托人提供的资料

| 名称 | 份数 | 提供时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 工程立项文件 |  |  |  |
| 2. 工程勘察文件 |  |  |  |
| 3. 工程设计及施工图纸 |  |  |  |
| 4. 工程承包合同及其他相关合同 |  |  |  |
| 5. 施工许可文件 |  |  |  |
| 6. 其他文件 |  |  |  |

B-4 委托人提供的设备

| 名称 | 数量 | 型号与规格 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 通讯设备 |  |  |  |
| 2. 办公设备 |  |  |  |
| 3. 交通工具 |  |  |  |
| 4. 检测和试验设备 |  |  |  |

附录C

建设工程廉政责任书

工程名称：平顶山市卫东区消防救援指挥中心（二中队）建设项目

工程项目地址：                            ；

委托人（简称甲方）：

监理人（简称乙方）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设监理委托与被委托双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、工程监理和市场活动的有关法律法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目监理合同文件.自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、建设监理的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方工程项目合同有关的监理分包项目等活动。不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同项目工程合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求购买与项目工程合同规定以外的材料、设备等。

第三条乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往,按照有关法律法规和程序开展业务工作,严格执行工程建设的有关方针、政策,尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范,并遵守以下规定：

(一)不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

(二)不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

(三)不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

(四)不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条违约责任

(一)甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的,按照管理权限。依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(二)乙方工作人员有违反责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条本责任书作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目保修期结束时止。

第七条本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

甲方单位：(盖章)                     乙方单位：(盖章)

法定代表人：                         法定代表人：

地址：                               地址：

电话：                               电话：0375-3990006

甲方监督单位(盖章)                   乙方监督单位(盖章)

年  月  日                          年  月  日

## 委托人要求

一、监理要求

1. 项目概况

本项目选址于卫东区十二矿周边区域棚户区改造A-08地块，地点位于卫东区规划建设的纬三路北侧、经十四路东侧、开发二路西侧、煤泥河南侧。项目建设用地面积7767.86平方米，规划建设消防站执勤楼1栋、消防科普教育基地1栋，总建筑面积约4652.93平方米。

2.监理服务期：

自工程设计、施工开工之日起至保修期满为止。

3.招标范围

本项目的全过程监理。

二、适用的规范、标准和规程

1.本工程适用现行国家、行业和地方规范、标准和规程。构成合同文件的任何内容与适用的规范、标准和规程之间出现矛盾，监理人应书面要求发包人予以澄清，除发包人有特别指示外，监理人应按照最严格的标准执行。

2.除合同另有约定外，材料、施工工艺和本工程都应依照本技术标准和要求以及适用的现行规范、标准和规程的最新版本执行。若适用的现行规范、标准和规程的最新版本是在基准日后颁布的，且相应标准发生变更并成为合同文件中最严格的标准。

三、施工监理及验收规范

本工程执行国家现行的与本工程有关的施工监理及验收规范、标准图集、图纸设计等。

四、主要质量检验评定标准

本工程执行国家现行的与本工程有关的质量检验评定标准。

## 投标文件格式

（项目名称）

投标文件

投标人： 	（电子印章）

法定代表人：           （电子印章）

年 	月 	日

### 一、投标函及投标函附录

#### （一）投标函

（招标人名称）:

1．我方已全面阅读和研究了               （项目名称）监理招标文件的全部内容，愿意以最终结算建安费的    %（百分之    ）作为投报费率，监理服务期：           ，按合同约定完成监理工作。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标：

(l）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

(3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形。

5.                      （其他补充说明）。

投标人：                      	（电子印章）

法定代表人： 	              （电子印章）

日期：     年    月   日

#### （二）投标函附录

| 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投报费率 | 最终结算建安费的百分之 （小写 %） |  |
| 投报范围 |  |  |
| 项目总监 | 姓名 | 注册证号码 |
| 质量目标 |  |  |
| 服务期限 |  |  |
| 其他说明 |  |  |

投标人：                      	（电子印章）

法定代表人： 	              （电子印章）

日期：     年    月   日

### 二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年     月     日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：       职务：       _

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                      	（电子印章）

日期：     年    月   日

### 三、授权委托书

本人        （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改         （项目名称）监理投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 自投标之日起至合同权利义务履行完 。

代理人无转委托权。

附：法定代表人及委托代理人身份证复印件

投标人：                      	（电子印章）

法定代表人： 	              （电子印章）

日期：     年    月   日

### 四、投标保证金

附保证金汇款凭证

### 五、资格审查资料

### （一） 投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：                      	（电子印章）

法定代表人： 	              （电子印章）

日期：     年    月   日

### （二）近年财务状况表

### （三）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 委托人名称 |  |
| 委托人地址 |  |
| 委托人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 监理服务期限 |  |
| 监理内容 |  |
| 总监理工程师 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

### （四）正在监理和新承接的项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 委托人名称 |  |
| 委托人地址 |  |
| 委托人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 监理服务期限 |  |
| 监理内容 |  |
| 总监理工程师 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

### （五）近年发生的重大诉讼及仲裁情况

### （六）拟投入本项目的主要施工设备表

| 序号 | 本项目任职 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |

### （七）主要人员简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 执业资格证书 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 学历 |  | 拟在本项目任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的项目 |  |  |  | 担任职务 | 委托人及联系电话 |  |

### （八）拟投入本项目的主要试验检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 六、监理大纲

参考评分标准，格式自拟。

### 七、其他材料

1.根据《住房和城乡建设部办公厅关于开展工程建设行业专项整治的通知》（建办市函〔2020〕298号）投标人在提交投标资料时签署《河南省房屋建筑和市政基础设施工程项目招标投标活动承诺书》，承诺在招标投标活动中严格遵守招标投标相关法律法规。

格式

全省房屋建筑和市政基础设施工程项目

招标投标活动承诺书

我单位承诺，在               项目招投标活动中，自觉遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、河南省实施《中华人民共和国招标投标法》办法等招标投标相关法律、法规和制度规定，如有违反，愿承担相关法律责任。

承诺人（法人或委托代理人）（签字）：

联   系   电   话：

承诺人（盖章）

年   月   日

2.投标人认为有必要的其他资料。