平顶山市新华区人民医院新院区建设项目

招 标 文 件

第二标段 全过程监理服务

招  标  人：平顶山市兴华城市建设发展有限公司

平顶山市新华区人民医院

招标代理人：中诚汇智工程咨询有限公司

二○二四年十二月

目  录

第一章 招标公告	- 1-

第二章 投标人须知	- 8 -

第三章 评标办法	- 23 -

第四章 合同条款及格式	- 29 -

第五章 技术标准和要求	- 31 -

第六章 投标文件格式	- 32 -

第一章 招标公告

平顶山市新华区人民医院新院区建设项目（项目代码：2211-410402-04-01-852988）潜在投标人应在全国公共资源交易平台（河南省•平顶山市）电子交易系统获取招标文件，并于2025年01月14日8点40分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目名称：平顶山市新华区人民医院新院区建设项目

2、招标编号：zchz-2024-066

3、建设地点：平顶山市西环路以西，平安大道以南地块。

4、建设规模：占地面积16055.17㎡(折合24.08亩)，总建筑面积37487㎡。主要建设医技楼与病房楼11908㎡，康复楼5950㎡，门诊与急诊楼6029㎡，地下人防工程3700㎡，地下车库(245个)9900㎡。并完善给排水、电气、消防、暖通、装饰等配套工程。项目总投资约25991.80万元。

5、资金来源：区财政资金及债券融资资金。

6、标段划分：本招标项目共划分为三个标段

第一标段：平顶山市新华区人民医院新院区建设项目勘察设计及施工一体化工作。

第二标段：平顶山市新华区人民医院新院区建设项目全过程监理服务。

第三标段：平顶山市新华区人民医院新院区建设项目全过程造价咨询服务。

- 7、招标范围：

- 第一标段：建设规模中全部工作内容，包括但不限于本项目地质勘察、测量测绘、方案设计、初步设计、施工图设计等事项及报批，施工配合及后期服务工作、建筑施工总承包（包含所有建安工程、相关设备采购），工程保修期内的缺陷修复和保修工作。

- 第二标段：设计阶段、采购阶段、施工阶段及缺陷责任期内的全过程质量及安全文明施工等全过程监理服务。

- 第三标段：编制工程量清单和控制价；审核工程量清单；审核与确定工程预付款；审核与确定施工进度工程款；工程设计变更、现场签证的预算编制与审核；协助委托方进行主要材料及设备的询价；在造价咨询方面给予委托方合理化建议；实施阶段造价控制；竣工结算的审核等。

8、计划工期：

第一标段：自签订合同之日起至项目竣工验收合格、缺陷责任期满的勘察设计施工一体化（设计周期：30日历天；施工工期：700日历天）。

第二标段：自签订合同之日起至项目竣工验收合格、缺陷责任期满的全过程工程监理服务。

第三标段：自签订合同之日起至项目竣工验收合格、缺陷责任期满的全过程造价咨询服务

9、质量要求：

第一标段：勘察设计：达到现行国家、行业及地方相应规范、标准要求并通过有关主管部门审查；施工：符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求，工程质量达到合格标准。

第二标段：符合国家、省、市有关法律、法规、监理规范等的规定，并满足招标人要求。

第三标段：符合国家、省、市有关法律、法规、造价管理等的规定，并满足招标人要求。

- 二、投标人资格要求：

- 第一标段：

- 1、投标人具有独立法人资格，具备有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码（或统一社会信用代码三证合一营业执照，也可提供电子营业执照）。

- 2、资质要求

- 2.1勘察设计资质：具备工程设计综合资质或具有工程设计建筑行业（建筑工程）甲级资质，同时具备工程勘察专业类(岩土工程（勘察）)乙级及以上资质。

- 2.2施工资质要求：具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质；并具有有效的安全生产许可证。

- 3、人员要求：

- 3.1拟派设计负责人资格要求：拟派设计负责人具备壹级注册建筑师执业资格证书。

- 3.2拟派项目负责人资格要求：拟派施工项目经理具备国家建设行政主管部门颁发的建筑工程专业二级及以上注册建造师资格证书、有效的安全生产考核合格证书（B证），未担任其他在建建设工程项目的项目经理（提供无在建承诺书）。

- 3.3拟派施工技术负责人要求：项目技术负责人应具有大专及以上学历和与工程项目相适应专业的中级职称,从事相关技术管理工作5年以上。（需提供相关证明或承诺书）

- 3.4设计负责人、施工项目经理、施工技术负责人须是本单位正式员工，满足以下条件： 2024年9月份以来任意1个月本单位为其缴纳的可查询的养老保险金证明（网络查询页面或社保单位出具的证明均可）。

4、提供2022年或2023年年度经会计师事务所或审计机构审计的审计报告；如投标单位为新成立企业，提供自注册年度后的经会计师事务所或审计机构审计的审计报告。

5、投标人需提供“中国执行信息公开网”的“失信被执行人”，“信用中国”的“重大税收违法失信主体”，“中国政府采购网”的“政府采购严重违法失信行为名单”查询结果页面截图（查询日期在招标公告发布日期之后），对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝其参加本次投标。

6、本标段接受联合体投标，联合体投标的，应满足下列要求：

（1）联合体成员不超过3家，投标人的投标文件及中标后签署的合同协议书，对联合体各方均具法律约束力；

（2）联合体成员应签订联合体协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将该协议随投标文件一并提交招标人；

（3）联合体各方不得再以自己的名义单独或参加两个或两个以上的联合体，参与本次投标，出现上述情况者，其投标和与此有关的联合体的投标将被拒绝；

（4）联合体中标后，联合体各方应当共同与招标人签订合同，履行合同，向招标人承担连带责任；

（5）应由施工单位作为联合体牵头人。联合体的牵头人应被授权作为联合体各方的代表，承担责任和接受指令，并负责整个招投标及合同的全面履行和接受本项目工程款的支付, 以合同为准；文件下载由联合体牵头人网上下载即可，投标保证金等费用及投标文件编制均由联合体牵头人办理。

7、单位负责人为同一人或存在控股管理关系的不同单位，不得同时参加本项目同一个标段的投标（需提供书面承诺）。

8、投标人没有处于被责令停业或投标资格被取消、财产被接管、冻结的状态（作出书面声明）。

第二标段：

1、投标人具有独立法人资格，具备有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码（或统一社会信用代码三证合一营业执照，也可提供电子营业执照）。

2、具有建设行政主管部门核准的房屋建筑工程监理甲级资质或工程监理综合资质。

3、投标人拟派项目总监理工程师须具备：房屋建筑工程专业国家注册监理工程师资格，总监理工程师必须为本单位正式人员，提供2024年9月以来任意1个月的本单位为其连续缴纳的可查询的养老保险金证明。

4、提供2022年或2023年年度经会计师事务所或审计机构审计的审计报告；如投标单位为新成立企业，提供自注册年度后的经会计师事务所或审计机构审计的审计报告。

5、投标人需提供加盖公章的“中国执行信息公开网”的“失信被执行人”，“信用中国”的“重大税收违法失信主体”，“中国政府采购网”的“政府采购严重违法失信行为名单”查询结果页面截图（查询日期在招标公告发布日期之后），对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝其参加本次投标。

6、本标段不接受联合体投标。

7、单位负责人为同一人或存在控股管理关系的不同单位，不得同时参加本项目同一个标段的投标（需提供书面承诺）。

8、投标人没有处于被责令停业或投标资格被取消、财产被接管、冻结的状态（作出书面声明）。

第三标段：

1、投标人具有独立法人资格，具备有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码（或统一社会信用代码三证合一营业执照，也可提供电子营业执照）。

2、投标人拟派项目负责人须具备：国家一级注册造价工程师证书。

3、拟派项目负责人须为本单位正式员工，须提供以下证明材料：2024年9月份以来任意1个月本单位为其缴纳的可查询的养老保险金证明（网络查询页面或社保单位出具的证明均可）。

4、提供2022年或2023年年度经会计师事务所或审计机构审计的审计报告；如投标单位为新成立企业，提供自注册年度后的经会计师事务所或审计机构审计的审计报告。

5、投标人需提供加盖公章的“中国执行信息公开网”的“失信被执行人”，“信用中国”的“重大税收违法失信主体”，“中国政府采购网”的“政府采购严重违法失信行为名单”查询结果页面截图（查询日期在招标公告发布日期之后），对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝其参加本次投标。

6、本标段不接受联合体投标。

7、单位负责人为同一人或存在控股管理关系的不同单位，不得同时参加本项目同一个标段的投标（需提供书面承诺）。

8、投标人没有处于被责令停业或投标资格被取消、财产被接管、冻结的状态（作出书面声明）。

注：1.本项目采用资格后审的方式确定合格投标人。如投标单位为新成立企业，可提供注册后的相关证明材料。参与本项目的投标人只能针对一个标段进行投标。

- 2.本项目投标人所提供资料必须真实有效并提供资料真实有效承诺书（承诺书必须加盖单位公章或电子签章）。在招标过程中，招标人保留查询及考察的权利，一旦发现弄虚作假行为，取消其投标或中标资格，没收投标保证金，同时上报行政监督部门予以处罚。

- 三、招标文件的获取：

1.时间：2024年12月19日00点00分至2025年01月13日23点59分（北京时间）

2.地点：潜在投标人报名需凭CA数字证书通过平顶山市公共资源交易中心网（网址：http://ggzy.pds.gov.cn/）“供应商登录”入口进入交易系统进行下载。具体操作请查看以下链接：

链接地址：http://ggzy.pds.gov.cn/fwzn/11020.jhtml

办理CA证书：http://ggzy.pds.gov.cn/tzgg/10814.jhtml

3.方式：在招标文件获取截止时间前，于全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）电子招投标系统自行下载EGP版本招标文件；投标人未通过全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）电子招投标系统下载EGP招标文件的，其响应文件于系统内无法上传；

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、时间：2025年01月14日8点40分（北京时间）。

2、地点：全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)公共资源交易系统，未按要求上传加密电子投标文件的，招标人不予受理。

注：全面实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密投标文件，不再到开标现场，投标人开标前应仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》及《关于“不见面开标系统”升级的通知》等相关公告。

五、发布公告的媒介：

本次招标公告同时在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》及《全国公共资源交易平台（河南省•平顶山市）》上发布。

六、其他补充事宜：

1、监督人：平顶山市建设工程招标投标事务中心

联系人：王先生

联系电话：0375-2633905

统一社会信用代码：12410400F737105200

2、各投标人如有异议可通过平顶山公共资源交易平台向招标人（代理机构）、行政监督部门在线提出质疑（异议）、投诉。

3、该公告已同步至“平顶山市公共资源交易中心微信公众号”，可通过公众号中的服务栏目进行查阅。

七、联系方式：

招 标 人：平顶山市兴华城市建设发展有限公司

联 系 人：王先生

联系电话：18337597979

地    址：河南省平顶山市新华区凌云路与园林路交叉口向西100米路南蓝天学校六楼

招 标 人：平顶山市新华区人民医院

联 系 人：常先生

联系电话：0375-7665305

地    址：平顶山市新华区光明路158号

代理机构：中诚汇智工程咨询有限公司

联 系 人:黄先生

联系电话：15137419989

联系地址：郑州市金水区商务外环路13号绿地峰会天下1101室

2024年12月18日

温馨提示：

本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读招标文件，并注意以下事项。

1.投标人应按招标文件规定编制、提交电子投标文件。

2.本项目投标人不用再提供纸质投标文件。

3.电子文件下载、制作、提交期间和开标（电子投标文件的解密）环节，投标人须使用CA数字证书（证书须在有效期内）。

4.电子投标文件的制作

4.1投标人登录《全国公共资源交易平台(河南省·平顶山市)》公共资源交易系统（http://221.176.192.166:8080/ggzy/）下载“平顶山投标文件制作系统”，按招标文件要求制作电子投标文件。

电子投标文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省·平顶山市)》公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（投标人、供应商）。

4.2投标人须将招标文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。

4.3投标人对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的招标文件，按标段制作电子投标文件，并按招标文件要求在相应位置加盖投标人电子印章和法人电子印章。

5.加密电子投标文件的提交

5.1加密电子投标文件应在招标文件规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省·平顶山市)》公共资源交易系统（http://221.176.192.166:8080/ggzy/）。

投标人应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

5.2投标人对同一项目多个标段进行投标的，加密电子投标文件应按标段分别提交。

# 第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招标人：平顶山市兴华城市建设发展有限公司 联系人：王先生 联系电话：18337597979 地址：河南省平顶山市新华区凌云路与园林路交叉口向西100米路南蓝天学校六楼 招标人：平顶山市新华区人民医院 联系人：常先生 联系电话：0375-7665305 地址：平顶山市新华区光明路158号 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 代理机构：中诚汇智工程咨询有限公司 联系人：黄先生 联系电话：15137419989 地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）商务外环路13号绿地峰会天下11层1101 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 平顶山市新华区人民医院新院区建设项目 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 平顶山市西环路以西，平安大道以南地块 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 区财政资金及债券融资资金 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 详见第一章招标公告 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 详见第一章招标公告 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 详见第一章招标公告 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 详见第一章招标公告“二、投标人资格要求” |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.9 | 踏勘现场 | 不组织，投标人可自行踏勘 |
| 1.10 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.10.2 | 投标人对招标文件提出异议的截止时间 | 提交投标文件截止时间10日前 |
| 1.10.3 | 招标人对投标人提出异议的答复时间 | 收到相应质疑文件后3日内 |
| 1.11 | 分包 | / |
| 1.12 | 偏离 | 允许优于招标文件要求的偏离。 |
| 2.1 | 构成招标 文件的其他材料 | 按照招标文件的要求 |
| 2.2.1 | 招标人澄清招标文件的截止时间 | 递交投标文件截止之日15日前 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2025年01月14日8点40分（北京时间） |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 在收到相应澄清文件后24小时内 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 在收到相应修改文件后24小时内 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 按照招标文件的要求 |
| 3.2.4 | 最高投标限价 （招标控制价） | 本项目全过程监理服务采用费率报价 招标控制费率：最终结算施工建安费的0.92% 投标人监理费报价等于或大于招标控制价的视为无效投标。（投标费率保留到小数点后两位） |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | 按照招标文件的要求 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90日历天（自投标截止之日起） |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 一、投标保证金数额： 大写：叁万元整（小写：30000.00元） 二、保证金递交的截止时间：投标截止前一日23时59分前； 三、递交形式: 转账或保函 1、投标人打开http://221.176.192.166:8080/ggzy 登录电子交易系统，对应已参与投标项目依次点击“参与投标”→“费用缴纳指南”→“费用缴纳说明”→“保证金缴纳说明单”，获取中原银行虚拟子账户缴纳说明单，根据每个标段缴纳说明单生成的银行账户在缴纳截止时间前缴纳； 2、成功缴纳后重新登录前述系统查询确定费用到账，依次点击“参与投标”→“保证金绑定”→“绑定”进行投标保证金绑定。 3、投标人要严格按照“保证金缴纳说明单”内容缴纳、成功绑定投标保证金，未绑定标段的投标保证金，视为未按时交纳。 4、每个投标人每个项目每个标段只有唯一缴纳账号，切勿重复缴纳或错误缴纳。 5、未按上述规定操作引起的无效投标，由投标人自行负责。 6、若以保函形式缴纳保证金的遵循保函缴纳的相关要求。 四、其他事宜 1、投标人少交保证金属无效缴纳。 2、规定投标保证金到账截止时间为开标前一日24点，节假日除外（超时到账视同未交保证金处理，取消投标资格）。 3、废标项目重新招标时，必须按修改后的招标文件重新缴纳保证金，原缴纳保证金必须及时退还。 |
| 3.5.2 | 近年财务状况 | 2022年或2023年 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目 | 2021年1月1日以来 |
| 3.5.5 | 近年发生的重大诉讼及仲裁情况 | / |
| 3.6 | 是否允许递 交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 电子化投标文件的签章 | 1、投标人在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。 2、招标文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，投标人在进行电子化投标文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录平顶山市公共资源电子化交易系统在右上角“组建下载”中查看。 |
| 3.7.4 | 电子投标文件份数 | 加密的电子投标文件壹份（上传至全国公共资源交易平台（河南省•平顶山市）电子交易系统） |
| 4.1.1 | 电子化投标文件的格式及上传投标 | 1、投标人所上传的电子化投标文件，应是通过中心投标文件制作系统制作的，经过签章和加密后生成的电子版投标文件。投标人投报多个标段的，根据标段制作各个标段的投标文件后上传。 2、电子化投标文件应在投标截止时间前成功上传至平顶山市公共资源电子化交易系统。至投标截止时间止，仍未上传成功的电子化投标文件将不予接收。 注：如按照电子化投标操作教材制作完成的电子化投标文件无法上传的，投标人应在投标截止时间前尽早的联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。投标人应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，投标文件未在投标截止时间前成功上传的，其投标文件不予接收。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 全国公共资源交易平台（河南省•平顶山市）电子交易系统 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：2025年01月14日8点40分（北京时间） 开标地址：平顶山市公共资源交易中心网上开标大厅 |
| 5.2 | 开标程序 | 在全国公共资源交易平台（河南省•平顶山市）系统中按要求自行解密 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表2人和技术、经济等方面的专家5人组成。其中评审专家人数不得少于评标委员会的2/3。 评标专家确定方式：专家从河南省综合评标专家库平顶山市公共资源交易中心抽取终端随机抽取； 上述规定为一组评标专家组成方式，根据项目标段数量和评标工作量，可由多组专家完成评审，但一个标段只能由一组专家评审 |
| 7.1 | 是否授权评标 委员会确定中标人 | 否，评标委员会以投标人综合评分得分由高到低的顺序向招标人推荐1-3名为中标候选人。 |
| 7.2 | 中标候选人公示媒介 | 同招标公告媒介 |
| 7.3.1 | 履约担保 | / |
| 9.2 | 支付办法 | 合同中约定 |
| 10.需要补充的其他内容 |  |  |
| 10.1 词语定义 |  |  |
| 10.1.1 | 类似项目 | 类似项目是指：/ |
| 10.1.2 | 不良行为记录 | 不良行为记录是指：/ |
| 10.2 电子招标投标 |  |  |
|  | 电子招标投标 | 是 |
| 10.3 “暗标”评审 |  |  |
|  | 设计方案是否采用“暗标”评审方式 | 否 |
| 10.4 投标文件电子版 |  |  |
|  | 是否要求投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版 | / |
| 10.5 计算机辅助评标 |  |  |
|  | 是否实行计算机辅助评标 | 是 |
| 10.6投标人代表出席开标会 |  |  |
|  | 不出席，实行不见面开标。 |  |
| 10.7中标公示 |  |  |
|  | 在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒介和有形建筑市场／交易中心予以公示，公示期不少于3日历天。 |  |
| 10.8知识产权 |  |  |
|  | 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |  |
| 10.9重新招标的其他情形 |  |  |
|  | 除投标人须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的， 招标人应当依法重新招标。 |  |
| 10.10同义词语 |  |  |
|  | 构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。 |  |
| 10.11监督 |  |  |
|  | 本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。 |  |
| 10.12解释权 |  |  |
|  | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |  |
| 11 | 需要补充的其他内容 |  |
| 11.1 | （1）遵守国家法律法规规定，接受招标文件全部内容，保证投标文件无任何虚假、未侵犯他人知识产权。如有违规，同意被废除投标资格，并被没收投标保证金，承担由此引起的经济法律责任。 （2）投标人中标后应服从招标人的统一安排和要求，尽职尽责的工期完成任务。 （3）中标人应按国家技术规范、标准、规程及招标人提出的要求进行服务按投报的服务周期完成任务，提交质量合格和完整的资料，并对其负责。 （4）按现行国家收费标准为基础，以招标人提出的费用为该项目的服务费用。 （5）中标人对资料出现的遗漏或错误负责修改或补充，由于中标人错误造成损失，中标人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的服务费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定。 （6）双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。否则，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。 |  |
| 11.2 | 1.本招标文件未尽事宜，参照国家及省市相关规定执行。 2.招标代理费：根据河南省招标投标协会豫招协【2023】002号文件计取，此费用由投标人综合考虑到投标报价中，投标人于领取中标通知书时支付代理机构，不再单独列项。 |  |
| 11.3 | 付款方式：最终以双方签订合同的付款方式为准。 |  |

- 1.总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现本项目进行招标。

1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3本项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5本项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6标段划分：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表

1.2.2本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表

1.2.3本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表

1.3招标范围、计划工期、质量要求

1.3.1 本招标项目招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目的资格条件、能力。

见投标人须知前附表

1.4.3 本标段不接受联合体投标。

1.4.4 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本项目前期准备提供设计服务的，但设计监理总承包的除外；

（3）为本项目提供招标代理服务的；

（4）与本项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（5）与本项目的代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（6）与本项目的代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（7）被责令停业的；

（8）被暂停或取消投标资格的；

（9）财产被接管或冻结的；

（10）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.4.5 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标同一标段投标。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1投标人可自行组织参观并勘察工程现场及其周围环境以取得与准备投标及与实施本项目工作有关的必要信息。招标人不再组织现场踏勘。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会 不组织

1.11分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.12偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

- 2．招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

(1)招标公告；

(2)投标人须知；

(3)评标办法；

(4)合同条款及格式；

(5)技术标准和要求；

(6)投标文件格式。

招标人按本章第2.2款和第2.3款规定对招标文件所作的澄清、修改等构成招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

2.2 招标文件的澄清与修改

2.2.1投标人下载招标文件后，应仔细阅读招标文件的全部内容，以减少不必要的失误。如有疑问，应及时向招标人提出，以便澄清。投标人如认为本招标文件含有标明特定的生产供应者、含有倾向性或排斥潜在投标人的条款而使自己的权益受到损害的，请以书面的形式在投标截止时间十日前通知招标人，否则，将视为对本招标文件要求无任何异议。

2.2.2招标人不集中组织答疑，实行网上提疑和答疑。投标人若对招标文件有疑问，需要 招 标 人 予 以 澄 清 ， 应 登 录  《全国公共资源交易平台（河南省•平顶山市）》电子交易系统进入交易系统以不署名的形式提出。按投标人须知前附表规定时限前提出。

2.2.3招标人将按投标人须知前附表规定时限前在网上解答招标文件的疑问，并形成招标文件的澄清答疑文件。招标文件的澄清答疑文件将在《全国公共资源交易平台（河南省•平顶山市）》电子交易系统中发出。

2.2.4招标文件发布后，在投标人须知前附表规定时限的任何时候，确需要变更招标文件内容的，招标人可主动或在解答投标人提出的澄清答疑时对招标文件进行修改，招标文件的澄清、修改、变更等内容在相关媒体发布前须报招标投标监督部门备案，招标文件的修改在全国公共资源交易平台（河南省•平顶山市）》电子交易系统中发出。

2.2.5对招标文件所作的澄清答疑、修改，投标人在投标截止时间前，应通过《全国公共资源交易平台（河南省•平顶山市）》电子交易系统“ 变更公告” 栏或通过全国公共资源交易平台（河南省•平顶山市）》电子交易系统“会员登录”入口进入交易系统随时查看有关该工程招标文件的澄清、修改(招标答疑、补遗文件)公示等内容。投标人应注意及时浏览网上发布的澄清和修改通知并下载，因投标人原因未及时获知澄清答疑、修改内容而导致的任何后果，其风险概由投标人自行承担。

2.2.6 如果澄清、修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，且澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.2.7招标控制价（最高投标费率）的公布：见投标人须知前附表

- 3．投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括但不限于下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）投标保证金；

（4）技术方案；

（5）项目管理机构；

（6）资格审查资料；

（7）现场项目部技术装备；

（8）投标人认为有必要的其他材料；

（9）承诺书。

3.2 投标报价

3.2.1投标报价时，投标人根据国家和河南省建设工程相关服务收费管理规定，结合工程特点和自身能力自主投报。

3.2.2投标人的费用包括完成本项目任务（含保修阶段）所需的成本及加班费、各种补贴、劳保费、保险费、医疗费、差旅费、招标代理服务费、交通费、管理费、税金及利润等一切费用。

3.2.3投标人应根据工程情况，结合自身投入的管理人员及设备情况，对招标范围内的各项费用综合考虑，若有漏项，此部分价格将视为已含在其他项目中，不再另行补价。

3.2.4投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价须符合有关要求。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金(如有）

3.4.1 投标人在投标截止时间前，应按投标人须知前附表规定的形式、金额、递交方式递交投标保证金。

3.4.2 投标人不按要求提交投标保证金的，否决其投标。

3.4.3中标人与招标人签订合同后5日内向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1)投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

(2)中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交合同履约金。

3.5资格审查资料

详见本招标文件评标办法资格审查细则要求。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的各选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7电子投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、质量要求等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标人登录《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统（http://221.176.192.166:8080/ggzy/）下载“平顶山投标文件制作系统”，按招标文件要求制作电子投标文件。

3.7.2  电子投标文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（投标人、供应商）。

3.7.3 投标人须将招标文件要求的资质、业绩及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。

3.7.4 投标人对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的招标文件，按标段制作电子投标文件，并按招标文件要求在相应位置加盖投标人电子印章和法人电子印章。

3.7.5 投标文件电子版的编制、密封和标记、提交的具体要求，见投标人须知前附表。

3.7.6 一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用，名称为“备份”的文件夹使用电子介质存储备用。

4．投标文件的递交

4.1.1加密电子投标文件应在招标文件规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统（http://221.176.192.166:8080/ggzy/）。投标人应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

4.1.2 投标人对同一项目多个标段进行投标的，加密电子投标文件应按标段分别提交。

- 5．开标

5.1 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和地点公开开标。

5.2 开标程序（电子化项目开标、解密、唱标）

（1）本项目采取“不见面”开标，不再到开标现场，投标人开标前应仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》。

（2）电子化投标文件解密异常的处理

如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时联系中介服务机构说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：

①首先由技术人员进行问题排查。

②经技术人员排查后，是投标人文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密和唱标，开标会议继续进行。

③经技术人员排查后，如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员对问题进行处理。如短时间内问题无法解决的，将由中介服务机构向监督部门申请，经监督部门同意后，暂停开标会议，待问题解决后继续开标。

（3）待所有投标人投标文件解密完成后，由中介服务机构操作，对所有已解密投标文件进行唱标。

- 6．评标

6.1 评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会依法组建，由5人以上单数组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

- 7．合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标通知

在规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

- 8．重新招标和不再招标

8.1重新招标：

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

- 投标截止时间止，投标人少于3个的；

- 经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2不再招标：

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

- 9．纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。如发现投标人有上述不正当行为，将取消其投标资格或中标资格。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

- 需要补充的其他问题

见投标人须知前附表。

# 第三章 评标办法

评标办法前附表

| 条款号 |  |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 |  | 形式 评审 标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  |  | 投标文件签字盖章 | 按照“招标文件 第七章 投标文件格式”的要求签字盖章 |
|  |  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 2.1.2 |  | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  |  | 资质条件 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 |
|  |  |  | 财务要求 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 |
|  |  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 |
| 2.1.3 |  | 响应 性评审 标准 | 招标范围 | 符合第二章“投标人须知前附表”规定 |
|  |  |  | 计划工期 | 符合或优于第二章“投标人须知前附表”规定 |
|  |  |  | 质量要求 | 符合或优于第二章“投标人须知前附表”规定 |
|  |  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知前附表”规定 |
|  |  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知前附表”规定 |
|  |  |  | 投标报价 | 投标人投标报价大于招标控制价的视为无效投标。 |
| 2.2.1 |  |  | 分值构成 （总分100分） | 投标报价：10分 技术部分：60分 综合部分：30分 |
| 2.2.2 |  |  | 评标基准值计算方法 | 评标基准值为有效投标人投标报价的算术平均值。算术平均值具体计算规则为： a.有效投标文件在5家(不含5家)以上时，评标基准值为各投标人投标报价中去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值。 b.有效投标文件为5家及其以下时，各投标人投标报价中不再去掉最高和最低值，直接进行算术平均值的计算。 |
|  |  |  | 投标报价的偏差率计算公式 | 偏差率=100%×（投标人投标费率-评标基准值）/评标基准值 |
| 2.2.3 (1) | 投标报价评分标准 （10分） |  | 投标报价的评审 （10分） | 有效投标报价等于评标基准价的得满分10分。有效投标报价高于评标基准价1%扣0.5分，低于评标基准价1%扣0.5分，扣完为止。（不足1%按比例计算，四舍五入保留两位有效数字） |
| 2.2.3 (2) | 技术评分标准 （60分） |  | 监理机构设置和项目部人员（7分） | 1、有现场监理组织机构图得2分；组织机构图设置合理并考虑到公司对现场监督管理的得1分；本项共3分。 2、有明确的各级监理人员（包括项目总监、总监代表、专业监理工程师、监理员、见证员）岗位职责，且设置合理得4分，缺一个岗位职责扣1分。 3、缺项得0分。 |
|  |  |  | 质量控制的措施和方法（8分） | 1.原材料质量控制的措施和方法 0-2 分； 2.事前质量控制措施和方法 0-2 分； 3.事中质量控制措施和方法 0-2 分； 4.事后质量控制措施和方法 0-2 分。 |
|  |  |  | 投资控制的措施和方法（8分） | 1.投资控制措施详细、合理，技术措施、组织措施、经济措施、合同措施齐全的得0-3分； 2.有施工阶段投资控制的监理工作内容、原则、程序和方法的0-3分； 3.工程变更、费用索赔的处理方法0-2分。 |
|  |  |  | 进度控制的措施和方法（8分） | 1、监理进度控制措施详细、合理，技术措施、组织措施、经济措施、合同措施齐全0-4分。 2、有进度控制的监理工作内容、原则、程序和方法的得0-4分； 3、缺项得0分。 |
|  |  |  | 文明、安全控制的措施和方法 （8分） | 1、控制措施详细、合理、齐全的得0-4分； 2、有文明、安全控制的监理工作内容、原则、程序和方法得0-4分； 3、缺项得0分。 |
|  |  |  | 现场协调的措施和方法（8分） | 1、监理措施详细、合理、齐全的得0-4分； 2、有项目现场协调的监理工作内容、原则、程序和方法得0-4分 ； 3、缺项得0分。 |
|  |  |  | 合同和信息管理方案 （3分） | 合同、信息管理的监理工作原则、程序和方法，监理制度措施合理齐全针对性强得0-3分。 |
|  |  |  | 监理部投入的设备和仪器（10分） | 现场配备有经纬仪、水准仪、计算机、摄像机、回弹仪、预算软件、监理管理软件、打印机、数码照/摄像设备、车辆等得10分，少1项扣1分，扣完为止。 |
| 2.2.3（3） | 综合部分评分标准（30分） |  | 企业业绩 （3分） | 2021年1月1日以来（时间以合同签订日期为准），监理过类似公共建筑工程业绩，提供一项得3分，本项最多得3分。（提供监理合同扫描件，否则不得分） |
|  |  |  | 企业荣誉（6分） | 1.投标人具有AAA信用等级认证得3分，AA信用等级认证得2分，A信用等级认证得1分，其他情况不得分。 2.投标人具有质量体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的得3分，缺一项扣1分，扣完为止。（注：在有效期内，否则不得分）。 |
|  |  |  | 人员配备（16分） | （1）总监代表：同时具有房屋建筑工程专业国家注册监理工程师、具备相关专业高级工程师得3分；具有房屋建筑工程专业国家注册监理工程师、具备相关专业工程师职称得1分。 （2）项目部成员中的造价控制人员同时具有国家注册造价工程师资格、高级工程师职称的，每有1人得3分；本项最多得6分。 （3）项目管理机构人员配备：除项目总监以外，监理部成员【总监代表、房建专业注册监理工程师、机电安装专业注册监理工程师、监理员、见证员、资料员、安全员】，人员岗位配备齐全、合理的得7分，缺一个岗位扣1分，扣完为止。 （提供所有人员证书及投标人为其缴纳的近3个月的社保查询证明，退休返聘人员应提供退休证） |
|  |  |  | 服务承诺 （5分） | 根据投标人提供的优惠条款和服务承诺的内容进行横向比较，酌情赋分0-5分。 |
| 注：1、投标人必须对所提供的所有证书、文件等材料的真实性负责，否则承担相应法律责任。2、本评标办法中与本招标文件中其他处内容不一致时，以本评标办法为准，若本评标办法前 附表与评标办法正文、附件不一致时以前附表为准，本评标办法中总分值与分项分值不一致时，以分项分值为准（明显有误的除外）。3、本评标办法中所涉及所有证件均以投标文件电子版中所附扫描件为准，不再另行提供原件。 |  |  |  |  |

## 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价得分最高的优先；投标报价相等的，以技术方案得分最高的优先；综合评分、投标报价得分、技术方案得分均相等的，由评标委员会自行确定中标候选人顺序。

## 评审标准

  - 初步评审标准

    - 形式评审标准：见评标办法前附表。

    - 资格评审标准：见评标办法前附表。

    - 响应性评审标准：见评标办法前附表。

  - 分值构成与评分标准

    - 分值构成

- 投标报价：见评标办法前附表；

- 技术部分：见评标办法前附表；

- 综合部分：见评标办法前附表；

    - 评标基准价计算方法

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

    - 投标报价的偏差值计算

投标报价的偏差值计算公式：见评标办法前附表。

    - 评分标准

- 投标报价评分标准：见评标办法前附表；

- 技术部分评分标准：见评标办法前附表；

- 综合部分：见评标办法前附表；

## 评标程序

  - 初步评审

    - 评标委员会依据本章第2.1款规定的评审标准对投标文件进行初步评审，有一项不符合评审标准的，其投标将被否决。

    - 投标人有以下情形之一的，其投标将被否决：

- 第二章“投标人须知”第1.4.4、1.4.5项规定的任何一种情形的：

- 串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

- 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

- 投标报价超出最高投标限价的；

（5）投标文件未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（6）投标人一个标段递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效；

（7）不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

（8）投标文件附有招标人不能接受的条件的；

    - 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标将被否决。

(1)投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2)总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

  - 详细评审

    - 评标委员会按本章第 2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

- 按本章第 2.2.3（1）规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 A；

- 按本章第 2.2.3（2）规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分 B；

- 按本章第 2.2.3（3）规定的评审因素和分值对综合部分计算出得分C；

    - 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

    - 投标人得分=A+B+C。投标人最终得分=各评委评分的算数平均值。

    - 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标将被否决。

  - 投标文件的澄清和补正

    - 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

    - 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

    - 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

  - 评标结果

    - 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

    - 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

# 第四章 合同条款及格式

（本合同样本仅供参考，最终以实际签订合同为准）

合同协议书

委托人（全称）：

监理人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规与规范性文件，遵循自愿、平等、公平和诚信的原则，双方就以下服务及有关事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

- 项目名称：。

- 项目地点：。

- 建设内容：。

- 建设规模：。

- 金额：。

- 资金来源：。

- 项目周期：       /         。

二、服务范围

监理人向委托人提供的服务范围为：

委托人代表与项目总负责人

- 委托人代表：____________________________________________________。

- 项目总负责人：_______________________________________________。

- 单项1咨询负责人：_______________________________________________。

- 单项2咨询负责人：_______________________________________________。

- 单项3咨询负责人：_______________________________________________。

三、服务费用

本项目服务费用签约价为：人民币（大写）。

四、服务期限

服务期限计划                        。

五、合同文件的组成

组成本合同的合同文件包括：

（1）本协议书；

（2）中标通知书（如有）；

（3）投标函及其附录（如有）；

（4）专用合同条件及其附件；

（5）通用合同条件；

（6）技术标准和要求；

（7）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

六、双方承诺

- 监理人向委托人承诺，按照法律和技术标准以及合同约定提供服务，按照招标人要求进行驻场管理。

- 委托人向监理人承诺，按照法律法规履行项目。

七、词语含义

合同协议书中的词语含义与通用合同条件和专用合同条件中赋予的含义相同。

八、合同订立和生效

- 合同订立时间：_________年_____月_____日

- 合同订立地点：_

- 本合同一式   份，具有同等法律效力，委托人执   份，监理人执   份。

- 本合同经双方签字或盖章后成立，并自双方签字盖章之日起生效。

# 第五章 技术标准和要求

一、适用的规范、标准和规程

1.本项目适用现行国家、行业和地方规范、标准和规程。构成合同文件的任何内容与适用的规范、标准和规程之间出现矛盾，监理人应书面要求发包人予以澄清，除发包人有特别指示外，监理人应按照最严格的标准执行。

2.除合同另有约定外，材料、施工工艺和本项目都应按照本技术标准和要求以及适用的现行规范、标准和规程的最新版本执行。

二、施工、监理及验收规范

执行国家现行的与本项目有关的施工、监理及验收规范、标准图集、设计图纸等。

三、主要质量检验评定标准

执行国家现行的与本项目有关的质量检验评定标准。

第六章 投标文件格式

- （项目名称）第   标段

投 标 文 件

项目编号：

投标人：                   （电子印章）

法定代表人：            （电子签章）

年   月    日

目   录

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）投标保证金

（4）技术方案；

（5）项目管理机构；

（6）资格审查资料；

（7）现场项目部技术装备；

（8）投标人认为有必要的其他材料；

（9）承诺书。

### 一、投标函及投标函附录

- （一）投标函

致：（招标人全称）

1．我方己仔细研究了                 （项目名称）第     标段招标文件的全部内容，愿意以：最终结算施工建安费的（费率）大写：     小写：    %监理费率报价，按合同约定实施和完成承包本工程的全过程监理服务工作。

2．我方承诺在投标有效期     天内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）         （小写      元）。

4．如我方中标：

(l）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

(3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

(4）我方承诺在领取中标通知书前按招标文件规定向代理机构缴纳招标代理服务费。

5．                   （其他补充说明）。

投标人名称：                    （电子印章）

法定代表人 ：                 （电子签章）

年     月    日

#### （二）投标函附录

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 标段 |  |  |  |
| 投标人 |  |  |  |
| 投标范围 |  |  |  |
| 投报报价（%） | ### 大写： 小写： % |  |  |
| 项目总监理工程师 | 姓名 | 注册证书编号 | 职称 |
| 工期 |  |  |  |
| 质量要求 |  |  |  |
| 投标有效期 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

投标人名称：                    （电子印章）

法定代表人或委托代理人：                 （电子签章）

年     月    日

## 二、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

- （一）法定代表人身份证明

企业名称：

地址：

姓名：               性别：              职务：

系（投标人名称）的法定代表人，能够为（投标项目名称）签署投标文件，进行合同谈判、签署合同及处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人名称：                    （电子印章）

法定代表人：                 （电子签章）

年   月    日

- （二）授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称及   标段）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至第二章规定的“投标有效期结束为止”。

代理人无转委托权，特此证明。

附：法定代表人、委托人身份证扫描件

投标人名称：                    （电子印章）

法定代表人：                     （电子签章）

联系电话：

年    月    日

| 法定代表人身份证复印件 | 委托代理人身份证复印件 |
| --- | --- |

### 三、投标保证金

若采用银行转账的，投标人应在此提供汇款凭证的扫描件，还应附基本账户证明材料的扫描件；若采用保函方式的，需附保函截图或扫描件。

### 四、技术方案

### 五、项目管理机构

- （一）人员配备情况表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |

- （二）拟派项目总监理工程师简历表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  |  | 拟在本合同任职 |  |  |
| 毕业学校 |  | 年毕业于学校专业 |  |  |  |  |  |  |
| 执业或职业资格证明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 证书名称 | 级别 |  |  |  | 证号 |  | 专业 |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目/获奖项目 |  |  |  | 获奖情况 |  | 发包人及联系电话 |  |

以上资料以电子投标文件中附的原件扫描件（或图片）为准.

- （三）项目管理人员简历表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  |  | 拟在本合同任职 |  |  |
| 毕业学校 |  | 年毕业于学校专业 |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 |  | 发包人及联系电话 |  |

以上资料以电子投标文件中附的原件扫描件（或图片）为准.

- 项目管理机构组成人员承诺书

（招标人名称）：

- 我方在此声明，我方拟派往（项目名称）（以下简称“本工程”）项目的项目管理机构人员做出如下承诺。

- 如我方中标：

- 我方承诺按照项目管理机构组成人员服务本合同，在合同实施期间以确保合同要求完成本工程，并保证项目管理机构人员到位率在     以上每月不少于    日历天。如违反此承诺，我方承诺愿意接受招标人的任何处罚，包括终止合同，直至被清退出场，并为此负一切法律责任。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投标人：               （电子印章）

法定代表人或其委托代理人：               （电子签章）

年     月     日

### 六、资格审查资料

- （一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 技术负责人 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 监理员 |  |  |  |  |
| 经营范围备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

以上资料以电子投标文件中附的原件扫描件（或图片）为准.

（二）近年财务状况

- （三）近年承接的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 项目规模 |  |
| 工程造价 |  |
| 监理服务费 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 投标人员总数 |  |
| 主要内容 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：可根据实际情况增加表格

- （四）近年发生的诉讼及仲裁情况表

### 七、现场项目部技术装备

| 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### 八、投标人认为有必要的其他材料

九、承诺书

全省房屋建筑和市政基础设施工程项目

招标投标活动承诺书

我单位承诺，在          项目招投标活动中，自觉遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、河南省实施《中华人民共和国招标投标法》办法等招标投标相关法律、法规和制度规定，如有违反，愿承担相关法律责任。

法定代表人（签字或电子签章）：

联系电话：

承诺单位（电子签章）

年   月   日

附件：投标人基本信息

投标人名称：

公司地址：

投报总价：

项目总负责人：

注册编号：

项目组成人员：

类似业绩汇总表

| 序号 | 项目名称 | 项目总监/项目负责人 | 合同金额 | 合同签订时间 | 竣工时间 | 中标公示查询网站（写明网站名称即可） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

联系人：

手机：

邮箱：

注：投标人基本信息不作为评审依据，仅供代理机构发布评标结果公示参考使用。