平顶山市雨水管网提升改造一期工程

招标文件

（第一标段）

招   标   人：平顶山市城市管理局

招标代理机构：平顶山工程建设招标代理有限公司

二○二四年七月

目  录

第一章  招标公告	3

第二章  投标人须知	6

第三章  评标办法（综合评估法）	25

第四章  合同条款及格式	31

第五章  工程量清单	32

第六章  图纸	34

第七章  技术标准和要求	34

第八章  投标文件格式	35

# 招标公告

项目概况

平顶山市城市管理局平顶山市雨水管网提升改造一期工程潜在投标人应在《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》（网址http://ggzy.pds.gov.cn）获取招标文件，并于2024年8月8日9时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、采购编号：平采招标-2024-67

2、项目名称：平顶山市雨水管网提升改造一期工程

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：57165320.27元

最高限价：57165320.27元

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包名称 | 包预算（元） | 包最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平公资建 2024291号 | 第一标段 | 平顶山市雨水管网提升改造一期工程施工 | 47458620.27 | 47458620.27 |
| 2 | 平公资建 2024291号 | 第二标段 | 平顶山市雨水管网提升改造一期工程排水管网普查检测 | 9706700.00 | 9706700.00 |

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1.项目建设地点及概况：本工程主要包括城区雨水管道新建及改造工程、排涝泵站提升改造工程等部分，建设地点为平顶山市中心城区。工程概况如下：

(一)雨水管道新建及改造工程

1、平宝大道(龙翔大道-马跑泉)：现状雨水检查井井筒加高271座；新增球墨铸铁井盖271个；新建砖砌偏沟式双箅雨水口542座；新建Ⅱ级钢筋混凝土承插口管道(雨水口连接管)1084米。

2、建设路(光明路-劳动路)：新建DN600-DN1000II级钢筋混凝土承插口管2169米；新建DN300II级钢筋混凝土承插口管(雨水口连接管)458米；新建混凝土雨水检查井61座；新建砖砌偏沟式，(单箅、双箅、三箅、四箅)雨水口116座。

3、湛南路(中兴路-新华路)：新建DN800II级钢筋混凝土承插口管1057米；新建BxH=1350x700钢筋混凝土箱涵389米；新建DN300II级钢筋混凝土承插口管(雨水口连接管)593米；新建混凝土雨水检查井39座；新建砖砌偏沟式双箅雨水口76座。

4、健康路(黄河路-神马大道)：新建BxH=2600x2000钢筋混凝土箱涵443米；新建DN1650II级钢筋混凝土企口管619米；新建DN300II级钢筋混凝土承插口管(雨水口连接管)288米；新建混凝土雨水检查井36座；新建砖砌偏沟式(双箅、多箅)雨水口54座。

5、东环路(平煤铁路-矿工路)：新建DN600-DN1200II级钢筋混凝土承插口管736米；新建DN300II级钢筋混凝土承插口管(雨水口连接管)53米；新建混凝土雨水检查井31座；新建砖砌偏沟式(双箅、多算)雨水口24座；新建砖横截沟3座。

6、煤化路(东环路-月台河桥)：新建DN600-DN800II级钢筋混凝土承插口管435米；新建DN300II级钢筋混凝土承插口管(雨水口连接管)344米；新建混凝土雨水检查井31座；新建砖砌偏沟式多箅雨水口31座。

(二)排涝泵站改造工程

对光明路国铁桥排涝泵站、亚兴路国铁桥排涝泵站、东环路国铁桥排涝泵站、东环路平煤铁路桥排涝泵站进行提升改造，主要包含工艺设备及电气设备更换等。

5.2标包划分：本项目划分2个标段：

第一标段（施工标）：项目概况中的雨水管道新建及改造工程、排涝泵站提升改造工程施工图纸及工程量清单范围内的全部内容；

第二标段（检测标）：排水管网普查检测

招标要求：参照《城镇排水管道检测与评估技术规程》(CJJ181)要求，开展市中心城区市政道路排水管网普查检测。

一、管道排查：包括但不限于平顶山市主城区内市政道路地下排水管道的数量、功能属性、管径、平面位置、埋设方式、埋深、高程、走向等，总长度约630km。

二、管道检测：采用CCTV和QV检测设备对实施区域内排水管道进行检测。对所检测的排水管道按路段提供检测成果报告。CCTV检测管道长度约100km，QV检测管道长度约227.46km，总长度约337.46千米。

三、管道清淤疏通（含淤泥处置）：对实施区域内排水管道的淤积管段的功能性缺陷进行疏通，恢复相应管段的过水功能。总长度约100km。

5.3质量要求：合格（符合现行国家相关验收规范标准）；

5.4要求工期：第一标段：12个月；第二标段：180日历天

6、合同履行期限：见上述要求工期及服务期

7、本项目是否接受联合体投标：否。

8、是否接受进口产品：否。

9、是否专门面向中小企业：否。

- 二、投标人资格要求

2.1、各标段投标人须具有独立承担民事责任的能力，持有有效的统一社会信用代码营业执照（提供有效的营业执照扫描件或复印件，也可提供电子营业执照截图）；

2.2、第一标段：投标人须具有建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包二级及以上资质，具有有效的安全生产许可证；拟派项目经理须具备市政公用工程专业一级注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书，且现阶段未担任其他在建工程的项目经理（提供无在建承诺书）；技术负责人具有相关专业中级工程师或以上职称；以上人员均须提供与本单位签订的有效劳动合同及单位为其缴纳的养老保险证明。第二标段：投标人须具有测绘管理部门颁发的工程测量专业乙级及以上测绘资质等级证书并须具有建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包三级及以上资质，拟派的项目负责人需具备市政公用工程专业二级及以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书，且现阶段未担任其他在建工程的项目经理（提供无在建承诺书）。须提供与本单位签订的有效劳动合同及单位为其缴纳的养老保险证明。

2.3、各标段投标人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供加盖公章的承诺书及提供2023年度经审计的财务状况报告，若投标单位为新成立企业，提供自注册年度之后的相关证明材料或银行资信证明）；

2.4、各标段投标人须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供加盖公章的承诺书）；

2.5、各标段投标人须有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供加盖公章的承诺书）；

2.6、各标段投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供加盖公章的承诺书）；

2.7、各标段投标人须提供“中国执行信息公开网”网站“失信被执行人”和“信用中国”网站的“重大税收违法失信主体”，“ 中国政府采购网站”的“政府采购严重违法失信行为名单”，查询结果页面截图(执行财库[2016]125号文)；若有失信行为，取消投标资格。

2.8、本工程第一标段不接受联合体，第二标段接受联合体。

2.8.1以联合体参加的，应提交联合体协议并注明牵头人及各方拟承担的工作和责任，并承诺一旦成交，联合体各方向招标人承担连带责任。

2.8.2以联合体形式参加本次招标活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的招标活动。

2.8.3投标过程中除联合体协议书由联合体各方签字盖章外，其它事项均由牵头人办理。联合体投标由牵头人法定代表人或其授权的授权代表负责签署本次招标申请相关资料、缴纳各种费用以及签订合同。

2.9本次招标采用资格后审。

注：如投标单位为新成立企业，可提供注册后的相关证明材料，提供的所有资料经核查后出现任何虚假资料的，直接取消其投标资格。

三、获取招标文件

1、时间：2024年7月24日至2024年8月12日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间）

2、地点：平顶山市公共资源交易中心网(http://ggzy.pds.gov.cn)

3、方式：在招标文件获取截止时间前，潜在投标人需凭CA数字证书通过平顶山市公共资源交易中心网（网址：http://ggzy.pds.gov.cn）“供应商登录”入口进入交易系统进行下载。具体操作请查看以下链接：

链接地址：http://ggzy.pds.gov.cn /fwzn/11020.jhtml

办理CA证书：http://ggzy.pds.gov.cn /tzgg/10814.jhtml

4、售价：0元

四、响应文件提交：

1、时间：2024年8月13日上午9时00分（北京时间）

2、地点：全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)公共资源交易系统。

五、响应文件开启

1、时间：2024年8月13日上午9 时00分（北京时间）

2、地点：全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)公共资源交易系统。

六、发布公告的媒介

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《中国采购与招标网》、《平顶山市政府采购网》、《河南省公共资源交易公共服务平台》、《全国公共资源交易平台（河南省•平顶山市）》上发布。公告期限为五个工作日

七、其他补充事宜

1、逾期上传的投标文件，招标人不予受理。

2、监督单位：平顶山市政府采购服务中心

联系方式：0375-2627591

统一社会信用代码：11410400005452110L

3、监督单位：平顶山市建设工程招标投标事务中心

联系人：王先生

联系电话：0375-2633905、0375-2633976

统一社会信用代码：12410400F737105200

4、平顶山市公共资源交易中心全面实行在线“不见面”开标，供应商远程在线解密响应文件，不再到开标现场，供应商开标前应仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》。

5、通过平顶山市公共资源交易平台向采购人（代理机构）、行政监督部门提出在线质疑（异议）、投诉。

6、该公告已同步至“平顶山市公共资源交易中心微信公众号,”可通过公众号中的服务栏目进行查阅。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名 称：平顶山市城市管理局

地 址：平顶山市新城区建设大厦

联系人：张先生

联系方式：0375-6160608

2.采购代理机构信息

名称：平顶山工程建设招标代理有限公司

地  址：河南省平顶山市新华区启蒙路24号院

联系人：陈女士

联系方式：03753383788、15537599802

3.项目联系方式

项目联系人：陈女士

联系方式：03753383788、15537599802

2024年7月23日

温馨提示：

本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读招标文件，并注意以下事项。

1.供应商应按招标文件规定编制。

2.本项目供应商不用再提供纸质投标文件。

3.电子文件下载、制作、提交期间和开标（电子投标文件的解密）环节，供应商须使用CA数字证书（证书须在有效期内）。

4.电子投标文件的制作

4.1 供应商登录《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统（http://221.176.192.166:8080/ggzy/）下载“平顶山投标文件制作系统”，按采购文件要求制作电子投标文件。

电子投标文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（投标人、供应商）。

4.2 供应商须将采购文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。

4.3供应商对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的采购文件，按标段制作电子投标文件，并按采购文件要求在相应位置加盖供应商电子印章和法人电子印章。

一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用，名称为“备份”的文件夹使用电子介质存储。

5.加密电子投标文件的提交

5.1加密电子投标文件应在采购文件规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统（http://221.176.192.166:8080/ggzy/）。

供应商应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

5.2 供应商对同一项目多个标段进行投标的，加密电子投标文件应按标段分别提交。

“不见面”开标注意事项及操作流程

1、开标时，投标人采用网上远程异地解密时，请用CA证书登录平顶山市公共资源交易中心业务系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。每位投标人的解密时间从开标时间起60分钟内完成，超过规定时间解密的投标文件不予接收。

2、如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时联系招标人（代理机构）进行说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：

（1）如果是投标文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密。

（2）如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员进行排查处理。如短时间内问题无法解决的，将由招标人（代理机构）联系监督部门申请暂停开标，待问题解决后继续开标。

3、所有投标文件解密完成后，由招标人（代理机构）操作，对开标结果进行公示。

4、投标人应保证在开标期间电话、电脑、网络等能够正常使用，投标人因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对投标文件进行解密的，其投标文件不予接收。

5、解密完成后，投标人可登录到交易系统查看自己的投标报价。如对自己的报价内容有异议的，应在报价内容显示后20分钟内联系招标人（代理机构）进行质疑，投标人未在规定时间内提出质疑的，视为认可开标结果显示内容。

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 |  | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 |  | 招标人 | 名 称：平顶山市城市管理局 地 址：平顶山市新城区建设大厦 联系人：张先生 联系方式：0375-6160608 |  |
| 1.1.3 |  | 招标代理机构 | 名称：平顶山工程建设招标代理有限公司 地 址：河南省平顶山市新华区启蒙路24号院 联系人：陈女士 联系方式：03753383788、15537599802 电子邮件：zbdlyxgs@163.com |  |
| 1.1.4 |  | 项目名称 | 平顶山市雨水管网提升改造一期工程（第一标段） |  |
| 1.1.5 |  | 建设地点 | 平顶山市 |  |
| 1.2.1 |  | 资金来源 | 国债资金 |  |
| 1.2.2 |  | 资金落实情况 | 已落实到位 |  |
| 1.3.1 |  | 招标范围 | 招标人发包的全部内容 |  |
| 1.3.2 |  | 工期 | 工期：12个月 |  |
| 1.3.3 |  | 质量要求 | 合格（符合国家相关验收合格标准） |  |
| 1.4.1 |  | 投标人资格要求 | 1、投标人须具有独立承担民事责任的能力，持有有效的统一社会信用代码营业执照（提供有效的营业执照扫描件或复印件，也可提供电子营业执照截图）； 2、投标人须具有建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包二级及以上资质，具有有效的安全生产许可证；拟派项目经理须具备市政公用工程专业一级注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书，且现阶段未担任其他在建工程的项目经理（提供无在建承诺书）；技术负责人具有相关专业中级工程师或以上职称；以上人员均须提供与本单位签订的有效劳动合同及单位为其缴纳的养老保险证明。 3、投标人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供加盖公章的承诺书及提供2023年度经审计的财务状况报告，若投标单位为新成立企业，提供自注册年度之后的相关证明材料或银行资信证明）； 4、投标人须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供加盖公章的承诺书）； 5、投标人须有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供加盖公章的承诺书）； 6、投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供加盖公章的承诺书）； 7、投标人须提供“中国执行信息公开网”网站“失信被执行人”和“信用中国”网站的“重大税收违法失信主体”，“ 中国政府采购网站”的“政府采购严重违法失信行为名单”，查询结果页面截图(执行财库[2016]125号文)；若有失信行为，取消投标资格。 8、本工程第一标段不接受联合体，第二标段接受联合体。 9、本次招标采用资格后审。 注：如投标单位为新成立企业，可提供注册后的相关证明材料，提供的所有资料经核查后出现任何虚假资料的，直接取消其投标资格。 |  |
| 1.4.2 |  | 是否接受联合体投标 | ■不接受 |  |
| 1.9.1 |  | 踏勘现场 | ■不组织 |  |
| 1.10.1 |  | 投标预备会 | ■不召开 |  |
| 1.10.2 |  | 投标人提出问题的截止时间 | 在投标截止时间十日前对图纸、招标文件、清单等内容中的问题在平顶山市公共资源交易网电子交易系统中提出。 |  |
| 1.10.3 |  | 招标人澄清的时间 | 在投标截止时间十五日前，招标人将对投标人提出的实质性问题在平顶山市公共资源交易网电子交易系统中给予澄清。（如有）。 |  |
| 1.12 |  | 偏 离 | ■不允许 |  |
| 2.1 |  | 构成招标文件的其他材料 | 招标澄清、答疑、补遗书、补充通知等。 |  |
| 2.2.1 |  | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 在投标截止时间十日前对图纸、招标文件、清单等内容中的问题在平顶山市公共资源交易网电子交易系统中提出。 |  |
| 2.2.2 |  | 投标截止时间 | 2024年8月13日上午9时00分（北京时间） |  |
| 3.1.1 |  | 构成投标文件的其他材料 | 投标文件的修改等。 |  |
| 3.3.1 |  | 投标有效期 | 60 日历天 |  |
| 3.4.1 |  | 投标保证金 | 1、投标保证金缴纳金额： 壹拾万元整（¥100000.00元） 2.保证金递交的截止时间：2024年8月12日23时59分前； 3.投标保证金汇入： 3.1投标人打开http://221.176.192.166:8080/ggzy 登录电子交易系统，对应已参与投标项目依次点击“参与投标”→“费用缴纳指南”→“费用缴纳说明”→“保证金缴纳说明单”，获取平顶山银行虚拟子账户缴纳说明单，根据每个标段缴纳说明单生成的银行账户在缴纳截止时间前缴纳； 3.2成功缴纳后重新登录前述系统查询确定费用到账，依次点击“参与投标”→“保证金绑定”→“绑定”进行投标保证金绑定。 3.3投标人要严格按照“保证金缴纳说明单”内容缴纳、成功绑定投标保证金，未绑定标段的投标保证金，视为未按时交纳。 3.4每个投标人每个项目每个标段只有唯一缴纳账号，切勿重复缴纳或错误缴纳。 3.5未按上述规定操作引起的无效投标，由投标人自行负责。 4、递交形式： （1）投标人的投标保证金必须通过投标人基本账户以转账或电汇的形式缴纳。账户必须是已加入平顶山市公共资源交易投标人或投标人库中录入的账户（不支持结算卡支付）。 （2）投标人缴纳投标保证金后，应在规定的缴纳截止时间前通过平顶山公共资源交易中心电子化交易系统将保证金成功绑定至所投标项目和标段。具体操作请查看以下链接： 链接地址：http://ggzy.pds.gov.cn 其他事项： 1、投标人应仔细阅读操作手册，在本公告中要求的截止时间前完成网上报名、招标文件费、投标保证金的缴纳和绑定等工作。并充分考虑人为操作和银行异地跨行转账到账的时间等因素，因投标人操作不当或银行到账时间等问题造成的无法报名、无法下载招标文件、无法投标等一切后果，由投标人自行承担。 2、招标文件费收取，交费绑定后才能下载招标文件 3、投标人少交保证金属无效缴纳。 4、规定投标保证金到账截止时间为开标前一日24点，节假日除外（超时到账视为未交保证金，取消报名资格）。 5、废标项目重新招标时，必须按修改后的招标文件重新缴纳保证金，原缴纳保证金及时退还。 方式二：投标人电子保函： 一、投标电子保函金额：壹拾万元整（¥100000.00元） 二、投标电子保函递交的截止时间：2024年8月12日23时59分前； 办理操作流程 一、申请办理 用户在交易系统中进入“网上报名”——“办理电子保函”功能页面。 二、保函办理申请 点击拟申请保函的项目“保函办理申请”按钮，页面自动跳转 “思创保函办理平台”，系统将自动处理相关请求，完成后显示 申请页面。 三、认真核对项目信息 四、选择承保人 选择承保人，填写办理保函联系人及电话，点击“立即提交” 五、保费支付 提交成功后选择“企业基本户转账”进行保费支付，支付成功后等待承保人进行审核。 点击“我已完成转账，填写回执表单” 六、审核通过，保函办理成功 完成支付后可随时在“我的保函”页面查看办理进度以及下载电子保函。 （思创网联电子保函办理咨询电话：400-811-5272） |  |
| 3.5.2 |  | 近年财务状况的年份要求 | 2023年（应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，新成立公司以公司成立起点为准）； |  |
| 3.6 |  | 是否允许递交备选投标方案 | ■不允许 |  |
| 3.7.3 |  | 电子化投标文件的签章 | 1、投标人在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。 2、招标文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，投标人 在进行电子化投标文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。电子化 投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录平顶山市公共资源 电子化交易系统在右上角“组建下载”中查看。 |  |
| 4.1 |  | 电子化投标文件的格式 及上传投标 | 1、投标人所上传的电子化投标文件，应是通过中心投标文件制作系 统制作的，经过签章和加密后生成的电子版投标文件。生成的电子版投标文件包含用于投标文件上传的主文件（项目文件格式为：xxx 公司_ 项目名称.file）和用于应急补救的投标文件备份文件（项目文件格式为：xxx 公司_ 项目名称.bin），备份文件主要用于电子化开标出现技术问题后的补救，请投标人随身携带。 注：投标人投报多个标段的，根据标段制作各个标段的投标文件后上传。 2、电子化投标文件应在投标截止时间前成功上传至平顶山市公共资源电子化交易系统。至投标截止时间止，仍未上传成功的电子化投标文件将不予接收。 注：如按照电子化投标操作教材制作完成的电子化投标文件无法上传的，投标人应在投标截止时间前尽早的联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。投标人应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，投标文件未在投标截止时间前成功上传的，其投标文件不予接收。 |  |
| 4.2.2 |  | 递交投标文件地点 | 地点：平顶山市公共资源交易中心 |  |
| 4.2.3 |  | 是否退还投标文件 | ■否 |  |
| 5.1 |  | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：平顶山市公共资源交易中心 |  |
| 5.2 |  | 电子化项目开标、解密、唱标、评标 | 1、用CA 证书，在规定时间内对其电子化投标文件进行首次解密，投标人解密完成后，再由中介服务机构使用CA 证书对投标文件进行再次解密。 2、电子化投标文件解密异常的处理 如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时联系中介服务机构说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理： ①首先由技术人员进行问题排查。 ②经技术人员排查后，是投标人文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密和唱标，开标会议继续进行。 ③经技术人员排查后，如果是电子化交易系统问题造成投标文件无 法解密的，将由技术人员对问题进行处理。如短时间内问题无法解决的，将由中介服务机构向监督部门申请，经监督部门同意后，暂停开标会议，待问题解决后继续开标。 3、待所有投标人投标文件解密完成后，由中介服务机构操作，对所有已解密投标文件进行唱标。 4、评标时，评标委员会对电子化投标文件有质疑的，将通过电子化交易系统对投标人发起质疑。质疑回复内容确认后，投标人的回复文件必须以经过投标人和其法定代表人签章的 PDF 格式文件为准，并通过电子化交易系统提交至评标委员会。 5、如评标委员会对需要回复的投标人回复内容有异议的，经过几次回复仍不清楚的，需在监督下进行免提电话进行质疑。 6、评标时如因系统异常、停电、电脑病毒、网络堵塞等原因无法正常进行的，由技术人员排查解决，短时间无法解决的，经监督 部门同意后，暂停评标活动，待问题解决后继续评标。 |  |
| 6.1.1 |  | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人及以上单数，由招标人代表（具备评标专家相应的资格条件）及专家组成；评标专家确定方式：在河南省综合评标专家库中随机抽取，其中经济、技术类专家人数不低于评标委员会总人数的2/3,其中评标委员会的组成人员中工程造价专家不应少于五分之二。 备注：上述规定为一组评标专家组成方式，根据项目标段数量和评标工作量，可由多组专家完成评审，但每个标段只能由一组专家评审。 |  |
| 7.1 |  | 是否授权评标委员会确定中标人 | ■否，推荐的中标候选人数： 1-3人 |  |
| 7.3.1 |  | 履约保证金 | 履约金的形式：保函形式。 履约金的金额：中标金额的10% |  |
| 10. 需要补充的其他内容 |  |  |  |  |
| 10.1 词语定义及同义词语 |  |  |  |  |
| 10.1.2 |  | 不良行为记录 |  | 不良行为记录是指：因质量、安全事故或投标等被相关行政部门通报的（以通报为准）。 |
| 10.2 |  | 招标控制价 |  | ■设招标控制价，招标控制价为：47458620.27元 其中安全文明施工费：853504.03元 规费：772654.33元 税金：3918601.68元 暂列金额：/ 专业工程暂估价：2650000.00元 注：投标人投标报价不得超过招标控制价，否则按无效标处理。 |
| 10.3 |  | “暗标”评审 |  |  |
|  |  | 施工组织设计是否采用“暗标”评审方式 |  | ■不采用 |
| 10.5 计算机辅助评标 |  |  |  |  |
|  | 是否实行计算机辅助评标 |  |  | ■是 |
| 10.6投标人代表出席开标会 |  |  |  |  |
|  | 本次开标全面实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密投标文件，不再到开标现场，投标人开标前应仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》。 |  |  |  |
| 10.7 中标公示 |  |  |  |  |
|  | 在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒介和交易中心予以公示，公示期不少于3日。 |  |  |  |
| 10.8知识产权 |  |  |  |  |
|  |  | 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部保留投标文件不再退还。 |  |  |
| 10.9 重新招标的其他情形 |  |  |  |  |
|  |  | 除投标人须知正文第8条规定的情形外，符合《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十五条等的也可以重新招标。 |  |  |
| 10.10 同义词语 |  |  |  |  |
|  |  | 构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。 |  |  |
| 10.11 监督 |  |  |  |  |
|  |  | 本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的招标投标行政监督部门依法实施的监督。 |  |  |
| 10.12 解释权 |  |  |  |  |
|  |  | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |  |  |
| 10.13 招标人补充的其他内容 |  |  |  |  |
| 10.13.1在递交投标文件之前投标人须自行保留至少一份正式投标文件，以便中标后签订施工合同和工程结算时使用，在工程施工管理过程中及工程结算时招标人不向中标人提供投标文件。 10.13.2招标代理服务费收费标准：参考发改价格【2015】299号文、豫招协【2023】002号文收费标准及市场调节价向中标单位收取，此费用由投标人综合考虑到投标报价中，不再单独列项。 |  |  |  |  |

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本工程施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本工程的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本工程的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）项目经理资格：见投标人须知前附表；

（3）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本项目的监理人；

（4）为本项目的代建人；

（5）为本项目提供招标代理服务的；

（6）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，在平顶山市公共资源交易网电子交易系统中提出问题，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，在平顶山市公共资源交易网电子交易系统中通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）评标办法

（4）合同条款及格式

（5）工程量清单

（6）图纸

（7）技术标准和要求

（8）投标文件格式

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时在电子交易系统中提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前在平顶山市公共资源交易网电子交易系统中要求对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前在平顶山市公共资源交易网电子交易系统中澄清公示发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清的内容可能影响投标文件编制的，发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人可以在平顶山市公共资源交易网电子交易系统中修改招标文件，并公示给所有已购买招标文件的投标人。如果修改的内容可能影响投标文件编制的，修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.3.2招标文件的修改、答疑须经招标监督机构和造价管理机构备案后有效。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录

（2）法定代表人身份证明及授权委托书

（3）投标保证金或保函

（4）已标价工程量清单

（5）施工组织设计

（6）项目管理机构

（7）资格审查资料

（8）其他材料

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人在平顶山市公共资源交易网电子交易系统中公示通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人应按投标人须知前附表规定的时间、金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，取消投标资格。

3.4.3 招标人应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标投标人的投标保证金，合同签订之日起5日内退还中标人的投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

3.5 资格审查资料

3.5.1“投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本、资质证书副本和安全生产许可证等材料复印件。

3.5.2“近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1投标人登录《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统

（http://221.176.192.166:8080/ggzy/）下载“平顶山投标文件制作系统”，按招标文  件要求制作电子投标文件。

3.7.2电子投标文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（投标人、投标人）。

3.7.3投标人须将招标文件要求的资质、相关人员证明材料等资料原件扫描件。

（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。

3.7.4投标人对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的招标文件，按标段制作电子投标文件，并按招标文件要求在相应位置加盖投标人电子印章和法人电子印章。

3.7.5一个标段对应生成一个文件夹（xxxx 项目xx 标段）, 其中包含 2 个文件和 1 个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用，名称为“备份”的文件夹使用电子介质存储，供开标现场备用。

4.投标

4.1投标文件电子文档的密封和标记

4.1.1 响应人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密响应文件，具体要求见响应人须知前附表。

4.1.2  未按本章第4.1.1项要求密封和加写标记的投标文件，采购人或磋商小组不予受理。4.2加密电子投标文件的提交

4.2.1加密电子投标文件应在招标文件规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统

（http://221.176.192.166:8080/ggzy/）。

投标人应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

4.2.2投标人对同一项目多个标段进行投标的，加密电子投标文件应按标段分别提交。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应在平顶山市公共资源交易网电子交易系统中通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

5.1开标时间和地点

本次开标全面实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密投标文件，不再到开标现场，投标人开标前应仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》。

5.2电子化开标、解密、唱标

（1）电子化投标文件采用双重加密方式。开标时，首先由投标人使用CA证书，在规定时间内对其电子化投标文件进行首次解密，投标人解密完成后，再由中介服务机构使用CA证书对投标文件进行再次解密。

（2）电子化投标文件解密异常的处理

如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时联系中介服务机构说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：

①首先由技术人员进行问题排查。

②经技术人员排查后，是投标人文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密和唱标，开标会议继续进行。

③经技术人员排查后，如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员对问题进行处理。如短时间内问题无法解决的，将由中介服务机构向监督部门申请，经监督部门同意后，暂停开标会议，待问题解决后继续开标。

（3）待所有投标人投标文件解密完成后，由中介服务机构操作，对所有已解密投标文件进行唱标。

5.3开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场书面提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会构成：5人以上单数，其中招标人代表1人（具备评标专家相应的资格条件），专家4人；评标专家确定方式：详见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

（1）评标时，评标委员会对电子化投标文件有质疑的，将通过电子化交易系统对投标人发起质疑。质疑回复内容确认后，投标人的回复文件必须以经过投标人和其法定代表人签章的 PDF 格式文件为准，并通过电子化交易系统提交至评标委员会。

（2）如评标委员会对需要回复的投标人回复内容有异议的，经过几次回复仍不清楚的，需 在监督下进行免提电话进行质疑。

（3）评标时如因系统异常、停电、电脑病毒、网络堵塞等原因无法正常进行的，由技术人员排查解决，短时间无法解决的，经监督部门同意后，暂停评标活动，待问题解决后继续评标。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约担保

7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。

7.4 签订合同

7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

10.需要补充的其他内容（实质性条款要求和承诺）

以下内容均为招标的实质性要求和条件，要求投标人在投标文件中进行承诺（除10.3条款外），其表达的意思须与招标人要求完全一致，在投标文件中针对此部分不做承诺、承诺不全、意思表达与招标人要求相比降低标准的视为否决其投标。

10.1农民工工资保证金及劳务用工实名制管理（投标人部分）

10.1.1农民工工资保障金：中标后，中标人在取得施工许可证后20日内到相关部门按中标价的2%足额缴纳农民工工资保证金(转账或电汇或保函)一旦承包的工程项目中出现拖欠农民工工资的情况，可由相关部门从该工资保证金中先予以划支。

10.1.2劳务用工实名制管理：

10.1.2.1根据豫建建【2018】16号文件及平建办【2018】121号《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程建设领域劳务用工实名制管理的通知》规定，实行劳务用工实名制和人工费用与其它工程款分账管理制度。

10.2、招标实质性要求和条件

10.2.1、工程质量达到投标文件所报的质量等级。施工中，若因中标人原因造成工程质量未达到投标文件中所报质量等级，中标人应无条件返修并承担由此给招标人造成的一切损失及赔偿费用。在招标人所限定的时间内，中标人不能按要求整改的，招标人有权终止承包合同，并追究由此引起的一切责任。

10.2.2、投标人必须自行承担施工责任，不得转包或非法分包，否则应承担违约责任。若违约，招标人有权终止合同，不支付已完成工程款，另选施工队伍。中标人承担由此造成的一切损失，履越保证金不予退还。

10.2.3、投标人一旦中标，应保证按招标人的要求，迅速进场组织施工，且必须服从招标人的统一指挥与协调管理。

10.2.4、中标人在投标文件中拟派的项目经理必须与投标文件中一致；在施工过程中未经招标人同意不得更换。对不称职的施工管理人员，招标人有权要求中标人更换。

10.2.5、投标人必须以文字形式进行承诺拟派本工程的项目经理无在建工程，中标后至工程竣工验收未完成以前不再担任其他项目经理。中标人在投标文件中投报的施工项目经理，在施工过程中不经招标人同意不得更换；中标的项目经理和技术负责人，在施工过程中未经招标人同意每周参与项目施工管理少于5个工作日的，每人每天处以3000元的违约金；项目部组成人员在施工过程中未经招标人同意每周参与项目管理少于5个工作日的，每人每天处以1000元的违约金。对不称职的项目经理和施工管理人员，招标人有权要求中标人更换。项目部管理机构领导工作不力且不能改变者，招标人有权终止合同另选施工队伍，中标人承担由此引发的所有费用。

10.2.6、施工期间，中标人如不按合同、投标文件中承诺和招标文件规定的条件履行，招标人有权按违约处理。

10.2.7、中标人应服从建设单位、监理单位的监督管理，配合各责任主体完成职责范围内的工作。

10.2.8、投标人一旦中标，负责处理施工过程中发生的一切周边关系，其费用自理。

10.2.9、中标人在投标阶段或施工过程中出现安全、质量事故，拖欠农民工工资现象或不良行为记录，招标人有权取消其中标资格、解除施工合同，中标人赔偿由此给招标人造成的损失。

10.2.10、在招投标期间，投标人所投报的项目经理须保持一致不得更换，项目经理且未担任其他在建工程，否则招标人将拒绝其投标。

10.2.11、由中标人采购的主要材料，购置前必须得到招标人和监理方的项目总监认可，购置的材料在使用前须按规定检验，检验、试验费用由中标人负责，并提供合格证、复试报告，其规格、标准、质量须符合设计要求并能满足工程施工需要；本次公布的招标控制价已包含各种材料按规定所需的检验、试验所发生的费用，投标人投报的材料价格均应含此费用，施工中、结算时不再调整。

10.2.12、工期奖罚：总工期每拖延一天中标人需向招标人支付3000元违约金，超过30天以后，招标人有权无条件终止合同。

10.3单项备案内容

根据平建【2009】149号文件规定，外地建筑企业必须在中标公示后办理中标通知书备案，且在办理中标通知书备案前到工程所在地建设行政主管部门办理单项工程备案。

10.4工程款支付办法

以双方最终签订合同为准。

10.5合同价款调整办法：

10.5.1工程量和综合单价调整原则：招标人发布的工程量清单和实际施工时的工程量相比，因非承包人原因引起的工程量发生变化时，按实调整工程量。当工程量变动幅度在工程量清单数量±15%（含±15%）以内时，其综合单价不调整，当变动幅度在工程量清单数量±15%（不含±15%）以上时，仅调整超出±15%外部分工程量的综合单价，其综合单价调整办法按有关规定执行；

10.5.2材料单价调整原则：按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），承包人承担一定范围的材料价格风险，当主要材料价变动幅度在±5%（含±5%）以内时，不再调整，当变动幅度在±5%（不含±5%）以上时，仅调整超出±5%以外部分。

10.5.3施工过程中变更、工程签证等按实际发生工程量计算，调整办法执行10.5.1、10.5.2；除合同约定需要调整的内容按实际发生调整外，其他均不再调整；工程量清单未列的项，如与工程量清单中已有的项类似，则根据投标时的投标单价进行调整；如工程量清单中没有的，按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《河南省市政工程预算定额》（HAAl-31-2016）、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA01-31-2016）、《河南省通用安装工程预算定额》（HA02-31-2016）组出综合单价，新综合单价=组出的综合单价*优惠比例（投标人自主投报）。

10.5.4  政策性调整：招标文件有规定的按招标文件规定执行，招标文件没有明确的按相关政策调整文件规定执行。

10.6 缺陷责任期：按国家现行规定执行。在缺陷责任期内如出现施工质量缺陷或由于施工质量而引起的纠纷，应由中标人承担责任及损失。缺陷责任期满后，如工程出现质量事故，将按有关规定进行调查、分析，中标人应承担相关责任。

第三章  评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

| 条款号 |  |  | 评审因素 |  |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式 评审 |  | 投标人名称 |  |  | 与营业执照一致 |  |
|  |  |  | 投标函签字或盖章 |  |  | 以投标文件格式要求为准 |  |
|  |  |  | 投标文件格式 |  |  | 附合第八章“投标文件格式”的要求 |  |
| 2.1.2 | 资格评审 |  | 营业执照 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |
|  |  |  | 资质等级、安全生产许可证 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |
|  |  |  | 项目经理 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |
|  |  |  | 技术负责人 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |
|  |  |  | 其他要求 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |
| 2.1.3 | 响应性评审 |  | 工期 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |  |
|  |  |  | 工程质量 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |  |
|  |  |  | 投标有效期 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |  |
|  |  |  | 投标保证金 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 |  |
|  |  |  | 投标价格 |  |  | 投标总报价及不可竞争费不得超过招标控制价中规定的数额 |  |
|  |  |  | 已标价工程量清单 |  |  | 符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量 |  |
| 条款号 |  | 条款内容 |  | 编列内容 |  |  |  |
| 2.2.1 |  | 分值构成 （总分100分） |  | 施工组织设计：35分 综合标：15分 商务标：50分 |  |  |  |
| 2.2.2 |  | 评标基准价计算方法 |  | 工程量清单报价评标基准价计算公式为： 1、评标基准价＝最高投标限价×K+投标报价×（1－K）。 2、其中：K为最高投标限价权重系数，取值范围为0.3≤K≤0.5，因疫情原因，为最大限度减少人员聚集,各潜在投标人不再到现场。 K值在项目开标后，由招标人在电子交易系统中随机抽取。 投标报价为各投标人有效投标报价去掉一个最高和一个最低报价后的算术平均值。当有效投标少于5家时（不含5家），则以所有有效投标报价的算术平均值作为投标报价。上述最高投标限价、投标报价、有效投标报价在参与评标基准价计算时，均不含:安全文明施工费、规费、税金、暂列金额、暂估价。 投标报价的偏差率计算公式: 偏差率=100%×（投标人投标报价-评标基准值）/评标基准值 （1）根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予3%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 （2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策： （一）在工程采购项目中，工程由中小型企业城建，即工程施工单位为中小企业。 （二）根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。 （三）残疾人福利性单位视同小型或微型企业（投标人若为残疾人福利性单位，须按规定提供《残疾人福利性单位声明函》（见投标文件格式部分），并对其真实性负责；） 同一投标人，小型企业或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。 |  |  |  |
| 条款号 |  | 评分因素 |  | 评分标准 |  |  | 分值及评分依据 |
|  |  | 施工组织设计评分标准 35分 |  | 内容完整性 |  |  | 0-1分 |
|  |  |  |  | 主要施工方案与技术措施 |  |  | 0-4分 |
|  |  |  |  | 质量管理体系与措施 |  |  | 0-3分 |
|  |  |  |  | 安全管理体系与措施 |  |  | 0-3分 |
|  |  |  |  | 文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施 |  |  | 0-4分 |
|  |  |  |  | 工期保证措施 |  |  | 0-3分 |
|  |  |  |  | 拟投入资源配备计划 |  |  | 0.5-3分 |
|  |  |  |  | 施工进度表与网络计划图 |  |  | 0.5-3分 |
|  |  |  |  | 施工总平面图布置 |  |  | 0.5-2分 |
|  |  |  |  | 技术创新的应用实施措施 |  |  | 0-3分 |
|  |  |  |  | 采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度 |  |  | 0-2分 |
|  |  |  |  | 施工现场实施信息化监控和数据处理 |  |  | 0.5-2分 |
|  |  |  |  | 风险管理措施 |  |  | 0-2分 |
| 2.2.4 （2） |  | 综合标评分 标 准 15分 |  | 履职尽责承诺 0-10分 | 具有全面、详实、可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺，其中包括各关键岗位人员（项目经理、技术负责人及相关技术人员（施工员、质检（量）员、安全员、材料员、资料员等）履职尽责承诺，提供承包商履约保证。 |  |  |
|  |  |  |  | 优惠承诺0-5分 | 优惠承诺符合工程实际情况，确保依法依规，优惠基本合理，基本详实可行。 |  |  |
| 2.2.4 (3) |  | 商务评分标准 50分 |  | 投标报价30分 | 当投标报价与评标基准价相等时，得基本分20分。当投标报价低于评标基准价时，每低1%范围内在基本分20分的基础上加2分，最多加10分；当投标报价低于评标基准价5%以上（不含5%）时，每再低1%范围内在满分30分的基础上扣3分，扣完为止；当投标报价高于评标基准价时，每高1%范围内在基本分20分的基础上扣2分，扣完为止。 |  |  |
|  |  |  |  | 分部分项工程项目清单单价评审10分 | 从最高投标限价中分部分项工程项目权重最大的前10-30项清单项目中抽取15项，在剩余的分部分项工程项目清单项目中抽取5项。 综合单价基准值是以各有效投标报价中（当有效投标人5名及以上时，去掉1个最高、1个最低值）对应抽取清单项目综合单价的算术平均值。 投标人报价在综合单价基准值95%–103%范围内（不含95%和103%）的，每项得0.5分；在综合单价基准值90%–95%范围内（含90%和95%）每项得0.25分。满分共计10分。超出该范围的不得分。 |  |  |
|  |  |  |  | 措施项目费的评审（不含安全文明措施费）5分 | 措施项目费基准值是在最高投标限价中措施项目费用80%-110%范围之间的有效投标人所报措施项目费的算术平均值。投标所报措施费与措施项目基准值相等得基本分3分。当投标报价低于措施项目基准值时，每低1%在基本分3分的基础上加0.1分，最多加至5分为止；当高于措施项目基准值时，每高于1%时，在基本分3分的基础上扣0.2分，扣完为止。 |  |  |
|  |  |  |  | 主要材料单价的评审5分 | 从最高投标限价中材料总价权重最大的前10-20项材料中抽取6项，在剩余材料中抽取4项。 主要材料单价基准值是以各有效投标报价中（当有效投标人5名及以上时，去掉1个最高、1个最低值）对应抽取材料单价的算术平均值。 当投标人报价在材料单价基准值95%–103%范围内（不含95%和103%）每项得0.5分，在材料单价基准值90%–95%范围内（含90%和95%）每项得0.25分。超出该范围的不得分。材料单价与综合单价组成中价格不一致时该项为0分。 |  |  |
| 注： 1、投标人必须对所提供的所有证书、文件等材料的真实性负责，否则承担相应法律责任。 2、本评标办法中与本招标文件中其他处内容不一致时，以本评标办法为准，若本评标办法前附表与评标办法正文、附件不一致时以前附表为准，本评标办法中总分值与分项分值不一致时，以分项分值为准（明显有误的除外）。 3、本评标办法中所涉及所有证件均以投标文件电子版中所附扫描件为准，不再另行提供原件。 |  |  |  |  |  |  |  |

评标办法(综合评估法)

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成：见评标办法前附表

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 评分标准：见评标办法前附表

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1评标委员会依据本章第2.1.1、2.1.2、2.1.3款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，否决其投标：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的

（4）本招标文件规定的其他废标条件。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

只有通过了初步评审、被判定为合格的投标方可进入详细评审。

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.3（1）目规定的评审因素和分值对商务标计算出得分A；

（2）按本章第2.2.3（2）目规定的评审因素和分值对技术标计算出得分B；

（3）按本章第2.2.3（3）目规定的评审因素和分值对综合标计算出得分C；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C。

投标人的最终得分为所有评标委员会成员打分的算术平均值。

3.2.5 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其商务标为0分。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

第四章  合同条款及格式

参照《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201），由招标人与中标单位协商拟定

第五章  工程量清单

一、工程概况

平顶山市雨水管网提升改造一期工程，包含平宝大道(龙翔大道~马跑泉)雨水工程、建设路(光明路一劳动路)雨水工程、湛南路(中兴路-新华路)雨水工程、健康路(黄河路一神马大道)雨水工程、东环路(平煤铁路~矿工路)雨水工程、煤化路(东环路~月台河桥)雨水工程、光明路国铁桥排涝泵站改造工程、亚兴路国铁桥排涝泵站改造工程、东环路国铁桥排涝泵站改造工程、东环路平煤铁路桥排涝泵站改造工程、雨水管网检测工程、应急排涝能力建设工程等12个子项：

- 平宝大道(龙翔大道~马跑泉)雨水工程：本次仅对平宝大道(吴寨村以东~滍阳路)段的雨水检查井井筒加高，新增雨水口；

- 建设路(光明路一劳动路)雨水工程：道路机动车道下新建1根d800-d1000雨水管道并增加检查井；

- 湛南路(中兴路-新华路)雨水工程：道路机动车道下新建1根d800-d1000雨水管道及雨水管涵；

- 健康路(黄河路一神马大道)雨水工程：道路机动车道下新建1根d1000-d1650雨水管道及雨水管涵；

- 东环路(平煤铁路~矿工路)雨水工程：在道路机动车道下新建1根d800-d1000雨水管道，在道路下穿铁路段新建3道横截沟；

- 煤化路(东环路~月台河桥)雨水工程：道路机动车道下新建1根d800-d1200雨水管道

- 光明路国铁桥排涝泵站改造工程：更换三台轴流泵，新建箱变SCB13-250kVA，新增设备均由新增箱变提供电源；

- 亚兴路国铁桥排涝泵站改造工程：更换三台潜水泵，现场控制箱的电缆需穿钢管保护由现场按钮箱至设备；

- 东环路国铁桥排涝泵站改造工程：更换两台潜水泵，电力电缆由东环路国铁桥附近现状箱变引至本项目控制柜,再由控制柜负责泵站设备供电，至设备的电缆需穿钢管保护；

- 东环路平煤铁路桥排涝泵站改造工程：更换三台潜水泵，本次电气部分设计肉容为更换现状控制柜至更换设备电缆，其余部分采用现状设计；

二、编制依据

- 清单采用《河南省建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013》；

2.定额采用《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA 01-31-2016）、《河南省通用安装工程预算定额》（HA 02-31-2016）、《河南省市政工程预算定额》（HAAl-31-2016）、《河南省建设工程工程量清单综合单价（2008）》E园林绿化工程及相关配套文件等；

3.材料价格：执行《平顶山工程造价》2024年第2期，不足部分参照郑州信息价、定额测定价及市场价综合确定；

4.税金执行建办标函【2019】193号文《河南省住房和城乡建设厅关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知》采用一般计税法，税率按9%计取；

5.人工费、材料费、机械费、管理费等费用动态调整执行豫建标定[2016]40号文及豫建消技[2023]35号文《关于发布<河南省房屋建筑与装饰工程预算定额>、<河南省通用安装工程预算定额>、<河南省市政工程预算定额>动态调整规则的通知》；

6.夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费足额计取；

7.规费按有关规定足额计取；

三、其他说明

雨水工程

1.所有需拆除路面的结构层按设计要求同新建路面结构层；

- 车行道（含非机动车道）上检查井井盖及雨水箅子采用D400型，其他采用C250型计算；

- 所有工程雨水口深度暂按1m计算；

- 绿化带破除苗木后按重新栽植（暂按大叶黄杨）考虑，养护费按一年计入。

- 封堵废弃的雨水箅子按照设计要求封堵后上铺设沥青混凝土面层，厚度暂按9mm;

- 所有土方放坡系数按图纸要求0.75计算；

- 雨水管道砂护管按设计图纸截面图上计算，算至管顶上500mm。

- 所有拆除及恢复工程量按图纸设计计算，实际施工不同时按实际发生的工程量计算；

9.给水管线、燃气管线、热力管线、光缆管线、通信管线迁改等共106处，每处暂按2.5万元计入暂估价。

安装工程

1.四座泵站原有泵均为保护性拆除；

2.电气中的外电源不在本次的计算范围内；

3.涉及到厂家需配套提供的材料图纸中未体现此部分的图纸，不在本次的计算范围内；

4.本设计所采用的所有管线数量均以现场实测为准；

5.潜水泵的基础及预埋件详图待中标设备厂家提供相应资料提交给设计院,补充基础、预埋件详图设计，确保设备正常安装及运行，此部分不在本次的计算范围内；

注：工程量清单封面由投标人自定，招标文件不再另行规定。

第六章  图纸（另册提供）

第七章  技术标准和要求

一、实施的有关标准与法规

国家、地方现行的工程建设施工及验收规范、施工技术标准、工程建设施工操作规程、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等；规范中指定的标准或法规为工程实施中实际采用的标准和法规，中标人提出采用的其他标准及规范，如能保证其达到与本规范所规定的标准及规范相同的质量或更高的质量。经项目总监事先审阅和书面批准即可采用。本规范与图纸中明显地未提到的任何细节，或在涉及任何条款的细节说明中有明显的遗漏，都应被认为指的是采用令人满意的建筑建设工程及其他相关工程的习惯作法。

本工程实施中所采用的材料、设备和工艺应在各个方面符合引用的标准规范。

本工程实施中采用图纸中指定的和以下列出的有关技术规范和标准。所采用的规范和标准如出现标准不一致的情况，以标准高的为准。

其它现行的有关工程技术、施工验收标准及规范。

技术规范和标准不全或与现行规范标准不一致时，以现行规范标准为准。

第八章  投标文件格式

（项目名称）   （标段）

投  标  文  件

投 标 人：                             （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：           （电子签章）

年     月    日

目    录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、投标保证金或保函

四、已标价工程量清单

五、施工组织设计

六、项目管理机构

七、资格审查资料

八、其他材料

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了          （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）         元（小写           ）的投标总报价，其中规费:       元，安全文明施工费：     元，税金：    元，暂列金额：      元，暂估价：      元，工期          日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、我方承诺在投标有效期（60日历天）内不修改、撤销投标文件。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交招标范围内的全部工程内容。

（5）我方承诺在投标有效期内不修改、不撤回投标文件。

（6）我方承诺完全响应招标文件第七章“技术标准和要求”的规定。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

6．其他补充说明在“十、其他材料”中列明。

投标人名称：            （电子签章）

法定代表人或委托代理人：    （电子签章）

日期：         年    月    日

（二）投标函附录

| 序号 | 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标总报价 |  |  | （大写） （小写） 元 |
|  | 其中 | 安全文明施工费 |  | 元 |
|  |  | 规费 |  | 元 |
|  |  | 税金 |  | 元 |
|  |  | 暂列金额 |  | 元 |
|  |  | 暂估价 |  | 元 |
| 2 | 投标报价 （不含安全文明施工费、规费、税金、暂列金额、暂估价） |  |  | 元 |
| 3 | 措施项目费 （不含安全文明施工费、不含税） |  |  | 元 |
| 4 | 人工费（不含税） |  |  | 元 |
| 5 | 投报施工工期 |  |  | 日历天 |
| 6 | 投报工程质量 |  |  |  |
| 7 | 项目经理 |  | 姓 名 |  |
|  |  |  | 资格等级 |  |
|  |  |  | 证书编号 |  |
| 备注（优惠条件） |  |  |  |  |

投标人名称：         （电子签章）

法定代表人或委托代理人：         （电子签章）

日期：         年    月    日

二、法定代表人身份证明及授权委托书

（一）法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年           月           日

经营期限：

姓    名：                    性        别：

年    龄：                    职        务：

系                                     （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                          （电子签章）

年    月    日

（二）授权委托书

本人         （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称及标段）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                                          。

代理人无转委托权。

附：法定代表人和代理人身份证复印件

投标人：                               （电子签章）

法定代表人：                            （电子签章）

身份证号码：

委托代理人：                            （签字或签章）

身份证号码：

年       月       日

三、投标保证金或保函

（招标人名称）：

我方于   年    月    日递交                    （项目名称及标段）投标保证金或保函     元。

特此证明！

保证金转账或保函回执复印件及基本户开户行许可证复印件

投标人名称：                  （电子签章）

法定代表人或委托代理人：                  （电子签章）

日期：         年    月    日

四、已标价工程量清单

五、施工组织设计

1. 	投标人编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本项目的主要施工设备情况、拟配备本项目的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

2. 	施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一  拟投入本项目的主要施工设备表

附表二  拟配备本项目的试验和检测仪器设备表

附表三  劳动力计划表

附表四  计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五  施工总平面布置

附表一：拟投入本项目的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率（KW） | 生产 能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二：拟配备本项目的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用台时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表三：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2. 施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

附表五：施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

六、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

（二）主要人员简历表

“主要人员简历表”中的项目经理应附注册建造师证书、安生生产考核合格证、身份证等复印件。技术负责人应附身份证、职称证等复印件， 其他主要人员应附执业证或上岗证书）

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

七、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  |  |
| 项目经理 | 姓名 |  | 证书编号 |  |  |  |  |  |
| 5大员职位及姓名 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 近年财务状况表

八、其他材料

（一）项目经理无在建项目承诺

承诺书

————————（招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往        （项目名称及标段）（以下简称“本工程”）的项目经理           （项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投标人：                             （电子签章）

法定代表人：               （电子签章）

项目经理：                 （签字或签章）

年        月        日

（二）全省房屋建筑和市政基础设施工程项目

招标投标活动承诺书

我单位承诺，在  （项目名称及标段）    项目招投标活动中，自觉遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、河南省实施《中华人民共和国招标投标法》办法等招标投标相关法律、法规和制度规定，如有违反，愿承担相关法律责任。

承诺人（法人或委托代理人）（签字或电子签章）：

联   系   电   话：

投标人名称：                        （电子签章）

年   月   日

（三）实质性条款承诺书

承诺内容： 投标人名称： （电子签章） 法定代表人或委托代理人： （电子签章） 日期： 年 月 日

（四）、其他资料

1、中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：      （电子签章）

日   期：    年    月    日

说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填  报。

2、填写前请认真阅读《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）和《关于印发＜政府采购促进中小企业发展管理办法＞的通知》(财库﹝2020﹞46号)相关规定。

3、未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

2、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加__________________单位的	项目采购活动提供本单位制造的货物（由

本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人   福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：__________________

日	期：__________________

- 3、监狱企业证明文件

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

控制价明细表

| 招标控制价 |  | 合计（元） | 评标报价（不含规费、税金、安文费） | 其中 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1、分部分项工程费总额 | 2、措施项目费总额 | 其中 |  |  | 3、规费总额 | 4、税金总额 | 5、暂估价 |
|  |  |  |  |  |  | 2.1安全文明施工费总额 | 2.2单价措施费 | 2.3其他措施费总额 |  |  |  |
| 1 | 平宝大道(龙翔大道-马跑泉) | 3683444.14 | 3225677.18 | 3197256.00 | 105881.31 | 77460.13 | 4572.75 | 23848.43 | 76169.24 | 304137.59 | / |
|  | 1.1雨水工程 | 3232514.16 | 2830021.70 | 2801600.52 | 99733.20 | 71312.02 | 4572.75 | 23848.43 | 64275.60 | 266904.84 | / |
|  | 1.2绿化工程 | 450929.98 | 395655.48 | 395655.48 | 6148.11 | 6148.11 | 0 | 0 | 11893.64 | 37232.75 | / |
| 2 | 建设路(光明路-劳动路) | 14515321.51 | 12872627.61 | 10507881.16 | 323841.55 | 234095.10 | 12692.46 | 77053.99 | 210086.01 | 1198512.79 | 2275000.00 |
|  | 2.1雨水工程 | 14448468.09 | 12813969.01 | 10449222.56 | 322930.04 | 233183.59 | 12692.46 | 77053.99 | 208322.71 | 1192992.78 | 2275000.00 |
|  | 2.2绿化工程 | 66853.42 | 58658.60 | 58658.60 | 911.51 | 911.51 | 0 | 0 | 1763.30 | 5520.01 | 0 |
| 3 | 湛南路(中兴路-新华路) | 8250396.97 | 7249315.18 | 6993014.41 | 250463.86 | 169163.09 | 25386.69 | 55914.08 | 150693.26 | 681225.44 | 175000.0 |
| 4 | 健康路(黄河路-神马大道) | 11359812.29 | 9995539.65 | 9726251.02 | 344566.79 | 225278.16 | 44699.46 | 74589.17 | 201028.33 | 937966.15 | 150000.00 |
| 5 | 东环路(平煤铁路-矿工路) | 4016137.69 | 3537058.90 | 3498571.73 | 116439.51 | 77952.34 | 12692.46 | 25794.71 | 69518.75 | 331607.70 | / |
| 6 | 煤化路(东环路-月台河桥) | 3065032.39 | 2694720.70 | 2611515.17 | 95157.8 | 61952.27 | 12692.46 | 20513.07 | 55283.35 | 253076.07 | 50000.00 |
| 7 | 光明路国铁桥排涝泵站改造工程 | 1022703.16 | 933354.71 | 932326.34 | 3160.40 | 2132.03 | 0 | 1028.37 | 2773.04 | 84443.38 | / |
| 8 | 亚兴路国铁桥排涝泵站改造工程 | 553320.91 | 501866.56 | 500657.20 | 3716.13 | 2506.77 | 0 | 1209.36 | 3260.53 | 45687.05 | / |
| 9 | 东环路国铁桥排涝泵站改造工程 | 519701.05 | 473252.92 | 472511.56 | 2278.94 | 1537.58 | 0 | 741.36 | 1999.46 | 42911.09 | / |
| 10 | 东环路平煤铁路桥排涝泵站改造工程 | 472750.16 | 430446.82 | 429763.27 | 2110.11 | 1426.56 | 0 | 683.55 | 1842.36 | 39034.42 | / |
| 合计 |  | 47458620.27 | 41913860.23 | 38869747.86 | 1247616.40 | 853504.03 | 112736.28 | 281376.09 | 772654.33 | 3918601.68 | 2650000.00 |